PROGRAM RAZVOJA OPĆINE KRIŽ

ZA RAZDOBLJE 2021. – 2027. GODINE

Avelant d.o.o., za poslovno i strateško poslovanje

SADRŽAJ

Uvodna riječ Općinskog načelnika	1

1.	UVOD	2

2.	METODOLOGIJA IZRADE	3

2.1.	Autori	3

2.2.	Struktura strateškog dokumenta	4

2.3.	Metodologija izrade	5

3.	ANALIZA STANJA	6

3.1.	Opći podaci	6

3.2.	Gospodarstvo	12

3.2.1.	Opće stanje gospodarstva	12

3.2.2.	Poljoprivreda	15

3.2.3.	Prerađivačka industrija	21

3.2.4.	Poduzetništvo	22

3.2.5.	Turizam i ugostiteljstvo	25

3.2.6.	Tržište radne snage	27

3.3.	Društvene djelatnosti	30

3.3.1.	Društvene značajke	30

3.3.2.	Obrazovanje	31

3.3.3.	Kulturna i prirodna baština	35

3.3.4.	Zdravstvo i socijalna skrb	38

3.3.5.	Sport	40

3.3.6.	Vatrogasna zaštita	41

3.3.7.	Ostale udruge	42

3.4.	Zaštita okoliša i energetska učinkovitost	44

3.4.1.	Opće informacije o okolišu	44

3.4.2.	Ekološka mreža	45

3.4.3.	Gospodarenje otpadom	46

3.4.4.	Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	49

3.5.	Javna infrastruktura	50

4.	SWOT ANALIZA	58

5.	ANALIZA RAZVOJNIH POTREBA OPĆINE	62

6.	PROGRAM RAZVOJA OPĆINE	63

6.1.	Opis strategije razvoja i vizije	63

6.2.	Razvojni ciljevi, prioriteti i mjere	63

6.3.	Popis projekata (Baza projekata)	65

7.	USKLAĐENOST SA STRATEŠKIM OKVIROM	66

7.1.	Usklađenost s Europskim zelenim planom	66

7.2.	Usklađenost sa Nacionalnom razvojnom strategijom Hrvatska 2030	67

8.	AKCIJSKI PLAN PROVEDBE	69

9.	PRAĆENJE PROVEDBE I VREDNOVANJE POSTIGNUĆA	70

9.1.	Indikatori za vrednovanje postignuća Programa razvoja	71

10.	ZAKLJUČAK	72

POPIS TABLICA	73

POPIS SLIKA	74

POPIS KARTICA	75

# Uvodna riječ Općinskog načelnika

DRAGE SUGRAĐANKE I DRAGI SUGRAĐANI,

strateško promišljanje i artikulacija ciljeva Programa razvoja Općine Križ (u daljnjem tekstu: Općina) znači nastavak stvaranja zajedničke budućnosti, ali i naših odlučnih izbora kojim ćemo putem ići i na koji ćemo način dostići osmišljene ciljeve. Suglasje glede vizije i misije ukazuje na inspirativan i poticajan duh svih dionika, što će zasigurno doprinijeti i uspješnom ostvarenju strateških mjera i aktivnosti.

Program razvoja Općine Križ za razdoblje 2021. - 2027. (u daljnjem tekstu: Program razvoja) godine koji je pred Vama, temeljni je strateški dokument koji u sebi sadrži dugoročne ciljeve i razvojne mjere koje je potrebno provesti da bi se ostvario razvoj baziran na obilježjima, prednostima i ograničenjima na području Općine, ali i ovog dijela Zagrebačke županije.

Ovom dokumentu prethodio je i dokument pod nazivom „Strateški razvojni program Općine za razdoblje 2016. - 2021. godine“. Novi dokument strateškog promišljanja izrađen je u skladu sa smjernicama politike regionalnog razvoja Republike Hrvatske i standardima Europske Unije. U samom dokumentu nalaze se svi relevantni i statistički podaci koji govore o infrastrukturi, investicijama, projektima, ali i o okruženju, geografskom položaju, teritorijalnom ustroju, kulturnoj i povijesnoj baštini te općenito sve ono što nas čini danas, u vremenu i prostoru u kojem živimo.

Program razvoja je dokument koji se daje na uvid potencijalnim investitorima, koji bi željeli ulagati na području Općine, dok je za fondove Europske Unije i resorna ministarstva, on osnovni dokument na temelju kojeg odlučuju o raspodjeli bespovratnih sredstava.

Provedba Programa razvoja nije samo prioritetni zadatak čelnika jedinice lokalne samouprave, općinske vlasti i općinske uprave, već i svih udruga, tvrtki, pa i svakog pojedinca kako bi u narednom razdoblju postigli ciljeve koje smo si zadali, koje želimo, možemo i trebamo ostvariti.

Želim zahvaliti svim dionicima u izradi ovog dokumenta i pozvati Vas da provodimo zacrtane ciljeve svaki u svojem djelovanju te da nam ova strategija bude živući dokument koji se provodi i stalno unapređuje. Uvjeren sam da će Program razvoja Općine za razdoblje 2021. - 2027. godine doprinijeti da se optimistična razvojna priča Općine uspješno nastavi.

Sretno nam bilo!

Općinski načelnik Općine Križ

Marko Magdić, struč. spec. oec.

# UVOD

Program razvoja Općine (u daljnjem tekstu: Program razvoja)  temeljni je strateški dokument kojim se planira razvoj lokalne zajednice. Cilj izrade Programa razvoja jest doprinos kvalitetnom formiranju strategije razvoja Općine, detaljnom analizom stanja i potreba lokalne zajednice i samouprave s ciljem određivanja jasnih prioriteta i oblikovanja potrebnih mjera za realizaciju postavljenih ciljeva. Održivi lokalni razvoj je nit vodilja pri formiranju strategije razvoja, a temelji se na jačanju komunalne, gospodarske i društvene infrastrukture, zelenoj i digitalnoj transformaciji, odnosno podizanju kvalitete života lokalnog stanovništva.

Cijelo područje ima velike potencijale koji se mogu iskoristiti članstvom Republike Hrvatske u Europskoj uniji, a upravo je Program razvoja važan dokument koji će Općina, njene ustanove, udruge i tvrtke koristiti prilikom za potrebe dobivanja sredstava iz fondova Europske unije (u daljnjem tekstu: fondova EU-a).

Pored toga što služi kao vodič i okvir lokalnoj samoupravi u procesu razvoja, ovakav dokument daje potencijalnim investitorima uvid u strategiju zajednice u koju žele ulagati. Programom razvoja želi se postići sveobuhvatni održivi razvoj zajednice, optimalno korištenje resursa, postizanje zadanih ciljeva razvoja te u konačnici bolji život stanovnika Općine.

Kako bi se postigao željeni efekt, u izradu Programa razvoja uključeni su predstavnici svih struktura zajednice formiranih u radnu skupinu kojom koordinira Općina. Na taj način se doprinijelo sveobuhvatnosti Programa razvoja i uključivanju dionika u identifikaciju potreba i iznalaženje rješenja, čime su se oni dodatno identificirali sa svojom zajednicom i postali dio rješenja.

Važno je naglasiti kako je Program razvoja u vlasništvu lokalnih dionika koji su je izradili i usvojili te kao takav predstavlja konsenzus u utvrđivanju željenog smjera gospodarskog i društvenog razvoja. Provođenje ili neprovođenje Programa razvoja direktno će ovisiti o poduzetim naporima i zajedničkom zalaganju dionika javnog, privatnog i civilnog sektora.

Prilikom donošenja odluke o sadržaju dokumenta, vodilo se računa o tome da njegov sadržaj i struktura budu čitljivi, jasni i razumljivi kako bi se osigurala jednostavnija provedba, praćenje i vrednovanje. Projekti su osmišljeni tako da odgovaraju potrebama lokalne zajednice, a uključeni su i izvori financiranja, pri čemu je dodatni oslonac moguće osigurati korištenjem fondova EU-a, čemu će se Općina više posvetiti u ovom programskom razdoblju, razumijevajući pritom koje je potrebe zaista moguće zadovoljiti na ovaj način.

Slijedom navedenog, očekuje se da će ovako kreirani Program razvoja dodatno doprinijeti jačanju kapaciteta svih dionika te da će njegova implementacija biti kvalitetna i potpuna, a postignuća jasno mjerljiva i vidljiva na razini svake godine na zadovoljstvo lokalne zajednice i za potrebe poboljšanja kvalitete života lokalnog stanovništva na cjelokupnom području.

# METODOLOGIJA IZRADE

## Autori

| Autori Programa razvoja Općine: | Izradu Programa razvoja Općine vodili su konzultanti uz pomoć i podršku radne skupine. Svi dionici navedeni su u nastavku. |
| --- | --- |
| Konzultanti: | AVELANT d.o.o. za poslovno i strateško savjetovanje (Ariana Vela, Irena Slunjski, Ivana Rukavina Halilagić, Vitomir Vela) |
| Radna skupina: | Članovi radne skupine dolaze iz različitih sektora te predstavljaju skupine zainteresiranih dionika koji su, svojim znanjem, poznavanjem prilika i potreba područja, pružili veliku pomoć u kreiranju ovog strateškog dokumenta te sami postali dijelom identificiranih rješenja. |

| IME I PREZIME | ORGANIZACIJA | FUNKCIJA |
| --- | --- | --- |
| Marko Magdić | Općina | Općinski načelnik |
| Lidija Bahlen | Općina | Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela |
| Nada Horvat | Općina | Voditeljica Odsjeka za financije, komunalno gospodarstvo i gospodarstvo |
| Žarko Gambiroža | Općina | Samostalni upravni referent za komunalno gospodarstvo |
| Maja Dundović Pleša | Općina | Samostalna upravna referentica za informiranje i opće poslove |
| Zlatko Hasan | Osnovna škola Milke Trnine Križ | Ravnatelj škole |
| Stevo Turčinović | Poduzetnička zona Križ d.o.o. | Direktor |
| Anica Lenart | Lokalna akcijska grupa „Moslavina“ | Tajnica i voditeljica LAG-a Moslavina |
| Ines Dundović | Veggie d.o.o. | Direktorica/predsjednica Odbora za poljoprivredu/članica Općinskog vijeća |
| Miroslav Pranjić | Animago d.o.o. | Direktor/član Općinskog vijeća |
| Ivka Crnogaj | Udruga „Ženske ruke“ | Predsjednica udruge |
| Aleksandar Tutić | Odred izviđača „Siniša Pavković“ Križ | Načelnik |
| Tina Matanić | Zajednica sportskih udruga Općine | Predsjednica/članica Općinskog vijeća |
| Ana Sović Kržić | Zajednica tehničke kulture Općine | Član izvršnog odbora |

| Koordinator: | Marija Vuksan, Općina |
| --- | --- |
| Period izrade: | 1. siječnja do 28. veljače 2021. godine |

## Struktura strateškog dokumenta

Osim uvodnog poglavlja i zaključka, Program razvoja Općine je podijeljen na 8 sadržajnih poglavlja kako slijedi:

- METODOLOGIJA IZRADE – objašnjava korištenu metodologiju izrade strateškog dokumenta i načine uključivanja zainteresiranih dionika;

- ANALIZA STANJA – sadrži detaljan opis postojeće situacije na području Općine po sektorima;

- SWOT ANALIZA – identificira snage i slabosti Općine te prilike i prijetnje iz okoline;

- ANALIZA RAZVOJNIH POTREBA OPĆINE – identificira razvojne potrebe Općine na temelju izrađene analize stanja;

- PROGRAM RAZVOJA OPĆINE – opisuje ciljano stanje na kraju promatranog razdoblja te metodologiju dostizanja istoga;

- USKLAĐENOST SA STRATEŠKIM OKVIROM – pokazuje da je dokument usklađen s ključnim EU i nacionalnim strateškim dokumentima;

- AKCIJSKI PLAN PROVEDBE – identificira aktivnosti provedbe strateškog dokumenta na razini jedne kalendarske godine; te

- PRAĆENJE PROVEDBE I VREDNOVANJE POSTIGNUĆA – uvodi i opisuje metodologiju praćenja provedbe, vrednovanja postignuća te načine izmjene strateškog dokumenta.

## Metodologija izrade

Metodologija izrade Programa razvoja Općine za razdoblje 2021. – 2027.g. utemeljena je na tzv. „bottom-up“ pristupu, polazeći od analize stanja područja Općine koja je poslužila kao temelj za izradu SWOT analize i identifikaciju konkretnih potreba. Analiza stanja izrađena je za četiri temeljna područja i to: gospodarstvo, društvene djelatnosti, zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te javnu infrastrukturu, a dobiveni rezultati grupirani su u jednu SWOT analizu temeljem koje je izrađena analiza problema i potreba.

Metodom zrcaljenja problema u zrcalnu pozitivnu sliku dobiveni su željeni ciljevi i rezultati koje će se realizirati provedbom ovog Programa razvoja. Metodologija prikaza Programa razvoja obuhvaćala je identifikaciju vizije za naredno razdoblje, odnosno opće slike Općine kojoj će doprinijeti provedba niže rangiranih ciljeva, prioriteta i mjera.

Ciljevi predstavljaju mjerljive razvojne efekte koji će biti realizirani u programskom razdoblju provedbe ovog strateškog dokumenta, a sadrže konkretne prioritete, odnosno smjernice daljnjeg razvoja koji će se postići kroz implementaciju i realizaciju konkretnih mjera. Važnost ovako postavljene strategije jest u vertikalnom pristupu u kojemu se, provedbom konkretnih mjera i njihovim pravilnim grupiranjem, postižu prioriteti koji osiguravaju postizanje strateških ciljeva Programa razvoja.

Tijek provedbe Programa razvoja izrađuje se za svaku godinu, a najvažniji novi alati koji su uvedeni odnose se na metodologiju praćenja provedbe i vrednovanja Programa razvoja koja će se primjenjivati i služiti kao temelj za analizu postignuća i eventualne izmjene i dopune dokumenta.

Ključni alati koji su korišteni prilikom izrade dokumenta jesu sastanci s članovima/icama radne skupine održani putem platforme Zoom i MS Teams te uživo, korespondencija putem e-pošte za potrebe razmjene podataka, informacija i dokumenata, izrada pisanih materijala i dostava komentara u svakoj fazi pripreme dokumenta te predstavljanje nacrta dokumenta i njegova objava na internetskim stranicama Općine za potrebe e-savjetovanja.

# ANALIZA STANJA

### Opći podaci

Zagrebačka županija smještena je u središnjem dijelu Republike Hrvatske, okružujući s istočne, južne i zapadne strane glavni grad Republike Hrvatske - Zagreb. Na sjeveru graniči s Krapinsko-zagorskom, Varaždinskom i Koprivničko-križevačkom županijom, na jugozapadu s Karlovačkom županijom, na jugu sa Sisačko-moslavačkom, a na istoku s Bjelovarsko-bilogorskom županijom. Dio sjeverozapadne granice Zagrebačke županije ujedno je i državna granica Republike Hrvatske sa Republikom Slovenijom.

Zagrebačka županija, s površinom od 3.061,69 km2  (5,4% površine RH) i 317.606 stanovnika (oko 7%) jedna je od prostorno većih i gušće naseljenijih hrvatskih županija. Teritorijalno je organizirana u 34 jedinice lokalne samouprave, odnosno 9 gradova i 25 općina. Gradovi su: Dugo Selo, Ivanić-Grad, Jastrebarsko, Samobor, Sveta Nedelja, Sveti Ivan Zelina, Velika Gorica, Vrbovec i Zaprešić, a općine: Bedenica, Bistra, Brckovljani, Brdovec, Dubrava, Dubravica, Farkaševac, Gradec, Jakovlje, Klinča Sela, Kloštar Ivanić, Krašić, Kravarsko, Križ, Luka, Marija Gorica, Orle, Pisarovina, Pokupsko, Preseka, Pušća, Rakovec, Rugvica, Stupnik i Žumberak.

Općina smještena je na istoku Zagrebačke županije koja pripada Središnjoj Hrvatskoj, odnosno regiji Kontinentalna Hrvatska. Općina na zapadu, jugozapadu i sjeverozapadu graniči s Gradom Ivanić-Gradom, na sjeveroistoku s Gradom Čazmom (Bjelovarsko-bilogorska županija), dok se na istoku i jugoistoku nalazi granica s Općinom Velika Ludina (Sisačko-moslavačka županija). Ukupna površina Općine je 118 km2, što je 3,9% ukupne površine Županije. Prema popisu stanovništva iz 2011.g., Općina je imala 6.963 stanovnika što je svrstava u stanovništvom brojnije općine na području Županije.

U svom sastavu Općina ima 16 naselja: Bunjani, Donji Prnjarovec, Gornji Prnjarovec, Johovec, Konšćani, Križ, Mala Hrastilnica, Novoselec, Obedišće, Okešinec, Razljev, Rečica Kriška, Širinec, Šušnjari, Velika Hrastilnica i Vezišće. Gledajući po broju stanovnika, najveća središta su naselje Križ i naselje Novoselec iako su površinom najveća naselja Velika Hrastilnica (28,86 km2) i Rečica Kriška (20,62 km2). Stanovništvo se koncentriralo u naseljima Križ i Novoselec prvenstveno zbog karakteristika prostora, odnosno dobre prometne povezanosti sa susjednim naseljima te infrastrukturne opremljenosti. Prostorno, naselja Križ i Novoselec smješteni su u središnjem dijelu Općine, a ostala ih naselja okružuju. Prostor Općine fizički dijeli autocesta A3 na dva dijela, sjeveroistočni dio gdje je smješteno 11 naselja (Bunjani, Donji Prnjarovec, Gornji Prnjarovec, Konšćani, Križ, Novoselec, Obedišće, Razljev, Rečica Kriška, Širinec i Šušnjari) te jugozapadni koji obuhvaća 5 naselja (Velika Hrastilnica, Mala Hrastilnica, Vezišće, Okešinec i Johovec).

- Naselja unutar Općine

Izvor: http://www.opcina-kriz.hr/ok/o-krizu/ preuzeto 28. prosinca 2020.g.

Općina ima povoljan geoprometni položaj u odnosu na županijski i državni prostor te smještaj na prometnim pravcima od iznimne važnosti za Republiku Hrvatsku. S prometno-geografskog aspekta Općina predstavlja dio područja središnje Hrvatske na kojem se spajaju dva ključna hrvatska prostora – podunavski i jadranski. Rezultat takvog povoljnog geoprometnog položaja, na čvorištu europskih i regionalnih prometnih pravaca, je relativno mala udaljenost ostalih dijelova Hrvatske. Područje Općine dobro je prometno povezano županijskim cestama sa susjednim gradovima i općinama. Istaknut je utjecaj neposredne blizine Zagreba, vodećeg razvojnog središta Republike Hrvatske i ovog dijela Europe koji se nalazi na križanju glavnih cestovnih i željezničkih pravaca. Korištenje ovih preduvjeta od iznimne je važnosti za privlačenje i jačanje gospodarskih aktivnosti na području Općine.

Prirodno-geografske i klimatske karakteristike

Prema prirodno-geografskoj regionalizaciji Republike Hrvatske, prostor Zagrebačke županije pripada Panonskoj megaregiji, odnosno zavali sjeverozapadne Hrvatske, dok samo područje Općine pripada prirodno-geografskoj regiji Moslavini koja se proteže na tri jedinice područne (regionalne) samouprave. Reljef Moslavine razlikuje tri cjeline različite po genezi, građi i obliku, a na području Općine su dominantna prigorja i podgorja sastavljena od mlađih taložnih sedimenata (prapora, pijeska, šljunka, gline, ilovače, lapora i vapnenca). Brojna uzvišenja i potočne doline koje se od Moslavačke gore radijalno spuštaju u okolne nizine stvorila su tektonska djelovanja i vanjski procesi tijekom neogenih i kvartalnih geoloških razdoblja. Područje Općine je smješteno na sastavnici riječnih dolina Save i Česme koje su u nizinskom dijelu pretežno prekrivene šumama hrasta i graba. Nizina uz Savu i Česmu te nizine uz pritoke nastale su tijekom kvartala akumulacijsko-erozivnim radom.

U neposrednoj blizini Općine nalazi se i fluvijalno-močvarna nizina Lonjskog polja koja je po svom postanku vezana za prostore mlađih spuštanja tla.

U nizinskom dijelu Općine prevladavaju nepropusna glinasta tla na kojima su za intenziviranje poljoprivredne proizvodnje nužni hidromelioracijski radovi. Brežuljkasti dio na sjeveru Općine prekrivaju propusnija, a time i za poljoprivredu pogodnija tla. Nizinskim se dijelom prostire šuma Veliki Jantak koja je okarakterizirana kao osobito vrijedan prirodni krajobraz.

Rijeka Česma, koja dijelom protječe područjem Općine, pritoka je rijeke Lonje s ukupnom dužinom od 123 km i slivnim područjem od 2.890 km2. Sliv rijeke Česme čine brojni tokovi, a područje uz rijeku je do prije reguliranja vodotoka i izgradnje nasipa, često plavilo. Obalama rijeke se može pristupiti s lokalne prometnice, a kvaliteta vode je očuvana te je rijeka bogata ribom. Neposredno prije ulaza u naselje Razljev nalazi se i prirodno stanište i gnjezdilište sive čaplje.

Šumske površine predstavljaju važno ekološko uporište na području Općine u smislu zaštite tla od erozija, staništa mnogobrojnih životinjskih vrsta, zaštita od vjetra te kao čimbenik koji utječe na mikroklimatska obilježja područja. Na području Općine nalazi se dio šume Žutica koja se prostire u zoni poplavnog područja Lonjskog polja i pripada skupini nizinskih poplavnih šuma jugozapadno od naselja Velika Hrastilnica i Johovec te zapadno od Vezišća. Šuma predstavlja važno područje za eksploataciju nafte i plina, što je od velike važnosti za gospodarstvo Općine.

U Općini uglavnom prevladava slab do umjeren vjetar čiji je smjer promjenjiv. Zbog reljefnih predispozicija i otvorenosti prema sjeveru, najučestaliji vjetrovi su sa sjevernim, sjeverozapadnim i južnim pravcem puhanja

Glavna obilježja klime područja Općine uklapa se u opće klimatske uvjete zapadnog dijela Panonske nizine. To je područje umjereno tople kišne klime u kojoj nema suhog razdoblja tijekom godine i oborine su jednoliko raspoređene na cijelu godinu i područje s izrazitim godišnjim dobima, gdje se miješaju utjecaji euroazijskog kopna, Atlantika i Sredozemlja. To se očituje na taj način da u nekim pokazateljima klime dolazi do izražaja maritimnost, a u drugim kontinentalnost klime, pri čemu ne prevladava niti jedno od ovih obilježja.

Srednja godišnja temperatura zraka na području Općine, kao i širem kontinentalnom dijelu Republike Hrvatske iznosi oko 11-12°C, dok srednji godišnji broj toplih dana kada je temperatura iznad 25°C iznosi 70-80 dana, a srednji godišnji broj hladnih dana (tmin<0°C) 60-80 dana.

Općina ima prirodne i klimatske preduvjete povoljne za razvoj poljoprivrede kao i za razvoj pojedinih oblika turizma kao što su izletnički ili seoski turizam. Bogatstvo šuma te proizvodnja i prerada drva predstavljaju temelj gospodarskog razvoja. Šuma predstavlja važno područje za eksploataciju nafte i plina, što je od velike važnosti za gospodarstvo Općine.

Demografska obilježja

Prema popisu stanovništva iz 2011.g. na području Općine živi ukupno 6.963 stanovnika što je u odnosu na 2001.g. smanjenje od 5,9%. Smanjenje je najviše primjetno u naselju Novoselec, gdje je u odnosu na 2001.g. prijavljeno 157 stanovnika manje.

Tablica u nastavku prikazuje usporedbu podataka broja stanovnika po naseljima u 2001.g. i 2011.g.

- Usporedba broja stanovništva i naseljenih mjesta unutar Općine 2001. i 2011.g.

| 2001. |  | 2011. |
| --- | --- | --- |
| Općina | 7.406 | 6.963 |
| Naselja |  |  |
| Križ | 1.905 | 1.834 |
| Bunjani | 672 | 628 |
| Donji Prnjarovec | 66 | 72 |
| Gornji Prnjarovec | 343 | 371 |
| Johovec | 141 | 144 |
| Konšćani | 202 | 164 |
| Mala Hrastilnica | 93 | 91 |
| Novoselec | 1520 | 1363 |
| Obedišće | 684 | 581 |
| Okešinec | 430 | 417 |
| Razljev | 139 | 131 |
| Rečica Kriška | 344 | 344 |
| Širinec | 263 | 257 |
| Šušnjari | 140 | 130 |
| Velika Hrastilnica | 184 | 166 |
| Vezišće | 280 | 266 |

Izvor: www.dzs.hr, Popis stanovništva 2001.g. i 2011.g., preuzeto 28. prosinca 2020.g.

Prema zadnjem popisu stanovništva iz 2011.g., na području Općine živjelo je ukupno 6.963 stanovnika od čega je 47.62% (3.316) muških osoba i 52.38% (3.647) ženskih osoba. Analizirajući dobnu skupinu, zaključeno je kako najviše stanovnika pripada dobnoj skupini od 40-69 godina (2.825), a koju slijedi dobna skupina 20-39 godina (1.801).

Najveći broj stanovnika živi u naselju Križ s udjelom od 26,34%, a najmanji broj stanovnika živi u naselju Donji Prnjarovec s udjelom od samo 1,03%.

Tablica u nastavku detaljno prikazuje stanovništvo prema spolu i dobnoj skupini u Općini.

- Stanovništvo prema spolu i dobnoj skupini, popis 2011.g.

|  | Spol | Ukupno | 0-19 | 20-39 | 40-69 | 70-94 | 95 i više |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Općina | svi | 6.963 | 1.402 | 1.801 | 2.825 | 930 | 5 |
|  | m | 3316 | 697 | 938 | 1.387 | 294 | - |
|  | ž | 3647 | 863 | 579 | 1.438 | 636 | 5 |

Izvor: www.dzs.hr, Popis stanovništva 2011.g., preuzeto 28. prosinca 2020.g.

U nastavku je prikazana prosječna starost, te indeks i koeficijent starenja u Općini.

- Starosna struktura Općine, popis 2011.g.

| Općina | Prosječna starost | Indeks starenja | Koeficijent starenja |
| --- | --- | --- | --- |
| Svi | 42,9 | 137,5 | 24,5 |
| Muški | 40,7 | 106,8 | 20,6 |
| Ženski | 44,9 | 169,6 | 27,9 |

Izvor: www.dzs.hr, Popis stanovništva 2011.g., preuzeto 28. prosinca 2020.g.

Na području Općine posljednjih godina izraženi su negativni demografski trendovi (negativni prirodni prirast i starenje stanovništva). Prosječna starost stanovništva se sa svakim popisom stanovništva povećavala te je 2011.g. iznosila 42,9 godine, što je u odnosu na prosječnu starost stanovništva Zagrebačke županije (40,6 godine) i Republike Hrvatske (41,7) izrazito nepovoljno.

Starosna struktura nije povoljna jer indeks starenja je 2011.g. iznosio 137,5, što je veliko povećanje u odnosu na 2001. g. kada je indeks iznosio 101,5. Podaci za Općinu su nepovoljniji u odnosu na RH. Indeks starenja RH iznosi 115, a koeficijent starenja 24,1.

Prema nacionalnom sastavu, većinu stanovništva čine Hrvati. Na popisu stanovništva iz 2011. g., u Općini se 98,05% stanovništva izjasnilo Hrvatima, što je bilo iznad nacionalne (90,42%) i županijske (97,05%) razine. Na drugom su mjestu pripadnici srpske nacionalne manjine (0,62%), a slijede Albanci (0,42%) i Bošnjaci (0,23%) te druge nacionalnosti.

Vjerska struktura prema podacima iz 2011. g. je pokazala da se većina stanovništva izjasnila kao katolici (93,52%), dok je udio pravoslavaca iznosio 0,72%, a ateista i onih koji su se izjasnili da nisu vjernici 2,79%.

U nastavku je tablica u kojoj je prikazano stanovništvo prema nacionalnoj pripadnosti.

- Stanovništvo prema nacionalnoj pripadnosti, popis 2011.g.

| Narod | Broj stanovnika | % |
| --- | --- | --- |
| Hrvati | 2.886 | 98,05% |
| Albanci | 29 | 0.42% |
| Bošnjaci | 16 | 0,23% |
| Česi | 8 | 0,11% |
| Makedonci | 1 | 0,01% |
| Nijemci | 1 | 0,01% |
| Rusi | 1 | 0,01% |
| Slovaci | 1 | 0,01% |
| Srbi | 43 | 0,62% |
| Ukrajinci | 5 | 0,07% |
| Ostali | 7 | 0,10% |
| Izjasnili se u smislu vjerske pripadnosti | 11 | 0,16% |
| Ne izjašnjavaju se | 7 | 0,10% |
| Nepoznato | 6 | 0,09% |
| Ukupno | 6.963 | 100% |

Izvor: www.dzs.hr, Popis stanovništva 2011.g., preuzeto 28. prosinca 2020.g.

Prirodno kretanje stanovništva u Općini je negativne vrijednosti. Negativan prirodni prirast bilježio se svake promatrane godine, a najviša negativna vrijednost zabilježena je 2015.g.

U nastavku je tablica koja prikazuje prirodno kretanje stanovništva Općine od 2014.g. do 2019.g.

- Prirodno kretanje stanovništva u Općini u razdoblju od 2014. do 2019. g.

|  | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rođeni | 60 | 53 | 61 | 52 | 53 | 56 |
| Umrli | 93 | 104 | 96 | 96 | 99 | 90 |
| Prirodni prirast | -33 | -51 | -35 | -44 | -46 | -34 |
| Sklopljeni brakovi | 41 | 23 | 30 | 34 | 36 | 36 |
| Razvedeni | 7 | 15 | 11 | 9 | 10 | 8 |
| Vitalni indeks | 64,5 | 51,0 | 63,5 | 54,2 | 53,5 | 62,2 |

Izvor: www.dzs.hr, Prirodno kretanje stanovništva u RH,  preuzeto 28. prosinca 2020.g.

Nakon što su uslijedile društvene i gospodarske promjene šezdesetih i sedamdesetih godina, uslijedile su i značajne promjene u kretanju stanovništva, posebno prema inozemstvu. Sva općinska naselja, osim naselja Križ i Novoselec zabilježila su smanjenje broja stanovnika. Nakon 1991.g., u Republici Hrvatskoj su uslijedili Domovinski rat te nova društvena i gospodarska previranja koji su poremetili dinamiku društvenih i demografskih procesa te potaknuli prirodne i migracijske tokove i općenito ubrzali negativne demografske procese.

U međupopisnom razdoblju 1991.-2001., iako nisu izravno usporedivi zbog promjene metodologije popisivanja, Općina je zabilježila porast broja stanovnika kao posljedica useljavanja stanovništva (izbjeglice iz Bosne i Hercegovine) s izraženim negativnim prirodnim prirastom (više umrlih nego rođenih).

Sukladno Popisu iz 2011.g., od ukupno 6.963 stanovnika Općine, 3.004 stanovnika od rođenja stanuje u istom naselju, dok 3.235 ih je doselilo s područja Republike Hrvatske, a 722 iz inozemstva. Doseljenici iz inozemstva su uglavnom iz Bosne i Hercegovine, Njemačke te nešto malo iz Srbije, Slovenije i Kosova.

Uzevši u obzir trend starenja, odnosno povećanje udjela starijih osoba u ukupnoj populaciji i depopulaciji Općine, nužno je provesti aktivnosti kojim će se u budućnosti osigurati uvjeti za ostanak mladih i stvaranje obitelji.

### Gospodarstvo

U sljedećem segmentu prikazano je opće stanje gospodarstva Općine, stanje u poljoprivredi, poduzetništvu, industriji, turizmu te stanje na tržištu rada.

#### Opće stanje gospodarstva

Gospodarstvo Općine se na temelju postojećih resursa najviše usmjerava prema poljoprivredi, stočarstvu, agro i eko turizmu, lovstvu i eksploataciji mineralnih sirovina.

Na području Zagrebačke županije nalazi se devet naftnih i naftno – plinskih polja, od kojih su dva na području Općine (Bunjani od 1997.g. i Vezišće od 1982.g.). Transportni sustav za naftu obuhvaća naftovode (priključne, sabirne, magistralne naftovode i naftovode za međunarodni transport). Nafta dobivena iz eksploatacijskih polja vodi se sabirnim naftovodima do otpremne stanice OS Graberje, odakle se dalje magistralnim naftovodima otprema preko otpremne stanice OS Stružec do rafinerije Sisak na daljnju preradu. Prema podacima INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. ukupna duljina naftovoda na području Zagrebačke županije iznosi 606,7 km, a smješteni su na području Rugvice, Dugog Sela, Brckovljana, Kloštar Ivanića, Ivanić-Grada i Križa. Također, jugoistočnim dijelom Zagrebačke županije na području Općine prolazi sjeverni ogranak Jadranskog naftovoda (JANAF-a) za međunarodni transport nafte u duljini 6,6 km.

Strukturni aspekt gospodarstva Općine produkt je prirodno-geografskih, političkih i društvenih procesa koji su svojim djelovanjem proteklih desetljeća ostavili traga na području cijele Republike Hrvatske. Sukladno dostupnim podacima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, prosječni dohodak po glavi stanovnika za razdoblje 2010. – 2012. g. u Općini iznosio je 24.261 HRK, što je bilo manje od županijskog (29.558 HRK) i nacionalnog prosjeka (28.759 HRK).

Problem nezaposlenosti jedan je od najvećih problema u hrvatskom gospodarstvu, pa tako i Općini, a posljednjih godina zabilježeno je smanjenje broja nezaposlenih kao rezultat oporavka nacionalnog gospodarstva.

Samo će bez izostanka reformi na nacionalnoj razini, kretanje prosječnog broja nezaposlenih zabilježiti pozitivnu putanju, dok će se na lokalnoj razini, poticanjem ulaganja u poduzetničke zone i otvaranjem novih radnih mjesta, nezaposlenost smanjiti. U Općini prisutna je sezonalnost zapošljavanja, kao posljedica otvaranja radnih mjesta u ugostiteljstvu i turizmu te zapošljavanja nezaposlenih s područja Općine tijekom ljetnih mjeseci duž obale Republike Hrvatske. Također, globalna pandemija novog koronavirusa COVID-19 je uzrokovala niz društveno-gospodarstvenih posljedica koje će se sigurno još osjetiti nekoliko godina.

U skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 147/14, 123/17 i 118/18), Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije provodi postupak ocjenjivanja i razvrstavanja svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S) u Republici Hrvatskoj prema indeksu razvijenosti. Izmjenama i dopunama Zakona koje su stupile na snagu 13. prosinca 2017.g. unaprjeđen je pravni okvir koji se odnosi na postupak ocjenjivanja i razvrstavanja JLP(R)S-a prema stupnju razvijenosti te način utvrđivanja potpomognutih područja utvrđen Zakonom iz 2009.g., potvrđen Zakonom iz 2014.g. Po donošenju izmjena i dopuna Zakona, a slijedom izrađenoga novoga modela izračuna indeksa razvijenosti, donesena je nova Uredba o indeksu razvijenosti (Narodne novine, br. 131/17). Uredba utvrđuje pokazatelje za izračun indeksa razvijenosti, njihov izračun i izvore podataka te način izračuna indeksa razvijenosti.

U skladu s Uredbom, za izračun indeksa razvijenosti koriste se slijedeći pokazatelji:

- prosječni dohodak po stanovniku

- prosječni izvorni prihodi po stanovniku

- prosječna stopa nezaposlenosti

- opće kretanje stanovništva (2016./2006.)

- stupanj obrazovanosti stanovništva (VSS, 20-65, 2011.)

- indeks starenja (2011.)

Prosječni izvvorni prihodi

Prosječna stopa nezaposlenosti

Stupanj obrazovanosti

Prosječni dohodak po stanovniku

Opće kretanje stanovništva

Index starenja

Indeks razvijenosti omogućava mjerenje stupnja razvijenosti JLP(R)S-a u Republici Hrvatskoj. Razvrstavanje odnosno kategoriziranje svih teritorijalnih jedinica prema razvijenosti temelji se na suvremenom shvaćanju regionalne politike koja, premda koncentrirana na najmanje razvijena područja, potiče razvoj cjelokupnog državnog teritorija. Kategorizacija svih teritorijalnih jedinica omogućuje kvalitetnije uređenje ključnog pitanja razine regionalnih razvojnih poticaja. Izravnim povezivanjem razine regionalnih razvojnih poticaja s razinom razvijenosti, dobiva se kvalitetni okvir poticanja razvoja svih lokalnih i županijskih jedinica u skladu sa stupnjem razvijenosti pojedine jedinice. Također, ovaj pristup omogućuje uključivanje i isključivanje jedinica iz sustava potpomognutih područja sukladno promjenama stupnja razvijenosti.

Jedinice područne (regionalne) samouprave razvrstavaju se u četiri skupine:

- u I. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u drugoj polovini ispodprosječno rangiranih jedinica područne (regionalne) samouprave

- u II. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u prvoj polovini ispodprosječno rangiranih jedinica područne (regionalne) samouprave

- u III. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u drugoj polovini iznadprosječno rangiranih jedinica područne (regionalne) samouprave

- u IV. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u prvoj polovini iznadprosječno rangiranih jedinica područne (regionalne) samouprave.

Zagrebačka županija, kojoj pripada Općina, pripada u IV skupinu koja se prema vrijednosti indeksa nalazi u prvoj polovini iznadprosječno rangiranih jedinica područne (regionalne) samouprave.

Jedinice lokalne samouprave razvrstavaju se u osam skupina:

- u I. skupinu jedinica lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u zadnjoj četvrtini ispodprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave

- u II. skupinu jedinica lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u trećoj četvrtini ispodprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave

- u III. skupinu jedinica lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u drugoj četvrtini ispodprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave

- u IV. skupinu jedinica lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u prvoj četvrtini ispodprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave

- u V. skupinu jedinica lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u zadnjoj četvrtini iznadprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave

- u VI. skupinu jedinica lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u trećoj četvrtini iznadprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave

- u VII. skupinu jedinica lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u drugoj četvrtini iznadprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave

- u VIII. skupinu jedinica lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u prvoj četvrtini iznadprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave.

U sljedećoj tablici detaljno su prikazani osnovni pokazatelji indeksa razvijenosti za Općinu.

- Vrijednost osnovnih pokazatelja indeksa razvijenosti za Općinu

| Vrijednost osnovnih pokazatelja |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jedinica lokalne samouprave | Prosječni dohodak po stanovniku | Prosječni izvorni prihodi po stanovniku | Prosječna stopa nezaposlenosti (%) | Opće kretanje stanovništva (2016./2006.) | Indeks starenja (2011.) | Stupanj obrazovanja (VSS, 20-65) (2011.) | Razvojna skupina | Indeks razvijenosti |
| Općina | 28.116,82 | 2.306,08 | 0,1672 | 93,18 | 123,0 | 0,1181 | V. | 101,168 |

- Izvor: www.razvoj.gov.hr, Vrijednost indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti-jedinice lokalne samouprave,2018.g., preuzeto 5. siječnja 2021.g.

- Općina pripada V. skupini po aktualnom indeksu razvijenosti iz 2018.g. što znači da pripada među srednje razvijene jedinice lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj, ali to svejedno ne znači da na području Općine nisu potrebna ulaganja. Naprotiv, Općina više nego ikad treba dodatna ulaganja usmjerena na obrazovanje, poduzetništvo i poljoprivredu, a sve u svrhu povećanja prihoda i prepoznatljivosti Općine.

#### Poljoprivreda

Poljoprivreda predstavlja važnu granu i potencijal razvoja gospodarstva Općine budući da Općina ima povoljnu klimu te obiluje vodama i poljoprivrednim zemljištima.

Prema podacima iz ARKODA na dan 31. prosinca 2020.g. na području Općine djeluju ukupno 482 poljoprivredna gospodarstva što čini 3,32% gospodarstava u Zagrebačkoj županiji. U broj poljoprivrednih gospodarstava uračunata su sva obiteljska poljoprivredna gospodarstva, samoopskrbna poljoprivredna gospodarstva, obrti, trgovačka društva i zadruge koji se bave poljoprivredom i koji su upisani u ARKOD evidencije, ali od svih njih daleko su najbrojnija obiteljska gospodarstva.

Među nositeljima poljoprivrednih gospodarstava najzastupljenija je dobna skupina starijih od 65 godina, njih čak 191 od ukupno 482 gospodarstva dok je najmanji broj nositelja u dobnoj skupini od 41-45 godina (28). Radi održivosti, uvođenja novih znanja, ideja i tehnologija, potrebno je još više educirati i poticati mlade da se uključe u poljoprivredu.

Prema stručnoj spremi i dostupnim podacima, najviše nositelja poljoprivrednih gospodarstava ima završenu srednju školu (196), zatim osnovnu školu (87), a nezavršenu osnovnu školu ima čak 35 nositelja poljoprivrednih gospodarstava. Visokoškolsko obrazovanje ima samo 25 nositelja, dok za njih 139 nemamo dostupne podatke. Iz prethodno navedenog, jasno je da se poljoprivrednicima s područja Općine mora omogućiti dodatno obrazovanje i usavršavanje kako bi bili što konkurentniji na tržištu.

U nastavku su prikazane tablice s detaljnim podacima.

- Broj poljoprivrednih gospodarstava prema tipu u Zagrebačkoj županiji i Općini na datum 31.12.2020.g.

| Područje | Obiteljsko gospodarstvo | Obrt | Samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo | Trgovačko društvo | Zadruga | Druge pravne osobe | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zagrebačka županija | 13.455 | 140 | 665 | 215 | 11 | 11 | 14.497 |
| Općina | 451 | 1 | 24 | 5 | 1 | 0 | 482 |

Izvor: www.apprrr.hr, Upisnik poljoprivrednika na dan 31.12.2020.g., preuzeto 5. siječnja 2021.g.

- Broj poljoprivrednih gospodarstava prema dobi nositelja u Zagrebačkoj županiji i Općini na datum 31.12.2020.g.

| Područje/dob | <41 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-64 | >65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zagrebačka županija | 1697 | 872 | 1031 | 1455 | 1677 | 1466 | 6299 |
| Općina | 70 | 28 | 33 | 51 | 50 | 59 | 191 |

Izvor: www.apprrr.hr , Upisnik poljoprivrednika na dan 31.12.2020.g., preuzeto 5. siječnja 2021.g.

- Broj poljoprivrednih gospodarstava prema školskoj spremi nositelja/odgovorne osobe u Zagrebačkoj županiji i Općini na datum 31.12.2020.g.

| Područje/sprema | Nema podataka | Nezavršena OŠ | Osnovna škola | Srednja škola | Visokoškolsko obrazovanje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zagrebačka županija | 4.580 | 729 | 3.321 | 5.009 | 858 |
| Općina | 139 | 35 | 87 | 196 | 25 |

Izvor: www.apprrr.hr, Upisnik poljoprivrednika na dan 31.12.2020.g., preuzeto 5. siječnja 2021.g.

Sukladno podacima iz ARKOD baze podataka na dan 31.12.2019.g., Općina raspolagala je sa 2.892,71 ha poljoprivrednih površina. Kada govorimo o površinama, najzastupljenije poljoprivredne površine su one u rasponu veličine od 3-20 ha, zatim one u rasponu veličine od 20-100 ha, a najmanje je malih površina u rasponu veličine do 3 ha. Poljoprivrednih površina većih od 1.500 ha nema nikako. Ovi podaci ukazuju na problem koji imaju mnoge jedinice lokalne samouprave pa tako i Općina, a to je rascjepkanost poljoprivrednog zemljišta.

Prema podacima iz ARKOD-a na dan 31.12.2020.g. u Općini, poljoprivredno zemljište je po vrsti uporabe najviše namijenjeno oranicama i livadama. Nekoliko se većih poljoprivrednika bavi tradicionalnom ratarskom proizvodnjom na velikim površinama. Kukuruz, zob i pšenica nalaze se među najzastupljenijim kulturama u Općini, a značajno je zastupljeno i voćarstvo, točnije, jabuka, jagoda, krušaka, šljiva i breskve. S aspekta uzgoja jagoda, Općina je jedna od vodećih Općina u županiji.

U nastavku su prikazane tablice s detaljnijim podacima o poljoprivrednim površinama i njihovim vrstama uporabe po naseljima Općine.

- Prikaz podataka iz ARKOD baze podataka  na dan 31.12.2019. (podaci o ARKOD parcelama su prikazani prema grupama s obzirom na ukupnu površinu ARKOD parcela (ha) poljoprivrednika i prostornoj komponenti

| Naselje | <3 |  |  | >=3 i <20 |  |  | >=20 i <100 |  |  | ≥100 i <1.500 |  |  | ≥1.500 |  |  | SVEUKUPNO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Broj PG | Broj ARKOD parcela | Površina (ha) | Broj PG | Broj ARKOD parcela | Površina (ha) | Broj PG | Broj ARKOD parcela | Površina (ha) | Broj PG | Broj ARKOD parcela | Površina (ha) | Broj PG | Broj ARKOD parcela | Površina (ha) | Broj PG | Broj ARKOD parcela | Površina (ha) |
| Bunjani | 38 | 5 | 59,40 | 25 | 10 | 118,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 10 | 177,54 |
| Donji Prnjarovec | 4 | 2 | 7,72 | 4 | 3 | 24,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 5 | 32,35 |
| Gornji Prnjarovec | 18 | 5 | 27,53 | 8 | 6 | 56,25 | 2 | 2 | 132,42 | - | - | - | - | - | - | 28 | 11 | 216,19 |
| Johovec | 9 | 4 | 16,06 | 10 | 8 | 58,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 10 | 74,68 |
| Konšćani | 7 | 4 | 12,37 | 12 | 6 | 59,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 10 | 71,38 |
| Križ | 39 | 7 | 44,13 | 26 | 9 | 129,49 | 3 | 2 | 158,97 | 2 | 2 | 209,50 | - | - | - | 70 | 12 | 542,09 |
| Mala Hrastilnica | 5 | 3 | 8,70 | 4 | 4 | 27,95 | 1 | 1 | 49,10 | 1 | 1 | 192,73 | - | - | - | 11 | 8 | 278,48 |
| Novoselec | 20 | 7 | 27,32 | 14 | 9 | 82,37 | 1 | 1 | 29,67 | - | - | - | - | - | - | 35 | 11 | 139,35 |
| Obedišće | 28 | 6 | 33,87 | 9 | 7 | 67,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 8 | 101,81 |
| Okešinec | 10 | 4 | 14,15 | 12 | 7 | 79,85 | 3 | 3 | 183,97 | 1 | 1 | 145,46 | - | - | - | 26 | 12 | 423,44 |
| Razljev | 3 | 1 | 3,62 | 3 | 3 | 21,60 | 1 | 1 | 30,95 | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 | 56,17 |
| Rečica Kriška | 17 | 6 | 26,43 | 19 | 10 | 131,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 12 | 158,17 |
| Širinec | 15 | 4 | 17,78 | 12 | 8 | 82,45 | - | - | - | 1 | 1 | 123,36 | - | - | - | 28 | 11 | 223,59 |
| Šušnjari | 11 | 3 | 16,34 | 8 | 6 | 59,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 9 | 75,78 |
| Velika Hrastilnica | 8 | 3 | 13,98 | 10 | 6 | 55,93 | 1 | 1 | 86,06 | - | - | - | - | - | - | 19 | 8 | 155,98 |
| Vezišće | 19 | 5 | 31,30 | 18 | 6 | 93,75 | 1 | 1 | 40,67 | - | - | - | - | - | - | 38 | 8 | 165,71 |

Izvor: www.apprrr.hr, Prikaz broja, površine ARKOD-a i broja PG-a s obzirom na veličinu i sjedište PG-a na 31.12.2019.g., preuzeto 5. siječnja 2021.g.

- Prikaz podataka iz ARKOD baze podataka  na dan 31.12.2019. (podaci o ARKOD parcelama su prikazani prema vrstama uporabe poljoprivrednog zemljišta i prostornoj komponenti do kategorije naselja u kojem je ista smještena)

| Naziv naselja | Oranica |  | Staklenik na oranici |  | Livada |  | Pašnjak |  | Krški pašnjak |  | Vinogradi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Površina ARKOD parcela (ha) | Broj ARKOD parcela | Površina ARKOD parcela (ha) | Broj ARKOD parcela | Površina ARKOD parcela (ha) | Broj ARKOD parcela | Površina ARKOD parcela (ha) | Broj ARKOD parcela | Površina ARKOD parcela (ha) | Broj ARKOD parcela | Površina ARKOD parcela (ha) | Broj ARKOD parcela |
| Križ | 267,45 | 190 | 0 | 0 | 21,19 | 22 | 2,82 | 7 | 0 | 0 | 0,42 | 5 |
| Bunjani | 249,52 | 244 | 0,06 | 3 | 25,42 | 48 | 4,11 | 8 | 0 | 0 | 2,25 | 25 |
| Johovec | 220,83 | 95 | 0 | 0 | 3,92 | 6 | 2,88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razljev | 57,97 | 39 | 0 | 0 | 12,74 | 15 | 10,73 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vezišće | 714,58 | 204 | 0 | 0 | 3,61 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Širinec | 143,96 | 99 | 0 | 0 | 10,34 | 13 | 1,35 | 2 | 0 | 0 | 0,30 | 5 |
| Konšćani | 113,69 | 118 | 0 | 0 | 16,63 | 31 | 2,20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obedišće | 87,06 | 78 | 0 | 0 | 9,59 | 23 | 1,27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okešinec | 338,47 | 168 | 0 | 0 | 20,43 | 29 | 3,22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Šušnjari | 129,12 | 79 | 0,71 | 1 | 22,56 | 20 | 0,08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Novoselec | 98,86 | 100 | 0,05 | 1 | 25,13 | 54 | 3,38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rečica Kriška | 154,34 | 161 | 0 | 0 | 14,67 | 39 | 17,70 | 11 | 0 | 0 | 2,48 | 19 |
| Donji Prnjarovec | 39,74 | 36 | 0,33 | 4 | 7,68 | 9 | 2,37 | 3 | 0 | 0 | 0,08 | 1 |
| Mala Hrastilnica | 109,97 | 103 | 0 | 0 | 1,98 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 1 |
| Gornji Prnjarovec | 46,05 | 52 | 0,01 | 1 | 8,16 | 9 | 6,45 | 7 | 0 | 0 | 0,77 | 3 |
| Velika Hrastilnica | 183,35 | 71 | 0 | 0 | 8,55 | 8 | 2,57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Iskrčeni vinogradi |  | Maslinik |  | Voćnjak |  | Kultura kratkih ophodnji |  | Rasadnik |  | Miješoviti višegodišnji nasadi |  | Ostale vrste uporabe zemljišta |  | Privremeno neodržavana parcela |  | Ukupno |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Površina ARKOD parcela (ha) | Broj ARKOD parcela | Površina ARKOD parcela (ha) | Broj ARKOD parcela | Površina ARKOD parcela (ha) | Broj ARKOD parcela | Površina ARKOD parcela (ha) | Broj ARKOD parcela | Površina ARKOD parcela (ha) | Broj ARKOD parcela | Površina ARKOD parcela (ha) | Broj ARKOD parcela | Površina ARKOD parcela (ha) | Broj ARKOD parcela | Površina ARKOD parcela (ha) | Broj ARKOD parcela | Ukupna površina ARKOD parcela (ha) | Ukupan broj ARKOD parcela |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4,72 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,48 | 2 | 0,13 | 1 | 0,11 | 1 | 297,57 | 242 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 22,27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,68 | 6 | 0,40 | 1 | 0 | 0 | 304,71 | 362 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 1 | 227,95 | 103 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3,75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,62 | 2 | 87,82 | 66 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,15 | 1 | 0,81 | 1 | 730,97 | 214 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1,84 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158,24 | 126 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,13 | 1 | 134,88 | 154 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 6,01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 1 | 0 | 0 | 104,21 | 112 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 6,73 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,40 | 1 | 369,25 | 205 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 38,37 | 29 | 0 | 0 | 3,21 | 3 | 0,45 | 1 | 0 | 0 | 0,31 | 1 | 194,80 | 135 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 10,86 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,28 | 164 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 19,24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208,43 | 248 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,95 | 54 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,01 | 108 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,68 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,19 | 1 | 0 | 0 | 62,31 | 78 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194,47 | 81 |

Izvor: www.apprrr.hr, Prikaz broja i površine ARKOD-a po naseljima i vrsti uporabe poljoprivrednog zemljišta  31.12.2019.g., preuzeto 5. siječnja 2021.g.

U Općini od sve vrste stoke najbrojnije su svinje sa 5.136 grla. Grla ovaca je manje brojno sa 1.711 grla, a zatim slijede goveda sa 686 grla. Obiteljska poljoprivredna gospodarstva ukupno su brojala 7.676 grla stoke. Aspekt uzgoja stoke u Općini manje je vezan za potrebe tržišta, a više za vlastite potrebe dok bi daljnja proizvodnja trebala biti fokusirana na proizvodnju ekološkog karaktera, plasman poljoprivrednih proizvoda poput mesa i mlijeka na obližnja tržišta te na unaprjeđenje gastronomske ponude Općine.

Poljoprivredne djelatnosti na području Općine karakterizira usitnjenost poljoprivrednih zemljišta, izostanak melioracijskih zahvata te orijentiranost poljoprivredne proizvodnje na zadovoljavanje vlastitih potreba, a manje za daljnju preradu, kao i za opskrbu lokalnih tržnica poljoprivrednim proizvodima, prije svega voćem i povrćem.

Problem predstavlja i nepostojanje sustava za navodnjavanje na većim poljoprivrednim površinama te zastarjela mehanizacija, a istovremeno i nedostatak sinergije proizvođača u cilju zajedničkog nastupa na tržištima. Danas je gotovo nezamislivo baviti se intenzivnom proizvodnjom bez navodnjavanja i uporabe vodotopivih gnojiva pomoću kojih se može osigurati dovoljna količina hranjivih tvari za biljke koje bi trebale dati onakav prinos i kvalitetu plodova kakva se priželjkuje.

Iako jedan broj poljoprivrednih gospodarstava koristi potpore koje nudi Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom gospodarstvu, generalno gledajući, poljoprivrednici nemaju dovoljno vlastitih sredstava kako bi financirali ulaganja i nove projekte, a veliki izazov im predstavljaju EU fondovi, odnosno složeni natječaji i procedure za dobivanje sredstava. Također, Općina svake godine donosi Program potpora poljoprivredi čime potiče razvoj prerade u poljoprivredi, ulaganja u nematerijalnu i materijalnu imovinu, prenošenje znanja te prijavu na različite fondove, a kao još jednu dodatnu pomoć poljoprivrednicima, Općina je 2017.g. formirala Odbor za poljoprivredu koji osluškuje potrebe i pomaže poljoprivrednicima u ostvarenju njihovih projekata.

Od velike pomoći je i članstvo Općine u LAG-u Moslavina, lokalne akcijske grupe čiji je cilj potaknuti provedbu integriranih i kvalitetnih strategija održivog razvoja ruralnog područja na kojem djeluje. Od LAG-a se očekuje otvaranje poziva za dodjelu bespovratnih sredstava u skladu s Programom ruralnoga razvoja RH pri čemu će najveći dio sredstava biti namijenjen upravo za poljoprivrednike, kao i pružanje podrške i edukacije dionicima s područja LAG-a.

Glavna karakteristika poljoprivrednih gospodarstava Općine je usitnjenost i rascjepkanost posjeda što predstavlja problem za značajniji razvoj poljoprivrede u gospodarske svrhe. Naime, većina obiteljskih gospodarstava ili proizvodi samo za vlastite potrebe ili ostvaruje niže ekonomske rezultate, odnosno nije konkurentna na tržištu niti prilagođena za značajniju proizvodnju, pa bi priključivanjem zadruzi ili osnivanjem novih zadruga zasigurno ostvarili veći potencijal za bolji plasman svojih proizvoda. Intenzivniju poljoprivrednu proizvodnju, osim usitnjenosti posjeda, usporava činjenica da se poljoprivredom bavi većinom starije stanovništvo koje poljoprivredne površine uglavnom obrađuje na tradicionalan način što značajno povećava troškove proizvodnje. Međutim, ovakav način proizvodnje omogućava uzgoj organskih proizvoda koji se ističu svojom kvalitetom i za kojima raste potražnja kako na domaćem tako i na stranom tržištu. Upravo je proizvodnja takvih zdravih, ekoloških poljoprivrednih proizvoda jedan od mogućih pravaca razvoja poljoprivrede Općine s obzirom da Općina raspolaže nezagađenim tlom i okolišem čime ispunjava glavne preduvjete za razvoj ekološke proizvodnje. Proizvodnja poljoprivrednih proizvoda lokalnog porijekla proizvedenih na ekološki način lakše će se plasirati na tržište, ali da bi se isto ostvarilo potrebno je povećati i dobro organizirati proizvodnju. Još jedan od pravaca razvoja poljoprivrede je što više uključiti mlade, omogućiti im nabavu mehanizacije, sustave za navodnjavanje te dodatnim usavršavanjima pomoći da postanu konkurentniji na tržištu.

#### Prerađivačka industrija

Prerađivačka industrija u Općini razvila se s obzirom na raspoložive šumske površine i iskorištavanje potencijala drveta i drvne građe. Šumske površine pokrivaju 37,9% ukupne površine Općine, što čini značajan kapacitet za razvoj gospodarstva u cjelini. Prerada drva i proizvodnja namještaja se, osim na šumskoj sirovini i njezinom iskorištavanju, razvila i na temelju dugogodišnje tradicije te na kvalitetnim ljudskim potencijalima. Iako je dugi niz godina bila primarna gospodarska djelatnost i radno intenzivna, drvoprerađivačka industrija manje je intenzivna u odnosu na prethodna razdoblja.

Danas, značajan udio drvoprerađivačke djelatnosti u Općini ima Drvna industrija Novoselec d.o.o., te nekoliko samostalnih poduzetnika. Drvna industrija Novoselec nastala je na temeljima pilane osnovane 1929. g., a zahvaljujući drvnoj sirovini, prije svega hrastu lužnjaku, započela je proizvodnja parketa i masivnog namještaja, dok se zahvaljujući kvaliteti održala na tržištu. Tvrtka, prema podacima za 2019.g., zapošljava 173 djelatnika što ju čini najvećim gospodarskim subjektom u okolici te predstavlja jednog od najvažnijeg dionika razvoja Općine u narednom periodu. Osim drvoprerađivačke, prisutna je i metaloprerađivačka djelatnost sa značajnim kapacitetima u Novoselcu (tvrtka Feromihin d.o.o. i obrt „PROMED“-Novoselec, vl. Branimir Pleše).

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, broj zaposlenih u pravnim osobama prerađivačke industrije u Općini se drastično smanjio u razdoblju 2009.-2014.g. uslijed gospodarske krize te se u narednom razdoblju uslijed oporavka tržišta i poticanja ulaganja očekuje zaustavljanje negativnih trendova i povećanje broja zaposlenih. Pored navedenih, djeluju i obrtnici i poduzetnici s naglaskom na tradicionalne male trgovačke djelatnosti bez udjela većih trgovačkih lanaca. Proteklih desetljeća, gospodarski subjekti koji su djelovali na području Općine nestali su u procesima privatizacije ili zbog nemogućnosti prilagodbe tržišnim prilikama, a time su se zatvorila i brojna radna mjesta koja su osiguravala egzistenciju stanovništva i stvarala prihode za općinski proračun.

Prerađivačka industrija suočena je s velikim izazovima koje pred njih stavlja konkurentno tržište i sve veći zahtjevi potrošača za novim proizvodima. Poticanjem međusobne suradnje treba omogućiti razmjenu znanja i informacija o inovacijskim tehnologijama i procesima proizvodnje i prerade s kojima proizvođači nisu upoznati. Problem predstavlja i slaba orijentiranost na inozemna tržišta te slaba iskorištenost korištenja obnovljivih izvora energije (OIE) koje bi poduzećima donijelo velike uštede.

#### Poduzetništvo

U budućem gospodarskom razvoju Općine stavljen je naglasak na razvoj malog i srednjeg poduzetništva, a poduzetnici su prepoznati kao nositelji gospodarskog razvoja. Ulaganje u Općini nastoji se potaknuti osiguravanjem potrebne poduzetničke infrastrukture. Prostornim planom na području Općine, kao izdvojena građevinska područja, utvrđene su dvije poduzetničke zone i to Poduzetnička zona Križ I te Poduzetnička zona Križ II, a koje su evidentirane u jedinstvenom registru poduzetničke infrastrukture Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Poduzetnička zona Križ I, formirana 2004.g. Odlukom Općinskog vijeća Općine, prostire se na 126 ha od čega je gotovo trećina zone neizgradiva zbog koridora cjevovoda nafte i plina dok je u preostalom dijelu najveći dio površina u prethodnom periodu, prodan investitorima od kojih je tek dio priveden namjeni, dok je za manji dio površina potrebno riješiti vlasničke odnose s Republikom Hrvatskom s ciljem stvaranja dodatnih kapaciteta i privođenja zemljišta namjeni unutar same zone. Poduzetnička zona Križ I definirana je granicama lokalne ceste Križ-Hrastilnica na istoku, nerazvrstanom cestom Širinec-Johovec na zapadu, autocestom A3 na jugu te željezničkom prugom na sjeveru. Za investitore najveći privlačni faktor ulaganja predstavlja položaj zone na samom izlazu s autoceste A3 kod čvora Križ te njena opremljenost komunalnom infrastrukturom (električna energija, vodoopskrba, kanalizacija, plin, telekomunikacijske linije, asfaltne prometnice u zoni i javna rasvjeta).

Do sada su svoje investicijske planove u navedenoj Poduzetničkoj zoni I ostvarili Miagra d.o.o. Zagreb, Pleter vatrometi d.o.o. Zagreb, MG DESIGN d.o.o. Širinec i Agromais d.o.o. Zagreb. U završnoj fazi je ishođenje potrebnih dozvola za izgradnju novih objekata sljedećih investitora u Poduzetničkoj zoni Križ: Stone gallery d.o.o. Rijeka planira izgraditi objekt za kamenoprerađivačku djelatnost, Mani d.o.o. Zagreb planira izgradnju ULO hladnjače s pogonom za preradu jabuka,  Klesarstvo Lucić d.o.o. Samobor planira izgradnju nove proizvodne hale za preradu kamena te Lidl Hrvatska d.o.o. koji planira izgraditi logističko distributivni centar (skladište). Od ostalih tvrtki tu su još Nafta centar d.o.o. i JAPA d.o.o.

Poduzetnička zona Križ II, formirana tijekom 2010.g. Odlukom Općinskog vijeća Općine, prostire se na 27,80 ha, a locirana je sjeverno od industrijske ceste do željezničke pruge, istočno od lokalne ceste Križ-Hrastilnica te zapadno od lateralnog kanala Hrvatskih voda. Navedena zona formirana je iz istih razloga kao i Poduzetnička zona Križ I., dakle radi poticanja poduzetničkog razvoja kao osnovnog pokretača lokalnog održivog razvoja povećanjem broja gospodarskih subjekata i unaprjeđenja njihovih poslovnih rezultata. Riječ je o već postojećoj zoni male privrede i poduzetništva, a koja je sredstvima Ministarstva poduzetništva i obrta, Zagrebačke županije te Općine, tijekom 2014.g. infrastrukturno obnovljena. U njoj svoje investicijske projekte već su pokrenule tvrtke HEP ODS d.o.o. Zagreb, Lonja Strug d.d. Kutina, RR CONCEPT d.o.o. Bjelovar i Elektrocentar Petek d.o.o. Ivanić-Grad. Budućnost spomenute zone nije upitna budući je zajedno s izgradnjom komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Križ II, trgovačko društvo Elektrocentar Petek d.o.o. Ivanić-Grad, dodatno proširilo svoje postojeće proizvodne i administrativne kapacitete kao i trgovačko društvo Mipek d.o.o. Križ koje je do sada izgradilo bravarsku halu te stvorilo uvjete za nova zapošljavanja i proširenja proizvodnih kapaciteta.

U Općini se predviđala i izgradnja Poduzetničke zone Križ III na površini od 60 ha koja bi se nalazila jugoistočno od Poduzetničke zone Križ I, odnosno autoceste A3, ali je uslijed promjene Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN 93/13, 114/13, 41/14), provedba obustavljena. Naime, Zakonom se navodi kako je ulaganje u izgradnju nove poduzetničke zone opravdano samo kada u radijusu od 20 kilometara od lokacije predviđene za izgradnju nove zone, odnosno od granica obuhvata nove zone ne postoje već zone čiji je ukupan iznos aktivirane raspoložive površine manji od 66% ukupno raspoložive površine tih zona. Odnosno poduzetničke zone u Križu i Ivanić-Gradu, koje se nalaze na udaljenosti ispod 20 km od planirane lokacije poduzetničke zone izgrađene su manje od propisane vrijednosti.

I izvan poduzetničkih zona na području Općine razvijaju se poduzetničke inicijative. Trgovačko društvo Amex d.o.o. Zagreb izgradilo je u Moslavačkoj ulici u Križu pogon za sortiranje i pakiranje voća sa pomoćnom zgradom. Drvna industrija Novoselec d.o.o. planira izgradnju kogeneracijskog postrojenja unutar postojećeg kruga drvne industrije s dugom tradicijom u Novoselcu, za što je također ishođena građevinska dozvola. U naselju Razljev svoju investiciju planira realizirati trgovačko društvo Veggie d.o.o. Razljev, a riječ je o rekonstrukciji poslovnih zgrada i plastenika.

U prostorno-planskoj dokumentaciji Općine utvrđene su zone eksploatacijskih polja u kojima je moguće eksploatirati mineralne sirovine, naftu i plin, koje predstavljaju prirodne resurse od interesa Republike Hrvatske. Eksploatacijska polja na području Općine su eksploatacijsko polje Bunjani (nafta) i eksploatacijsko polje Žutica (nafta i plin), gdje eksploataciju provodi INA d.d. Najveća proizvodnja nafte i plina na području Moslavine ostvarila se krajem 1970-ih i početkom 1980-ih, a smanjena je 1990-ih zbog iscrpljenja zaliha nafte, dok potencijal imaju još neotkrivena ležišta. Godine 2003., eksploatacijsko polje Vezišće se prestalo eksploatirati, dok se na eksploatacijskom polju Šumećani na sjeverozapadu Općine izdvaja jedinstvena naftenska nafta iz koje se dobiva naftalan, a koji Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Naftalan u Ivanić-Gradu koristi u terapiji pacijenata u posebnim kupkama i za proizvodnju vlastitih proizvoda sa značajnim izvoznim potencijalom. Također postoji i eksploatacijsko polje ugljikovodika Okoli i Podzemno skladište plina Okoli. Na cijelom području Moslavine, eksploatacija i proizvodnja nafte i plina su tijekom proteklih desetljeća rezultirali razvojem i promjenom socio-ekonomske strukture stanovništva, budući da se značajan dio stanovništva zapošljavao u ovoj djelatnosti.

U Općini, na dan 21. siječnja 2021.g., ukupno posluje 146 poduzetnika, odnosno 111 trgovačkih društava i 35 obrta. Danas, značajan udio drvoprerađivačke djelatnosti u Općini ima Drvna industrija Novoselec d.o.o. te nekoliko samostalnih poduzetnika. Osim drvoprerađivačke, prisutna je i metaloprerađivačka djelatnost sa značajnim kapacitetima u Novoselcu (tvrtka Feromihin d.o.o. i obrt „PRO-MED“-Novoselec, vl. Branimir Pleše).

U nastavku je prikazana usporedba poduzetnika u Zagrebačkoj županiji i Općini za 2019.g.

- Usporedba poduzetnika (prosjek) u Zagrebačkoj županiji i Općini u 2019.g.

| Opis | Zagrebačka županija 2019. | Općina 2019. |
| --- | --- | --- |
| Ukupno subjekata | 8.086 | 93 |
| Dugotrajna imovina | 3.740.327 | 1.564.702 |
| Kratkotrajna imovina | 2.957.580 | 1.495.641 |
| Ukupno aktiva | 6.766.173 | 3.073.469 |
| Dugoročne obveze | 1.398.635 | 1.283.880 |
| Kratkoročne obveze | 2.270.908 | 904.937 |
| Poslovni prihodi | 6.535.065 | 2.069.653 |
| Prihodi od prodaje | 6.256.710 | 1.998.970 |
| Ukupni prihodi | 6.591.521 | 2.080.297 |
| Ukupni rashodi | 6.299.076 | 2.111.163 |
| Dobitak ili gubitak razdoblja | 232.855 | 63.387 |
| Prihodi od prodaje u inozemstvu | 1.101.109 | 717.585 |
| Uvoz | 1.757.069 | 454.475 |

Izvor: www.fina.hr, info.BIZ servis, preuzeto 25. siječnja 2021.g.

Općina u svom suvlasništvu ima 5 poduzeća, a ista su navedena u sljedećoj tablici.

- Poduzeća u vlasništvu/suvlasništvu Općine

| RB. | OIB | Naziv | Adresa | Udio vlasništva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 88060877962 | PODUZETNIČKA ZONA KRIŽ d.o.o. za razvoj poduzetništva, izgradnju i upravljanje komunalnom infrastrukturom, objektima i poduzetničkom zonom | Zagrebačka 7, 10314 Križ | 100% |
| 2. | 34845090946 | Trgovačko društvo IVAKOP d.o.o. za komunalne djelatnosti | Savska 50, 10310 Ivanić-Grad | 28,63% |
| 3. | 57676681803 | Trgovačko društvo IVAPLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom | Moslavačka 13, 10310 Ivanić-Grad | 28,63% |
| 4. | 54189804734 | Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju | Ulica grada Vukovara 72/V 10000 Zagreb | 6,60% |
| 5. | 74613812885 | Trgovačko društvo OBITELJSKI RADIO IVANIĆ d.o.o. | Park Stjepana Posezija 5, 10310 Ivanić-Grad | 25% |

Izvor: www.opcina-kriz.hr, preuzeto 16. siječnja 2021.g.

Iako veličinom i brojem stanovnika malena, Općina ima veliki potencijal za daljnji gospodarski razvoj i to prvenstveno zbog svoje iznimno povoljne geografske pozicije, dobre prometne povezanosti, izgrađenih poduzetničkih zona te konstantnog ulaganja u gospodarsku i komunalnu infrastrukturu. Veći dio poduzetnika i dalje pokazuje potrebu za dodatnom izgradnjom/rekonstrukcijom svojih prostora kao i nabavom suvremene mehanizacije i opreme kako bi bili što konkurentniji na tržištu. Poduzeća i dalje ne koriste u dovoljnoj mjeri nove tehnologije, te nisu usmjerena na energetsku učinkovitost (EnU) i obnovljive izvore energije (OIE).

#### Turizam i ugostiteljstvo

Turizam u Republici Hrvatskoj predstavlja važan pokretač gospodarstva te se unatoč svim problemima koje su pratile gospodarstvo Republike Hrvatske proteklog desetljeća smatra najstabilnijom gospodarskom granom. Kontinentalna turistička infrastruktura izrazito je siromašna u turističkim atrakcijama bez koje je otežano stvarati pretpostavke za turističko aktiviranje kontinentalnog prostora, osobito u smislu pozicioniranja na tržištu posebnih interesa. Tržišno najspremniji turistički proizvodi makroregije Kontinentalna Hrvatska su kulturni turizam, odmor u ruralnim područjima i cikloturizam.

Općina raspolaže atraktivnim prirodnim i kulturnim resursima poput vrijednih šumskih površina i šest registriranih kulturnih dobara, ali te resurse nije turistički valorizirala i usmjerila ih na socio-ekonomski razvoj Općine.

- Godine 2014., izrađena je Strategija razvoja turizma na području Općine 2015. - 2020. kojom su predložene mjere i aktivnosti razvoja turizma na području Općine. Osnovana je i Turistička zajednica radi ostvarenja i promicanja turističkih znamenitosti i identiteta, podizanja kvalitete turističke ponude, promocije i obavljanja promotivnih aktivnosti te radi niza drugih aktivnosti. Međutim, nije pronađen model kako riješiti pitanje stručnog kadra Turističke zajednice Općine koja je sukladno važećim zakonima morala postojati te zadovoljiti sve zakonske i stručne kriterije za rad. Tadašnje gospodarske prilike doprinijele su činjenici da je Općina godišnje prikupila tek četrdesetak tisuća kuna turističke članarine što nije bilo dostatno za podmirenje troškova rada Turističke zajednice i direktora. Turistička zajednica nije imala kapacitete za financiranje plaće, rada i svih programa jednog kvalitetnog turističkog ureda kakav joj je trebao te je 2016. godine na prijedlog nadležnog ministarstva ugašena.

- S obzirom na važnost ove gospodarske grane Općina bi trebala u što skorije vrijeme osnovati ured turističke zajednice, posebice imajući u vidu blizinu Grada Zagreba iz kojeg stanovništvo može Općinu koristiti kao vikend izletište što bi uključivalo gradnju manjih obiteljskih hotela, jačanje restoranske ponude, sportskog turizma i slično.

Najreprezentativniji smještajni i ugostiteljski objekt u Općini je Villa Noa Križ u samom središtu Križa koji se promovira kao hotel i restoran sa šest soba, restoranom, bazenom, saunom i wellness prostorijom. Prema podacima tvrtke Villa Noa d.o.o. Križ, 2012.g. ostvareno je 53 noćenja, 2013.g. 206, 2014.g. 177 te 2015.g. 93 noćenja. Drugi smještajni kapacitet predstavlja lovački dom u Donjem Prnjarovcu u vlasništvu Lovačkog društva „Vidra“ iz Križa, koji iznad sale za 100 uzvanika sa kuhinjom i sanitarnim čvorom, u potkrovlju doma ima uređene sobe sa 12 ležajeva.

U dvorištu Doma je sjenica i boksovi za smještaj pasa . Objekt nije legaliziran i nema uporabnu dozvolu, pa kao takav ne može služiti u komercijalne svrhe, iako je postupak legalizacije u toku i očekuje se stavljanje objekta u funkciju. Ovaj je objekt vrlo povoljno smješten, malo izvan centra naselja a u blizini lovišta i izvrsno oblikovan ako se stavi u funkciju lovnog turizma. Iako je riječ o neznatnom kapacitetu smještaja, ni on nije popunjen, pa je za pretpostaviti da je za sadašnju razinu turizma sasvim dovoljan. Pansiona, hostela, soba u privatnom smještaju, kampova ili kamp odmorišta nema.

Ugostiteljska ponuda Križa obuhvaća desetak ugostiteljskih objekata od kojih su tri ugostiteljska objekta koja uslužuju hranu i piće. U ponudi uglavnom imaju pizze i roštilj, dok ponude temeljene na autohtonim namirnicama ili gastronomskoj ponudi nema nikako.

Bitno je naglasiti da zbog vrlo male ili nikakve potražnje, uglavnom je potrebno najaviti dolazak, naročito veće grupe ljudi. Ostali su objekti u tipu caffe–bar.

Iako je Općina poznata po dugoj „slatkoj“ tradiciji, u njoj trenutačno radi samo jedna tvrtka, Šatović j.d.o.o, koja proizvodi slastičarske proizvode te se kod njih mogu kupiti torte i kolači.

U Općini ne postoji turistička agencija, što samo po sebi ne bi trebao biti problem, da je uspostavljena suradnja sa agencijama iz susjednih gradova, koje bi mogla ponuditi aranžmane i privući posjetitelje u Općinu.

Općina ne raspolaže nikakvim tiskanim promocijskim materijalima koji bi tematizirali njenu povijest, okolicu ili turističku ponudu.

Općina raspolaže logotipom koji koristi prilikom promocije događaja i manifestacija. Osim službenog grba, Općina koristi stilizirani logo koji predstavlja bogatstvo vode, šume i simbol Općine. Provedbom projekata u turizmu, čiji bi nositelji bili Općina te predstavnici civilnog i privatnog sektora, stvorila bi se turistička ponuda u Općini koja bi se ponudila na tržištu te koja bi omogućila nova zapošljavanja.

U nastavku je tablica koja prikazuje dolaske i noćenja turista u Hrvatskoj, Zagrebačkoj županiji i Općini. Iz tablice možemo primijetiti da su podaci za Općinu nedostupni. Turistička zajednica nije imala kapacitete za provedbu aktivnosti te nije raspolagala preciznim podacima o posjetiteljima na području Općine.

- Dolasci i noćenja turista u Hrvatskoj, Zagrebačkoj županiji i Općini u razdoblju od 2015. do 2019.g.

| - 2015. |  | - 2016. | - 2017. | - 2018. | - 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - HRVATSKA |  |  |  |  |  |
| - dolasci | - 14.343.323 | - 15.594.157 | - 17.430.580 | - 18.666.580 | - 19.566.146 |
| - noćenja | - 71.605.315 | - 78.049.852 | - 86.200.261 | - 89.651.789 | - 91.242.931 |
| - ZAGREBAČKA ŽUPANIJA |  |  |  |  |  |
| - dolasci | - 65.653 | - 75.527 | - 85.501 | - 122.950 | - 139.913 |
| - noćenja | - 111.629 | - 128.255 | - 148.810 | - 202.606 | - 225.561 |
| - OPĆINA |  |  |  |  |  |
| - dolasci | - X | - X | - X | - X | - X |
| - noćenja | - X | - X | - X | - X | - X |

- Izvor: www.dzs.hr Priopćenja: Dolasci i noćenja turista u 2015., 2016., 2017., 2018. i 2019., preuzeto 28. prosinca 2020.g.

Turizam na području Općine još uvijek je vrlo slabo razvijen. Uglavnom se radi o izletničkom ili tranzitnom turizmu. Iako Općina ulaže napore za povećanje aktivnosti turističke djelatnosti, ponajprije organizacijom različitih kulturno-umjetničkih ili zabavnih manifestacija, rezultati još uvijek nisu zadovoljavajući. Postojeći smještajni kapaciteti trenutačno zadovoljavaju potražnju, ali ukoliko se planira razvijati turizam, nužno ih je obnoviti, proširiti te graditi nove. Polazeći od važnosti koju ugostiteljska ponuda ima za posjetitelje u njihovoj ocjeni turističkog boravka, može se ustvrditi da Općini nedostaje raznolikosti u ugostiteljstvu, posebice ugodni i ambijentalni manji restoran i/ili bistro, s kvalitetnom ponudom jela čak i ako je riječ o „brzoj“ prehrani, dobra slastičarnica koja bi mogla biti čak i motivom dolaska u Križ, te inovacije u ugostiteljskoj ponudi. S obzirom da u Općini nema turističke zajednice niti agencija, promocijskih aktivnosti koje bi se odnosile na turističku aktivnost ili povećale prepoznatljivost same Općine uglavnom ne postoje.

#### Tržište radne snage

U Općini prisutna je sezonalnost zapošljavanja, kao posljedica otvaranja radnih mjesta u ugostiteljstvu i turizmu te zapošljavanja nezaposlenih s područja Općine tijekom ljetnih mjeseci duž obale Republike Hrvatske.

Dugotrajna nezaposlenost predstavlja trajno obilježje tržišta rada, a samo se razvojem politike tržišta rada (posredovanje pri zapošljavanju, dodatno obrazovanje, javni radovi, poticanje samozapošljavanja, subvencioniranje zapošljavanja i slično) mogu riješiti problemi tržišta i spriječiti degradaciju ugroženih skupina stanovništva (mladih, starih, žena i neobrazovanih).

Broj zaposlenih žena veći je od broja nezaposlenih muškaraca. Najveći broj nezaposlenih muškaraca prisutan je u dobnoj skupini 55-59 godina, uglavnom onih koji su uslijed gospodarske krize izgubili prijašnji posao te imaju manje mogućnosti za zapošljavanjem, dok je visok broj nezaposlenih žena prisutan u svim dobnim skupinama, posebice u dobnoj skupini 25-29 i 50-54 godine.

Obrazovna struktura radno aktivnog stanovništva ne odgovara u dovoljnoj mjeri potrebama postojećih tvrtki, odnosno tržištu rada, a dio obrazovanog stanovništva odlazi u veće gradove ili u druge države u potrazi za radnim mjestima. Uzrocima dugotrajne nezaposlenosti mogu se smatrati nedovoljne kvalifikacije i vještine radnika. Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a gledano prema stupnju obrazovanja većina nezaposlenih na području Općine ima završenu srednju školu, dok mali broj nezaposlenih ima završeno više ili visoko obrazovanje.

Dugoročno se može očekivati problem s nedostatnim kadrovima posebice u sektoru školstva i zdravstvene zaštite.

- Stanovništvo staro 15 i više godina prema trenutačnoj aktivnosti i spolu u Općini , Popis 2011.g.

| Ukupno |  | Zaposleni | Nezaposleni | Ekonomski neaktivni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Općina | 5.948 | 2.217 | 473 | 3.258 |
| Muškarci | 2.808 | 1.330 | 239 | 1.239 |
| Žene | 3.140 | 887 | 234 | 2.019 |

Izvor: www.dzs.hr, Popis stanovništva, kućanstva i stanova 2011.g., preuzeto 5. siječnja 2021.g.

- Stanovništvo prema pohađanju škole i spolu u Općini, Popis 2011.g.

| Ukupno |  | Predškolsko obrazovanje | Osnovna škola | Srednja škola | Stručni studij | Sveučilišni studij |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Općina | 6.963 | 153 | 553 | 286 | 86 | 178 |
| Muškarci | 3.316 | 81 | 281 | 135 | 44 | 77 |
| Žene | 3.647 | 72 | 272 | 151 | 42 | 101 |

Izvor: www.dzs.hr , Popis stanovništva, kućanstva i stanova 2011.g., preuzeto 5. siječnja 2021.g

- Zaposleni prema područjima djelatnosti i starosti u Općini, Popis 2011.g.

| PODRUČJE DJELATNOSTI | 15-19 | 20-24 |  | 25-29 |  | 30-34 |  | 35-39 |  | 40-44 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 1 |  | 4 |  | 8 |  | 14 |  | 18 |  | 17 |
| - Rudarstvo i vađenje | - |  | 4 |  | 8 |  | 9 |  | 12 |  | 9 |
| - Prerađivačka industrija | 8 |  | 28 |  | 43 |  | 62 |  | 67 |  | 82 |
| - Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija | - |  | 6 |  | 8 |  | 12 |  | 10 |  | 15 |
| - Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnost sanacije okoliša | - |  | 1 |  | 3 |  | 5 |  | 3 |  | 5 |
| - Građevinarstvo | 4 |  | 34 |  | 37 |  | 48 |  | 33 |  | 23 |
| - Trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala | 3 |  | 33 |  | 56 |  | 57 |  | 45 |  | 46 |
| - Prijevoz i skladištenje | - |  | 5 |  | 12 |  | 6 |  | 15 |  | 14 |
| - Djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane | 3 |  | 12 |  | 17 |  | 12 |  | 13 |  | 10 |
| - Informacije i komunikacije | - |  | 2 |  | 11 |  | 5 |  | 6 |  | 2 |
| - Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja | - |  | 3 |  | 9 |  | 6 |  | 3 |  | 6 |
| - Poslovanje nekretninama | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1 |
| - Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti | 1 |  | 4 |  | 15 |  | 13 |  | 6 |  | 9 |
| - Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti | - |  | 9 |  | 14 |  | 11 |  | 9 |  | 7 |
| - Javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje | 1 |  | 14 |  | 17 |  | 12 |  | 30 |  | 25 |
| - Obrazovanje | - |  | 3 |  | 20 |  | 20 |  | 14 |  | 13 |
| - Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi | - |  | 9 |  | 22 |  | 17 |  | 9 |  | 22 |
| - Umjetnost, zabava i rekreacija | - |  | - |  | 4 |  | 6 |  | 2 |  | 3 |
| - Ostale uslužne djelatnosti | 2 |  | 5 |  | 7 |  | 13 |  | 5 |  | 2 |
| - Djelatnosti kućanstava kao poslodavca, djelatnosti kućanstva koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - |  | - |

| PODRUČJE DJELATNOSTI | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | ### više |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 16 | 18 | 6 | 5 | 2 |
| - Rudarstvo i vađenje | 14 | 16 | 17 | 2 | - |
| - Prerađivačka industrija | 67 | 63 | 42 | 5 | 1 |
| - Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija | 29 | 21 | 25 | 10 | - |
| - Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnost sanacije okoliša | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
| - Građevinarstvo | 29 | 20 | 18 | 2 | 1 |
| - Trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala | 35 | 28 | 11 | 3 | 1 |
| - Prijevoz i skladištenje | 16 | 15 | 8 | 2 | - |
| - Djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane | 4 | 4 | 2 | - | - |
| - Informacije i komunikacije | - | 4 | 3 | - | - |
| - Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja | 3 | 6 | 1 | - | - |
| - Poslovanje nekretninama | 1 | - | - | - | - |
| - Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti | 6 | 10 | 2 | 2 | - |
| - Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti | 7 | 9 | 2 | 2 | - |
| - Javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje | 13 | 13 | 5 | 8 | - |
| - Obrazovanje | 19 | 10 | 10 | 8 | - |
| - Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi | 16 | 20 | 7 | 3 | - |
| - Umjetnost, zabava i rekreacija | 2 | 1 | - | - | - |
| - Ostale uslužne djelatnosti | 2 | 4 | 3 | - | - |
| - Djelatnosti kućanstava kao poslodavca, djelatnosti kućanstva koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe | - | - | - | - | - |

Izvor: www.dzs.hr, Popis stanovništva, kućanstva i stanova 2011.g., preuzeto 5. siječnja 2021.g

Obrazovna struktura radno aktivnog stanovništva ne odgovara u dovoljnoj mjeri potrebama postojećih tvrtki, odnosno tržištu rada, a dio obrazovanog stanovništva odlazi u veće gradove ili u druge države u potrazi za radnim mjestima. Uzrocima dugotrajne nezaposlenosti mogu se smatrati nedovoljne kvalifikacije i vještine radnika stoga je potrebno omogućiti stanovništvo stalna usavršavanja ili prekvalifikacije sukladno potrebama tržišta. U sve aktivnosti potrebno je što više uključiti ugrožene skupine stanovništva i one u nepovoljnom položaju.

### Društvene djelatnosti

U segmentu društvenih djelatnosti na području Općine prikazane su društvene značajke, stanje u obrazovanju, stanje u zdravstvu, sportu, kulturna i prirodna baština te vatrogasna zaštita.

##### Društvene značajke

Općinu karakterizira socijalna osviještenost lokalnog stanovništva koji vode miran, ruralni način života.  Kao i većina jedinica lokalne samouprave Zagrebačke županije, najlošiji pokazatelj Općine su prosječni izvorni prihodi po stanovniku, odnosno pokazatelj koji govori kako sredstva s kojima Općina može raspolagati nisu velika. To je rezultiralo izostankom većih investicija na području Općine, a kao izvori financiranja razvojnih projekata prepoznata su sredstva iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Razvojnim projektima i drugim aktivnostima uz brigu o zaštiti okoliša, unaprijedilo bi se opće stanje društva i gospodarstva.

Sukladno Statutu, Općina uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj i inozemstvu ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka.

Općina održava suradnju s poduzetnicima i gospodarstvenicima koji su započeli svoje investicije na području Općine te kontinuirano djeluje u smjeru uspostavljanja novih suradnji s potencijalnim investitorima. Također, Općina ima kvalitetnu suradnju s predstavnicima, odnosno nositeljima izvršnih poslova u susjednim jedinicama lokalne samouprave Gradu Ivanić-Gradu i Općini Kloštar Ivanić, a s kojima dijele članstvo u zajedničkim trgovačkim društvima. Također, Sporazumom o suradnji na projektu razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa internetu u nekomercijalnim područjima Zagrebačke županije uz sufinanciranje iz fondova Europske unije između gradova Ivanić-Grad i Dugo Selo te općina Brckovljani, Kloštar Ivanić i Križ, ostvarila se kvalitetna suradnja između pet jedinica lokalne samouprave istočnog dijela Zagrebačke županije.

Općina surađuje i s nadležnim tijelima državne uprave, kao i trgovačkim društvima, javnim ustanovama i institucijama te sustavno gradi suradnju s čelnicima Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije, Hrvatskih voda, ministarstvima u okviru projekata koji se provode, Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i drugima.

Na lokalnom nivou, Općina surađuje i potiče rad udruga civilnog društva u ostvarivanju njihovih aktivnosti i inicijativa.

Općina pripada Lokalnoj akcijskog grupi Moslavina, osnovanoj 2012.g., a koja osim Općine obuhvaća još područja pet gradova (Čazma, Garešnica, Ivanić-Grad, Popovača i Kutina) i šest općina (Dubrava, Hercegovac, Kloštar Ivanić, Lipovljani, Velika Ludina i Velika Trnovitica) u tri županije. Iako je prirodna regija Moslavina podijeljena na Bjelovarsko-bilogorsku, Sisačko-moslavačku i Zagrebačku županiju, teritorijalno-politički ustroj ne utječe na odluke unutar LAG-a Moslavina. LAG Moslavina je u programskom razdoblju do 2020.g. djelovala u smjeru poticanja lokalnih dionika na osmišljavanje aktivnosti koje doprinose razvoju tih područja, kako na gospodarskom planu, razvoju infrastrukture, očuvanju prirodne, tradicijske, kulturne i povijesne baštine tako i na unapređenju društvenog i kulturnog života stanovnika područja kojeg obuhvaća.

##### Obrazovanje

Uzrocima dugotrajne nezaposlenosti mogu se smatrati nedovoljne kvalifikacije i vještine radnika. Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a gledano prema stupnju obrazovanja, 60,3% nezaposlenih na području Općine ima završenu srednju školu, a 6,7% nezaposlenih ima završeno više ili visoko obrazovanje. Uporište za obrazovne promjene i promjene stupnja obrazovanja odraslih, radno sposobnog stanovništva treba predstavljati razvoj koncepta cjeloživotnog obrazovanja, što će ovisiti i o smjernicama društvenog razvoja, tržištu rada te težnji pojedinca za osobnim razvojem. Struktura obrazovanih kadrova na razini srednjeg i visokog obrazovanja ne odgovara potrebama gospodarstva kao i kompetencije obrazovanih kadrova koje nisu u skladu s potrebama gospodarstva.

Prema popisu stanovništva 2011.g., Općina ima nepovoljniju obrazovnu strukturu stanovništva od stanovništva Zagrebačke županije i Republike Hrvatske. Udio stanovništva Republike Hrvatske s višom i visokom školom iznosio je 16,4%, a u Općini gotovo upola manje, 8,5%. Razlozi nepovoljne obrazovne strukture se pronalaze u sljedećim trendovima:

- Općina ima veći udio starijeg, a time i niže obrazovanog stanovništva,

- U Općini je prisutan trend iseljavanja mladog obrazovnog stanovništva,

- Visoko obrazovanje je unatoč blizini Grada Zagreba, ipak nedostupno svim stanovnicima,

a obzirom na prihode.

- Obrazovna struktura osoba starijih od 15 godina prema najvišoj završenoj školi i prema spolu u Republici Hrvatskoj, Zagrebačkoj županiji i Općini, 2011.g.

|  | Spol | Ukupno | Bez škole | 1-3 razreda osnovne škole | 4-7 razreda osnovne škole | Osnovna škola | Srednja škola |  |  |  | Visoko obrazovanje |  |  |  |  | Nepoznato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | svega | Industrijske i obrtničke strukovne škole, škole za zanimanje u trajanju od 1-3 godine i škole za KV i VKV radnike | Tehničke i srodne strukovne škole, škole za zanimanje u trajanju od 4 i više godina | gimnazija | svega | Visoka škola, I. (VI.) stupanj fakulteta i stručni studij | Fakulteti, umjetničke akademije i svučilišni studij | Magisterij (znanstveni, stručni, umjetnički) | doktorat |  |
| Hrvatska | sv. | 3.632.461 | 62.092 | 34.786 | 249.081 | 773.489 | 1.1911.815 | 998.648 | 727.520 | 185.647 | 595.233 | 212.059 | 352.145 | 19.327 | 11.702 | 5.965 |
| Hrvatska | m | 1.731.610 | 12.664 | 7.768 | 76.705 | 315.683 | 1.038.800 | 645.875 | 326.938 | 65.987 | 277.422 | 99.663 | 160.579 | 10.254 | 6.926 | 2.568 |
| Hrvatska | ž | 1.900.851 | 49.428 | 27.018 | 172.376 | 457.806 | 873.015 | 352.773 | 400.582 | 119.660 | 317.811 | 112.396 | 191.566 | 9.073 | 4.776 | 3.397 |
| Zagrebačka županija | sv. | 265.752 | 3.888 | 2.306 | 18.745 | 60.288 | 146.837 | 78.844 | 56.952 | 11.041 | 33.086 | 13.360 | 18.347 | 911 | 468 | 602 |
| Zagrebačka županija | m | 127.340 | 928 | 467 | 5.473 | 24.056 | 80.918 | 51.197 | 25.877 | 3.844 | 15.281 | 6.149 | 8.342 | 507 | 283 | 217 |
| Zagrebačka županija | ž | 138.412 | 2.960 | 1.839 | 13.272 | 36.232 | 65.919 | 27.647 | 31.075 | 7.197 | 17.805 | 7.211 | 10.005 | 404 | 185 | 385 |
| Općina | sv. | 5.948 | 120 | 25 | 120 | 2.195 | 2.980 | 1.600 | 1.131 | 249 | 505 | 219 | 271 | 11 | 4 | 3 |
| Općina | m | 2.808 | 15 | 5 | 29 | 800 | 1.741 | 1.092 | 548 | 101 | 217 | 92 | 117 | 5 | 3 | 1 |
| Općina | ž | 3.140 | 105 | 20 | 91 | 1.395 | 1.239 | 508 | 583 | 148 | 288 | 127 | 154 | 6 | 1 | 2 |

Izvor:  www.dzs.hr, Stanovništvo staro 15 i više godina prema najvišoj završenoj školi, obrazovnim područjima i spolu po gradovima/općinama, preuzeto 28. prosinca 2020.g

Dječji vrtić Križ je predškolska javna ustanova osnovana od strane Općine, a koja djeluje na dvije lokacije, u matičnom objektu u Križu i područnom objektu u Novoselcu. Djelatnosti Vrtića su njega, obrazovanje i zaštita djece rane i predškolske dobi koje se ostvaruju kroz redovite programe njege, odgoja i obrazovanja, prehrane, socijalne skrbi i zdravstvene zaštite prilagođene razvojnim potrebama djece te kroz programe predškole.

Pedagoške godine 2020./2021. u Dječji vrtić Križ upisano je 156-ero djece u redovnom programu i 19-ero djece u programu predškole. Trenutačno je sedam odgojno – obrazovnih skupina.

Objekt Novoselec:

- jaslice I: 13-ero djece (1 - 1,6 godina)

- jaslice II: 12-ero djece ( 1,6 - 2,10 godina)

- mlađa mješovita skupina: 24-ero djece (2,7 - 4,2 godina)

- starija mješovita skupina: 31-no dijete (5,1 godina do polaska u školu)

Objekt Križ:

- jaslice: 15-ero djece (1,8 - 3,1 godina )

- mlađa mješovita skupina: 24-ero djece ( 3-4 godine)

- starija mješovita skupina: 29-ero djece ( 4,5 godine do polaska u školu)

U objektu Novoselec kvadraturu prostora sobe dnevnog boravka čine dvije jaslične sobe 73 m2, dvije vrtićke mješovite skupine 63 m2, zajednički prostor dvorane 100 m2, terasa na jasličnoj strani 100 m2 i terasa mješovitih skupina 100 m2 . U objektu Križ kvadraturu prostora sobe dnevnog boravka čine jaslične sobe 45m2, dvije vrtićke mješovite skupine 150 m2, zajednički prostor dvorane 200 m2, vanjski  prostor 2.734,50 m2 . Oba vrtića imaju velika dvorišta s opremljenim dječjim igralištem. Objekt Novoselec ima dvije natkrivene terase i dvorište preko 3.000 m2, a veličina dvorišta objekta Križ je oko 2.500 m2.

O djeci brinu ravnateljica, 11 odgojiteljica, 1 psihologinja, 1 medicinska sestra (i zdravstvena voditeljica), 1 kuharica i 1 kuhar, 4 spremačice/pralje, domar, tajnica, računovodstveno- administrativna  radnica.

Izgradnja novog dječjeg vrtića jedan je od trenutačno najvažnijih infrastrukturnih projekata Općine. Proveden je novi postupak javne nabave te su u tijeku radovi dovršetka izgradnje dječjeg vrtića. Izgraditi će se niskoenergetski, prizemni objekt u kojem bi se smjestila sva djeca koja sada pohađaju dva objekta Dječjeg vrtića Križ. Izgradnjom novog vrtića sva bi se djeca jasličke i predškolske dobi, smjestila u jedan objekt predškolskog odgoja na području Općine. U tom objektu koji će biti izgrađen sukladno svim pravilima struke i pedagoškim standardima, omogućio bi se znatno kvalitetniji rad s djecom, a nije zanemariva i činjenica jeftinijeg održavanja jednog, novog objekta u odnosu na dva vrtića.

Na području Općine organizirano je osnovnoškolsko obrazovanje u Osnovnoj školi Milke Trnine Križ te u područnoj školi Novoselec s četverogodišnjim programom. Objekt matične škole izgrađen je 1960-ih, a tijekom 1980-ih je nadograđivan s novim učionicama i sportskom dvoranom. Sportska dvorana je 2008.g. rekonstruirana u veliku dvoranu s 800 gledališnih mjesta, što je ostvareno sufinanciranjem Zagrebačke županije i Općine. Škola u školskoj godini 2019./2020. ima 461 učenika. Raspoređeni su u 26 razrednih odjela.

Četiri razredna odjela rade u Područnoj školi u Novoselcu. U školi je zaposleno 55 zaposlenika. Od toga broja su 39 učitelja, 3 stručna suradnika (pedagog, logoped, knjižničar), 12 administrativno-tehnička djelatnika i ravnatelj.

U sklopu Osnovne škole Milke Trnine djeluje školska zadruga Jabuka, koja se brine za voćnjak jabuka, zasađen 1965.g. uz pomoć učenika, učitelja i roditelja. Godine 1985., dokupljeno je zemljište te je voćnjak proširen, a danas se voćnjak prostire na površini od 1 ha s oko 900 stabala jabuka. Sve radove u voćnjaku obavljaju učenici s nastavnikom voditeljem zadruge i domarom škole. Zadruga posjeduje skladište, spremište za strojeve i alate. Od strojeva posjeduju traktor, malčer, traktorsku frezu, atomizer, prikolicu, flakserice, kosilice i razne ručne alate. Voćnjak je ograđen. Mladi voćnjak ima sistem navodnjavanja. Zadruga ima 4 sekcije : voćari, keramičari, cvjećari i ekolozi. Preko 50% učenika je uključeno u rad zadruge, a ako je potrebno svi učenici pomažu u radu.

Organizirano je i srednjoškolsko obrazovanje budući da je tijekom 1960-ih osnovana gimnazija u Križu, koja danas djeluje kao Srednja škola „Ivan Švear“ Ivanić-Grad, Izdvojena lokacija Križ.

Srednja škola „Ivan Švear“ Ivanić-Grad najveća je polivalentna srednja škola u Zagrebačkoj županiji. Polazi ju nešto više od 800 učenika u 40 razrednih odjela, te 12 različitih usmjerenja; opća gimnazija, strukovna četverogodišnja (ekonomist, komercijalist, tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom, naftno-rudarski tehničar), trogodišnja usmjerenja (prodavač, frizer, elektromonter, elektromehaničar, industrijski mehaničar) i program pomoćnih zanimanja – TES (pomoćni bravar, pomoćni administrator). Prema tome, učenici iz Općine ukoliko ne žele upisati gimnaziju, uglavnom odlaze u susjedni Ivanić-Grad.

Stanovništvo Općine svoje obrazovanje nakon srednje škole nastavlja u visokim učilištima na području Republike Hrvatske, prije svega u Zagrebu koji im je najbliži, ali i zbog velikog izbora studija.

Kako bi se omogućilo daljnje školovanje učenicima i studentima, Općina svake godine dodjeljuje stipendije i to: Stipendije prema kriteriju izvrsnosti, stipendije prema socijalnom kriteriju te stipendiju Milke Trnine (stipendija prema kriteriju umjetničke darovitosti).

U Općini postoji ustanova Knjižnica i čitaonica Križ koja se sastoji od dječjeg odjela i odjela za odrasle, medijateke te čitaonice. Fond knjižnice na 31. prosinca 2020.g. sadrži 14.037 naslova. Korisnicima su u knjižnici na raspolaganju novine i časopisi. Omogućen je pristup internetu za korisnike i kutak  za najmlađe. Knjižnica i čitaonica okuplja djecu, učenike, gimnazijalce, studente, radnike, ljubitelje knjige, umirovljenike te u sklopu svog rada organizira brojne promocije, izložbe i radionice s ciljem ostvarenja što bolje komunikacije s javnošću. Sukladno preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za rad knjižnica u vrijeme epidemije COVID-19, u ograničenom opsegu, pružaju se isključivo usluge posudbe i povrata građe. Knjižnica je dostupna u strojno čitljivom katalogu. Za normalno funkcioniranje i rad Knjižnice i čitaonice nužna je nabava potrebne opreme koja će olakšati i ubrzati rad , obnova knjiga te održavanje različitih aktivnosti kojima bi se privukao novi broj korisnika. Budući da gradi novi dječji vrtić, Općina je izradila projektno tehničku dokumentaciju  za prenamjenu postojećeg dječjeg vrtića u kulturni centar, u koji će se smjestiti Knjižnica i čitaonica te će se dodatno urediti dva prostora za udruge, što sve skupa zajedno s izgradnjom novog dječjeg vrtića predstavlja jedan integrirani projekt kulturno obrazovnog razvoja Općine.

Općina ima veći udio starijeg, a time i niže obrazovanog stanovništva. Iz godine u godinu sve je prisutniji trend iseljavanja mladog obrazovanog stanovništva. Problem predstavlja što u Općini nema srednjih škola (osim gimnazije) niti visokih učilišta pa mladi odlaze u veće gradove u kojima nakon završetka školovanje traže zaposlenje.

Što se tiče predškolskog obrazovanja, trenutačno je aktualna izgradnja novog dječjeg vrtića, ali ono što će se stalno javljati jest potreba i obveza redovitog obnavljanja/nadopune inventara, opreme, igračaka i drugog, a sukladno broju djece i potrebama vršit će se i dogradnja, odnosno proširenje postojećih kapaciteta. S obzirom na malu sredinu, raspoložive kadrove, te fluktuaciju radne snage, obrazovne ustanove povremeno imaju manjak djelatnika poput logopeda, psihologa i pedagoga.

Knjižnica i čitaonica Križ okuplja djecu i odrasle. Međutim, za što bolje funkcioniranje ove ustanove nužno je prostorno proširenje kao i nabava potrebne opreme koja će osuvremeniti i unaprijediti rad knjižnice i knjižničnih usluga.

##### Kulturna i prirodna baština

U Registru kulturnih dobara Republike Hrvatske upisano je šest kulturnih dobara s područja Općine i to četiri nepokretna kulturna dobra (crkva sv. Križa, kulturno-povijesna cjelina naselja Križ, crkva sv. Vida i Tradicijska okućnica) te dva pokretna kulturna dobra (inventar u crkvi sv. Križa i orgulje u crkvi Uzvišenja sv. Križa).

Crkva Uzvišenja Sv. Križa smještena u središtu naselja Križ izvorno je srednjovjekovna građevina te predstavlja jednu od najznačajnijih sakralnih građevina Zagrebačke županije građenih u razdoblju od 14. do 18. stoljeća. Crkva je jednobrodna s pravokutnim tlocrtom s poligonalno zaključenim svetištem, sakristijom, zvonikom uz sjeverni zid broda i trijemom. Primjer je crkve gotičkih karakteristika zidane opekom te je unatoč obnovi i razdoblju baroka na prijelazu iz 17. u 18. stoljeće, srednjovjekovni sloj sačuvan, odnosno eksterijer sa zidovima poduprtim kontraforama i nizom lezena koje formiraju slijepe arkade ima izvoran izgled. Inventar crkve nastao je u vremenu od početka 18. stoljeća pa do druge polovine 19. stoljeća, a čine ga monumentalni glavni oltar (1720.g.), bočni oltari sv. Antuna Padovanskog i sv. Roka (1761.g.), propovjedaonica, kip Bogorodice s Djetetom, kip Uskrslog Krista, 2 relikvijara, 2 barokna i 1 klasicistički kalež, 24 kasnobarokne klupe i neogotička monstranca. Kao pokretno pojedinačno kulturno dobro registrirane su orgulje koje su izrađene 1787.g. Navedena zbirka svojom kvalitetom pridonosi vrijednosti srednjovjekovnog, barokiziranog prostora ovog zaštićenog kulturnog dobra.

Crkva sv. Vida u Novoselcu sagrađena je u duhu kasnobarokne arhitekture, a obnovljena je 1886.g. Predstavlja jednobrodnu građevinu pravokutnog tlocrta manjih dimenzija s užim zaobljenim svetištem, sakristijom i zvonikom na zapadnom pročelju s inventarom koji pripada 19. i 20. stoljeću. Zaštićena kulturno-povijesna sredina naselja Križ predstavlja skladnu cjelinu, čiji su elementi nedjeljivi s vrijednim arhitektonskim i graditeljskim karakteristikama.

Arheološko nalazište Sipćina nalazi se sjeveroistočno od autoceste A3, oko 4 km južno od naselja Križ. Temeljem arheoloških istraživanja koja su provedena tijekom 1960-ih u suradnji s Hrvatskim restauratorskim zavodom Službom za arheološku baštinu iz Zagreba, zaključeno je kako se na Sipćini tijekom 1. i 2. stoljeća nalazio rimski vojni logor, pomoćna stanica ili privremeno boravište rimske vojske, što se opravdavalo pronalaskom štita i vrha strelice. Nova arheološka istraživanja provode se od 2012.g. u suradnji s Hrvatskim restauratorskim zavodom iz Zagreba, a financirana su od strane Općine, Zagrebačke županije i Ministarstva kulture. Ustanovljeno je da je lokalitet korišten u periodu 1.-4. stoljeća te da se na njemu gradilo u dvije faze. Prvoj fazi pripadaju drveni objekt, dva kanala, nekoliko manjih i jedna veća jama te ostaci podnice i zida građenih od opeke te otpadna jama. U drugoj fazi gradnje dolazi do promjene u načinu gradnje, odnosno primjenjuje se gradnja u kamenu, opeci i žbuci, a podovi su prekriveni opekom. Istraživanjem objekta s pet prostorija, pronađeni su tragovi podnog grijanja, dok nalazi iz slojeva ukazuju na mozaičke podove prekrivene manjom ukrasnom opekom. Budući da je istraženo relativno malo građevinskog kompleksa, ne može se sa sigurnošću odrediti namjena antičkog kompleksa, a jedna od teorija je da se radi o ladanjskom kompleksu s privatnim ili javnim kupalištem. Daljnja arheološka istraživanja trebala bi otkriti namjenu kompleksa, dok bi revitalizacija i uređenje lokaliteta doprinijela vrednovanju Općine kao destinacije arheološkog i edukacijskog turizma. Arheološki turizam predstavlja dio kulturnog turizma koja mora zadovoljiti zaštitu samog lokaliteta, a istodobno lokalitet učiniti dostupnim i dobro prezentiranim. Osmišljavanjem projekta revitalizacije i uređenja arheološkog lokaliteta, u suradnji s lokalnim stanovništvom i nadležnim institucijama i službama, Općina bi na najbolji mogući način doprinijela stvaranju turističke ponude u Općini.

U nastavku je prikazana tablica s popisom kulturnih dobara upisanih u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.

- Popis kulturnih dobara upisanih u Registar kulturnih dobara RH

| Naziv kulturnog dobra | Oznaka dobra | Vrsta kulturnog dobra | Kategorizacija | Pravni status kulturnog dobra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Crkva Uzvišenja sv. Križa | Z-1895 | Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno | Sakralna graditeljska baština | Zaštićeno kulturno dobro |
| Inventar u crkvi Uzvišenja sv. Križa | Z-512 | Pokretno kulturno dobro, kulturno-zbirka | sakralni/religijski predmeti | Zaštićeno kulturno dobro |
| Orgulje u crkvi Uzvišenja sv. Križa | Z-4174 | Pokretno kulturno dobro - pojedinačno | sakralni/religijski predmeti | Zaštićeno kulturno dobro |
| Kapela Sv. Vida | Z-2252 | Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno | Sakralna graditeljska baština | Zaštićeno kulturno dobro |
| Kulturno povijesna cjelina naselja Križ | Z-3648 | Nepokretno kulturno dobro – povijesna cjelina | Arheološka baština | Zaštićeno kulturno dobro |
| Tradicijska okućnica | Z-7011 | Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno | Seoska kuća | Zaštićeno kulturno dobro |

Izvor: www.registar.kulturnadobra.hr, Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, preuzeto 5. siječnja 2021.g.

Općina se unazad nekoliko godina osobito trudi očuvati kulturnu, posebno nematerijalnu baštinu. Cilj je promovirati velikane kraja, Josipa Badalića i Milku Trninu kao osobe, umjetnike, kozmopolite i domoljube potekle iz Moslavine, koji su na osobit način obogatili Općinu, Županiju, Hrvatsku i Europu novim vrijednostima na čvrstim temeljima visokih umjetničkih, kulturnih i etičkih načela po kojima su živjeli.

- Tabla postavljena na ulazu u Općinu

Izvor: www.opcina-kriz.hr, preuzeto 15. siječnja 2021.g.

Svake godine Općina održava nekoliko manifestacija, a 2020.g. održane su samo manifestacije čije je odvijanje bilo moguće zbog pojave pandemije uzrokovane koronavirusom.

- Manifestacije u Općini

MANIFESTACIJE

Dani Općine

Badalićevi dani

Lipanjski susreti Milke Trnine

Božićni koncert Milki Trnini u čast

Cross hill run

Krigl fest

Izvor: www.opcina-kriz.hr/ok/manifestacije , preuzeto 30. prosinca 2020.g.

Na području Općine nema, niti su evidentirani dijelovi prirode koje bi trebalo štititi temeljem Zakona o zaštiti prirode. Prostornim planom Zagrebačke županije evidentirano je područje šume Veliki Jantak u nizinskom dijelu Općine kao osobito vrijedan predjel - prirodni krajobraz te se predlaže njegova zaštita mjerama Prostornog plana. Ovdje se ne smije dopustiti daljnje smanjivanje šumske površine te je potrebno izbjegavati vođenje trasa putova, vodovoda, dalekovoda i ostalih infrastrukturnih sustava.

U središtu naselja Križ, uz crkvu, nalazi se parkovna površina koja je bila evidentirana za stavljanje pod posebnu zaštitu u kategoriji spomenika parkovne arhitekture. Ponovnom valorizacijom je utvrđeno da taj park više nema elemenata za stavljanje pod posebnu zaštitu, jer je devastiran nizom zahvata. Dio parkovne površine čini parking, stambena izgradnja došla je do samog ruba parka, unutar parka nalazi se i dječje igralište te okretište automobila s postavljenim kioskom za novine, a dio parka je odsječen i prolazom prometnice. Preostali dio parka štitit će se mjerama županijskog prostornog plana kao osobito vrijedan predjel – kultivirani krajobraz te ga je potrebno sanirati i održavati.

Prostor Općine uvršten je u kulturni krajolik 2. i 3. kategorije. U prostoru kulturnog krajolika 2. kategorije, u naseljima i njihovim okolnim prostorima, treba očuvati vrijedne pejzažne karakteristike prostora sa grupacijama očuvanih naselja, predvidjeti potrebne urbanističke intervencije kojima će se uspostaviti prostorno i oblikovno kvalitetniji razvoj, a pri formiranju građevinskih područja naselja treba respektirati povijesnu urbanističku strukturu naselja i pejzažnog okruženja. Preporučuje se da se u naseljima u oblikovanju stambenih i gospodarskih građevina koriste elementi regionalne arhitekture.

U prostoru kulturnog krajolika 3. kategorije mjerama iz Prostornog plana nastoji se poboljšati stanje u prostoru, uz očuvanje prirodnih i pejzažnih te kulturno povijesnih vrijednosti, te nema posebnih uvjeta zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti.

Općina, s obzirom na svoju površinu, raspolaže mnogobrojnom kulturnom i prirodnom baštinom.

Međutim, ona nije u dovoljnoj mjeri očuvana, valorizirana niti uključena u turističku ponudu.

##### Zdravstvo i socijalna skrb

Zdravstvena zaštita na području Općine organizirana je putem ambulante Križ, kao dijela Ispostave Ivanić-Grad, odnosno Doma zdravlja Zagrebačke županije.

U ambulanti djeluju tri ordinacije opće medicine, dvije stomatološke ordinacije te po jedna ginekološka ordinacija, dječja ordinacija, patronažna služba i ljekarna, što u odnosu na pojedine jedinice lokalne samouprave u Zagrebačkoj županiji predstavlja dobru organiziranost i dostupnost primarne zdravstvene zaštite. Općina u suradnji s Općom bolnicom Dr. Ivan Barbot Popovača financira jednom mjesečno dolazak specijaliste psihijatra te plaća troškove najma prostora Domu zdravlja Zagrebačke županije za rad psihijatra. U Općini se nalazi i Veterinarska stanica Križ koja pruža usluge preventivne zdravstvene zaštite životinja te pregled i liječenje istih.

Na području Općine ne nalaze se ustanove sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite, a najbliže ustanove nalaze se u Ivanić-Gradu, odnosno Gradu Zagrebu, gdje su smještene jedne od najvećih zdravstvenih ustanova u Republici Hrvatskoj.

Najbliža hitna medicinska pomoć nalazi se u Ivanić-Gradu udaljenom 12 km.

U naselju Križ djeluju Obiteljski dom za starije i nemoćne „Kosak“, Obiteljski dom za starije i nemoćne „Rustja“ te Obiteljski dom Danijela Bulka.

Nakon pojave pandemije uzrokovane korona virusom početkom 2020.g. Zagrebačka županija je poduzela mjere za ograničavanje širenja korona virusa. U Zagrebačkoj županiji je na dan 31.12.2020.g. od početka pandemije ukupno oboljelo 16.248 osoba, a umrlo ih je 10.  Institucije zdravstvene skrbi u Općini odrađuju poslove u skladu s preporukama.

U sljedećoj tablici prikazane su ustanove zdravstvene skrbi na području Općine.

- Ustanove zdravstvene skrbi na području Općine

| JLS | Bolnica/ Dom zdravlja/ Poliklinika | Ordinacije opće medicine | Stomatološka ordinacija | Ginekološka ordinacija | Ljekarne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Općina | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |

Izvor: Materijal izrađen od strane tvrtke AVELANT d.o.o., 2021.g.

Zdravstvena i socijalna skrb u Općini je zadovoljavajuća. Postojeća ambulanta zahtjeva djelomičnu obnovu kao i nabavu suvremene opreme. Sukladno trendu starenja stanovništva u Općini, nužno je omogućiti razvoj, izgradnju i opremanje doma za starije i nemoćne ili proširiti postojeće kapacitete i opremiti je novom opremom. Osobama sa područja Općine bi se trebao omogućiti dnevni boravak u sklopu Doma koji trenutačno nije organiziran.

##### Sport

Zajednica sportskih udruga Općine osnovana je 1997.g., a utvrđuje politike i planove razvoja sporta na području Općine, a posebice potiče uključivanje djece i mladih u sportske aktivnosti te stručno osposobljavanje kadrova. Općina radi u smjeru poticanja aktivnosti sportskih klubova i organizaciji sportskih natjecanja i manifestacija.

Trenutačno na području Općine djeluje 10 sportskih udruga/društava/klubova, a prikazani su u sljedećoj tablici.

- Sportske udruge/klubovi/društva na području Općine

Sportske udruge/ društva/ klubovi

NK „Sloga“ Križ

NK „Mladost“ Obedišće

NK „Milka Trnina“ Vezišće

RK „Sloga“ Novoselec-Križ,

ŠRD „Šaran“ Križ

STK „Sloga“ Novoselec

ŽRK „Trnina“ Križ

Karate klub "KIK" Križ

Boksački klub "Milka Trnina" Križ

Odred Izviđača „Siniša Pavković“ Križ

Izvor: Materijal izrađen od strane tvrtke AVELANT d.o.o., 2021.g.

Sportske udruge djeluju na otvorenim i zatvorenim objektima koje održava Općina, dok sportskom dvoranom u kojoj se održavaju treninzi i natjecanja upravlja Osnovna škola Milke Trnine. Na području Općine nalazi se nekoliko otvorenih sportskih igrališta za nogomet, rukomet i košarku.

Općina u cilju promocije zdravlja, kretanja i zdravog načina života, u suradnji s Run Croatia d.o.o. pokrenula  je 2017.g. trkačku utrku pod nazivom Cross Hill Run, koja se održava svake godine u svibnju. Preko 200 trkača iz cijele Hrvatske ali i njih sedam iz zemalja svijeta trčalo je Općinom Križ. Nažalost zbog pandemije, utrka 2020.g. nije održana. Cross Hill Run, trka dobrih želja održava se na brdovitoj asfaltnoj trasi centra Križa i Novoselca i to na 5 i 10 kilometara uz revijalnu utrku Kids run u kojoj sudjeluje stotinjak djece. Prema reakcijama trkača ova izrazito zanimljiva brdska utrka postaje tradicija i brend Općine, a sve sa željom promicanja sporta, zdravog načina života kroz manifestaciju čiji su središnji događaj utrke, ali i prezentacija Općine kroz mini sajam obrta, rukotvorina i OPG-a.

Općina kontinuirano ulaže u sportsku infrastrukturu, odnosno u svoj najveći sportski objekt, onaj na Sportskom parku u Križu pri čemu su tijekom 2018.g. i 2019.g. obnovljena dva igrališta i uređeno odbojkaško igralište za što je Općina izdvojila preko 320.000,00 HRK, a od Zagrebačke županije ostvarena je potpora u iznosu od 150.000,00 HRK.

Projekt kontinuiranog ulaganja u uređenje Sportskog parka u Križu nastavljen je krajem 2019.g. godine obnovom objekta na sportskom parku u kojem se nalaze svlačionice, a kojeg kao sjedište koristi i Zajednica sportskih udruga Općine. Obnovljena je fasada te krov objekta, a ugrađena su i nova vrata na glavni ulaz odnosno svlačionice. Vrijednost spomenutih radova je oko 260.000,00 HRK. Planirano je i unutarnje uređenje te opremanje spomenutog objekta na Sportskom parku u Križu, a planira se i uređenje street work out igrališta.

Uređenje Sportskog parka u Križu rezultirat će boljim uvjetima za bavljenje sportom za stanovništvo. Ovakvi zahvati također mogu utjecati i na turističku ponudu Općine.

Postojeći sportski kapaciteti i tereni ne zadovoljavaju u potpunosti potrebe domaćeg stanovništva i gostiju. Izgradnjom novih sportskih igrališta ili obnovom postojećih stvorit će se bolji uvjeti za bavljenje sportom za lokalno stanovništvo, ali i obogatiti turističku ponudu Općine, kao i omogućiti pripreme sportaša i organizacije raznih sportskih događanja. Problem s kojim se Općine susreće jest i nedostatak školovanih i stručnih trenera jer su svi sportovi amaterski.

##### Vatrogasna zaštita

Na području Općine u sklopu Vatrogasne zajednice Općine djeluje Dobrovoljno vatrogasno društvo (u daljnjem tekstu: DVD) Križ, koje predstavlja stožerno društvo za zaštitu od požara. DVD Križ uz pomoć Javne vatrogasne postrojbe Grada Ivanić-Grada, sukladno Ugovoru između Općine i VP Ivanić-Grad, prvo izlazi na intervencije.

Plan zaštite od požara Općine donesen je u travnju 2019.g. Planom se između ostalog utvrđuje da središnja društva za obavljanje određenih poslova unutar vatrogasne djelatnosti u svom sastavu minimalno moraju brojati 10 operativnih vatrogasaca, te biti minimalno opremljena prema Pravilniku o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava. U sljedećoj tablici prikazana su sva dobrovoljna vatrogasna društva .

- Dobrovoljna vatrogasna društva članice zajednice

Dobrovoljna vatrogasna društva članice zajednice

DVD Bunjani

DVD Johovec

DVD Konšćani

DVD Križ

DVD Mala Hrastilnica

DVD Novoselec

DVD Obedišće

DVD Okešinec

DVD Razljev

DVD Rečica Kriška

DVD Širinec

DVD Velika Hrastilnica

DVD Vezišće

Izvor: Materijal izrađen od strane tvrtke AVELANT d.o.o., 2021.g.

DVD-ovi čine većinom dobrovoljci u čije je edukacije i trening potrebno konstantno ulagati zbog vrste i sigurnosti obavljanja intervencija. DVD-u je potrebno suvremeno vatrogasno vozilo (kamion), suvremena oprema i zaštitna odijela. Također postoji i potreba za proširenjem garažnog i skladišnog prostora DVD-a.

##### Ostale udruge

Pored zajednice sportskih udruga Općine, na ovom području djeluje još nekoliko udruga, a to su: Zajednica tehničke kulture Općine, udruga Ženske ruke, Lovačko društvo „Vidra“,  KUD „Graničar“, udruga vinogradara i vinara „Škaf“ Križ, amatersko kazalište „Josip Badalić“, društvo Naša djeca „Vladimir Nadzor“ Križ te ŠRU „Šaran“ Križ, Odred izviđača „Siniša Pavković“, Udruga umirovljenika Općine, Udruga umirovljenika i građana „Radost“ Križ, Udruga antifašista i antifašističkih boraca Općine, Mješoviti zbor Milka Trnina Vezišće te Pčelarsko društvo Moslavina.

Iako su uvjeti za osnivanje Zajednice tehničke kulture ostvareni još u studenom 2005.g., tek u prosincu 2008.g. udruge su pokrenule inicijativu za osnivanje Zajednice tehničke kulture. Osnivačka Skupština Zajednice tehničke kulture Općine održana je 25. travnja 2009.g. čime je Općine postala prva općina u Republici Hrvatskoj na čijem području djeluje Zajednica tehničke kulture. Zajednicu tehničke kulture Općine čine udruge CB radio klub Križ, Foto video klub „Križ“ i Robotičko-informatički klub Križ. Primarne aktivnosti udruga su rad s djecom i mladima na tehničkom opismenjavanju i popularizaciji radioamaterizma, fotografije, filma, informatike i robotike, kao vještinama i zanimanjima budućnosti. Zainteresiranija djeca sudjeluju na državnim i međunarodnim natjecanjima i time promoviraju svoj kraj. Dječji animirani filmovi i fotografije osvajaju zapažene rezultate na domaćim i međunarodnim natječajima. U području robotike, jedan od značajnijih rezultata je četvrtfinale svjetskog robotičkog natjecanja FIRST GLOBAL Challenge u Mexico Cityu, 2018.g. u konkurenciji 161 ekipe iz 155 država svijeta gdje su Hrvatsku predstavljali upravo srednjoškolci Robotičko-informatičkog kluba Križ. CB radio klub svake godine organizira kontest, a Foto video klub „35mm“ Križ prigodnu fotografsku izložbu povodom Dana Općine.

Udruga Ženske ruke svojim djelovanjem od 2008.g. reciklira tekstilni otpad tako što preuzima od sugrađana odjevne predmete i drugi tekstil koje vlasnici više ne žele pa isti u suprotnom mogu završiti u ukupnom otpadu na odlagalištu Tarno ili na nekom divljem odlagalištu. Na taj način smanjuju količinu tekstilnog otpada i štite okoliš, a u isto vrijeme stvaraju nove uporabne predmete i smanjuju upotrebu skupih sirovina i posebno potrošnju vode.

Lovačko društvo Vidra je udruga dobrovoljno udruženih građana-lovaca. Osnovna djelatnost je unapređenje uzgoja, zaštite i lova divljači, a sve u svrhu zaštite i očuvanja biološke i ekološke ravnoteže prirodnih staništa divljači, njegovanje lovačke etike i običaja te zaštite prirode i ljudskog okoliša. Udruga je izgradila Lovački dom u Donjem Prnjarovcu koji raspolaže salom za 120 osoba, 6 soba u potkrovlju sa 12 kreveta, kuhinjom, šankom, sanitarnim prostorima, sojenicom te poluautomatskom streljanom za gađanje glinenih golubova. Objekti su priključeni na struju, vodu i telefon. Ispred doma asfaltirano je veliko parkiralište. Navedeni objekti se, na zahtjev udruga kojima je potrebno, daju besplatno na korištenje. Za potrebe gospodarenja, izgrađeni su lovno tehnički objekti u lovištu, a to su hranilišta za nisku i visoku divljač, solilišta ,visoki zasjedi itd. Najznačajnija divljač u lovištu je prepelica, patka fazan, zec, srna i svinja divlja.

Kulturno umjetničko društvo „Graničar“ djeluje kao samostalna neprofitna i nestranačka udruga u koju se dobrovoljno i slobodno udružuju građani u cilju bavljenja kulturno-umjetničkom djelatnošću i očuvanju kulturne baštine RH. Utemeljeno je 4. studenoga  1951.g. u Križu. Djeluje u dvije plesne sekcije, odrasla skupina i dječja skupina, te u sekciji tamburaša (stariji i djeca). KUD „ Graničar“ u svom dugogodišnjem radu nastupao je širom RH, te sklopio mnogo suradnja s ostalim srodnim društvima, gradovima i općinama. Sudjelovao je na festivalima i u inozemstvu poput Francuske, Mađarske, Italije, Makedonije i drugih.

Udruga vinogradara i vinara „Škaf“ Križ za osnovni cilj ima okupljanje i organiziranje članova radi unapređenja i razvoja vinogradarske i vinarske proizvodnje, razmjene iskustava i pružanje stručne pomoći svojim članovima za što uspješniju proizvodnju i plasman grožđa vina i proizvoda od grožđa i vina. Udruga je osnovana da znanstvenim i praktičnim uputama pomaže članovima Udruge u primjeni suvremenih agrotehničkih mjera, metoda i tehnologija.

Amatersko kazalište „Josip Badalić“ nosi ime u čast Josipa Badalića, hrvatskog velikana rođenog 7. lipnja 1888.g. u Deanovcu. Udruga svojim aktivnostima, kulturno umjetničkim, tradicijskim i izdavačkim programima čuva uspomenu i skrbi o promicanju lika i djela prof. Badalića. Kazalište ima 43 aktivna odrasla člana i 35 članova djece – predškolske i školske dobi. Od 1994.g. do danas premijerno je izvedeno više od 40  naslova, uglavnom domaćih autora. Na repertoaru kazališta su uglavnom komedije, pretežno kajkavskog dijalekta.

Društvo Naša djeca „Vladimir Nadzor“ Križ je dragovoljna, edukativna, humanitarna i neprofitna udruga koja djeluje za opće dobro, promiče, organizira i vodi akcije i aktivnosti namijenjene dobrobiti djece. Aktivno djeluje s ciljem pozitivnih promjena u svojoj lokalnoj i široj zajednici s ciljem razvoja društva koje unaprjeđuje kvalitetu života obitelji štiteći prava djece i roditelja, uključujući pravo na zdravlje, kreativni odgoj, obrazovanje i socijalnu sigurnost. Djeluje kroz informiranje, educiranje, zagovaranje i organiziranje kreativnih aktivnosti za postizanje pozitivnih promjena u lokalnoj i široj zajednici, koje izravno utječu na podizanje kvalitete zdravlja, odgoja, obrazovanja i socijalne sigurnosti obitelji. Društvo Naša djeca zalaže se za zaštitu općih i ljudskih vrijednosti i zaštitu prava i interesa djece i obitelji u skladu s Konvencijom UN-a i pravima djeteta. Od 1994.g., udruga je organizator danas najstarije izložbe slastica „Kriški oblizeki“ koja je 2015.g. osvojila vrijednu nagradu Simpley the best koju dodjeljuje magazin Way to Croatia i Udruga  hrvatskih putničkih agencija. Festival slastica osvojio je priznanje sa srebrnim znakom za kreativnost u oblikovanju manifestacije temeljene na tradicijskim  vrijednostima lokalne zajednice, u kategoriji njegovanja lokalnih običaja i tradicija kontinentalne Hrvatske.

### Zaštita okoliša i energetska učinkovitost

U segmentu zaštite okoliša i energetske učinkovitosti na područja Općine prikazano je opće stanje okoliša te stanje vezano uz ekološku mrežu, gospodarenje otpadom, energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije.

###### Opće informacije o okolišu

Općina karakteristična je po svom čistom zraku, nezagađenom tlu pogodnom za poljoprivredu, niskoj razini buke, ali i postojanju zelenih otoka.

Područje Općine je smješteno na sastavnici riječnih dolina Save i Česme koje su u nizinskom dijelu pretežno prekrivene šumama hrasta i graba. Nizina uz Savu i Česmu te nizine uz pritoke nastale su tijekom kvartala akumulacijsko-erozivnim radom. U neposrednoj blizini Općine nalazi se i fluvijalno-močvarna nizina Lonjskog polja koja je po svom postanku vezana za prostore mlađih spuštanja tla.

Rijeka Česma, koja dijelom protječe područjem Općine, pritoka je rijeke Lonje s ukupnom dužinom od 123 km i slivnim područjem od 2 890 km2. Sliv rijeke Česme čine brojni tokovi, a područje uz rijeku je do prije reguliranja vodotoka i izgradnje nasipa, često plavilo. Obalama rijeke se može pristupiti s lokalne prometnice, a kvaliteta vode je očuvana te je rijeka bogata ribom. Neposredno prije ulaza u naselje Razljev nalazi se i prirodno stanište i gnjezdilište sive čaplje.

U nizinskom dijelu Općine prevladavaju nepropusna glinasta tla na kojima su za intenziviranje poljoprivredne proizvodnje nužni hidromelioracijski radovi. Brežuljkasti dio na sjeveru Općine prekrivaju propusnija, a time i za poljoprivredu pogodnija tla. Nizinskim se dijelom prostire šuma Veliki Jantak koja je okarakterizirana kao osobito vrijedan prirodni krajobraz. Šumske površine predstavljaju važno ekološko uporište na području Općine u smislu zaštite tla od erozija, staništa mnogobrojnih životinjskih vrsta, zaštita od vjetra te kao čimbenik koji utječe na mikroklimatska obilježja područja.

Na području Općine nema značajnih gospodarskih ni privatnih subjekata zagađivača okoliša, ali postoji potreba za nadzorom djelovanja i konstantnom modernizacijom poslovanja u skladu sa suvremenim ekološkim standardima i dostupnom tehnologijom.

###### Ekološka mreža

Područja ekološke mreže sukladno EU ekološkoj mreži NATURA 2000 podijeljena su na područja važna za divlje svojte i stanišne tipove (potencijalna "SAC" područja – Special Areas of Conservation) te međunarodno važna područja za ptice (potencijalna "SPA" područja – Special Protection Areas). Unutar ekološke mreže njezini dijelovi povezuju se prirodnim ili umjetnim koridorima. Ekološki koridor je ekološka sastavnica ili niz takvih sastavnica koje omogućuju kretanje populacijama živih organizama od jednog lokaliteta do drugog. Područja važna za divlje svojte i stanišne tipove kao i sva međunarodno važna područja za ptice, predstavljaju potencijalna područja NATURA 2000.

Na jugozapadnom dijelu Općine, na području šume Žutice, ukupne površine 47 km2, nalazi se područje kategorizirano kao POVS (HR2000465 Žutica), a koje predstavlja ključno područje za zaštitu biološke raznolikosti na području Općine i Grada Ivanić-Grada. Šuma se prostire u zoni poplavnog područja Lonjskog polja, predstavlja prvu retenciju na lijevoj obali Save nizvodno od Zagreba i spada u nizinske poplavne šume s hrastom i jasenom koje karakteriziraju rukavci, kanali, mrtvice, jezerca, kao staništa za brojne ribe, vodozemce i druge životinje. Budući da se na području šume Žutica nalazi eksploatacijsko polje nafte i plina, potrebno je kontinuirano promatrati stanje u prostoru i djelovati organizirano u slučaju incidenta.

Za svaki zahvat koji može imati bitan utjecaj na ciljeve i cjelovitost područja ekološke mreže Natura 2000, bez obzira nalazi li se lokacija zahvata unutar ili izvan područja ekološke mreže, Općina i drugi dionici dužni su provesti postupak prethodne ocjene utjecaja zahvata na ekološku mrežu.

Park prirode Lonjsko polje (šifra ekološke mreže HR2000416) kao močvarno područje ubraja se među jedna od najugroženijih staništa, a jedan manji dio njegove površine nalazi se na području Općine. To je najveće zaštićeno močvarno područje ne samo u Hrvatskoj već u cijelom Dunavskom porječju.

Posebnu vrijednost u Republici Hrvatskoj predstavlja ekološka mreža Republike Hrvatske proglašena Uredbom o ekološkoj mreži (NN 124/13) i obuhvaćena navedenim zakonom, a koja je dio područja ekološke mreže Europske unije (Natura 2000). Ekološku mrežu Republike Hrvatske čine područja očuvanja značajna za ptice (POP - područja značajna za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja divljih vrsta ptica od interesa za Uniju, kao i njihovih staništa te područja značajna za očuvanje migratornih vrsta ptica, a osobito močvarna područja od međunarodne važnosti) i područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS - područja značajna za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja drugih divljih vrsta i njihovih staništa, kao i prirodnih stanišnih tipova od interesa za Uniju). Na području Općine nalazimo još i područje očuvanja značajno za ptice šifre HR1000004, Donja Posavina. Cilj očuvanja je gnjezdarica bregunica (Riparia riparia) i njezino staništa (prvenstveno strme odronjene riječne obale) za održanje gnijezdeće populacije od 50 - 100 primjeraka.

- Područja ekološke mreže Natura 2000

Izvor: www.bioportal.hr, preuzeto 30. siječnja 2020.g.

###### Gospodarenje otpadom

Na razvoj poticajnog okruženja i novih poslovnih ideja, kao i na podizanje kvalitete življenja, uvelike utječu zaštićena priroda i čisti okoliš, kao osnovni preduvjet. Važnost ovih preduvjeta prepoznata je i od strane Europske unije, kroz strategiju Europa 2020. U prvih pet prioriteta ove strategije svrstani su klimatsko/energetski ciljevi koje je potrebno ostvariti do 2020.g, na razini cijele Europske unije. Posebna će se pažnja posvetiti poticanju ekološko prihvatljivog gospodarstva (tzv. „zeleno“ gospodarstvo) kojim se smanjuju troškovi zaštite okoliša i efikasnija uporaba resursa. Vlada Republike Hrvatske donijela je u siječnju 2017.g. Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022.g. Osnovni ciljevi Plana su sprječavanje nastanka otpada, njegova priprema za ponovnu upotrebu, recikliranje, energetska oporaba te zbrinjavanje otpada na odgovarajući način koji nije štetan za okoliš.

Sustav gospodarenja otpadom u Općini uspostavljen je putem prostornih dokumenata. Plan gospodarenja otpadom Općine donesen je za razdoblje 2017.g. – 2022.g. Na području Općine organizirano je provođenje komunalne djelatnosti prikupljanja i odvoza komunalnog otpada. Poslove organiziranog sakupljanja i prijevoza komunalnog otpada na području Ivanić-Grada i Općina i Kloštar Ivanić obavlja poduzeće IVAKOP d.o.o. za komunalne djelatnosti, sa sjedištem u Ivanić-Gradu, a sustavom odvoza komunalnog otpada obuhvaćeno je svih četrdeset devet naselja prostorne cjeline i gotovo cjelokupno gospodarstvo.

Skupljanje i odvoz komunalnog otpada obavlja se prema utvrđenom rasporedu koji je javno dostupan na internetskim stranicama poduzeća IVAKOP d.o.o., a otpad se na najvećem dijelu područja odvozi jednom tjedno, dok se u manjem (ruralnom) dijelu područja otpad odvozi jednom u dva tjedna. Poduzeće raspolaže potrebnim transportnim jedinicama za sakupljanje i prijevoz otpada do odlagališta otpada koji je prilagođen uspostavljenom sustavu prikupljanja putem postavljenih posuda i kontejnera. Isti omogućava da se sakupljeni otpad transportira na siguran način do lokacije za trajno deponiranje. Okosnicu voznog parka za prikupljanje i prijevoz otpada čine kamioni "smećari" i "podizači". Specijalna zatvorena vozila s nadogradnjom za prijevoz komunalnog otpada (tzv. „smećari“) se isključivo koriste za skupljanje i prijevoz miješanog komunalnog otpada iz kućanstava. Specijalna vozila s nadogradnjom za prijevoz otvorenih kontejnera (tzv. „podizači“) se koriste za prijevoz komunalnog otpada, ali i svih ostalih neopasnih kategorija otpada koje fizičke i pravne osobe odlažu unutar kontejnera kapaciteta 7 m3. Sav sakupljeni komunalni otpad, kao i ostali sakupljeni neopasni otpad, poduzeće IVAKOP d.o.o. odvozi na odlagalište neopasnog otpada Tarno, gdje se otpad uz prethodnu kontrolu, zbrinjava, odnosno, konačno odlaže.

IVAKOP d.o.o. je dana 28.10.2020.g. potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt koji se financira iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020. s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za projekt „Ivakop – nabava komunalnog vozila“. Svrha projekta je nabava specijaliziranog komunalnog vozila zapremine 16m3 za odvojeno prikupljanje otpada koje će izravno doprinijeti povećanju intenziteta prikupljanja otpadnog papira, plastike i biootpada iz kućanstava na cijelom području djelovanja komunalnog društva IVAKOP, odnosno na području Ivanić-Grada, Općine i Općine Kloštar Ivanić.

Izgradnjom reciklažnog dvorišta smanjena je ukupna količina otpada koji se odlagao na odlagalište otpada Tarno. Reciklažno dvorište, između ostalog, prima problematični otpad u koji spadaju lužine, kiseline, različite kemikalije i spremnici, lijekovi, ulja, masti, glomazni otpad, akumulatori, elektronička oprema, itd.

Na području Općine trenutačno je evidentirano nekoliko divljih odlagališta. Jedno veće divlje odlagalište je Johovec kod nadvožnjaka te nekoliko manjih Novoselec - Selska ulica, Rečica Kriška - vinogradi, Vezišće - stari ribnjak te Šušnjari -kod Inine bušotine. Divlja odlagališta su česta pojava u mnogim gradovima i općinama te je rješavanju tog problema potrebno pristupiti sustavno kroz edukaciju i radionice na temu očuvanja okoliša. Neprimjereno postupanje otpadom značajno ugrožava zdravlje i kvalitetu stanovništva. Na područjima na kojima se nekontrolirano odlaže otpad i na kojima se isti duže zadržava može doći do pojave raznih neželjenih utjecaja, pa i do same ekološke nesreće. Upravo kako bi se takvo nešto spriječilo, Općina je bila uključena u projekt izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom – Nije svaki otpad smeće! Projektom „Nije svaki otpad smeće!“ provodile su se izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom za građane na području Grada Ivanić-Grada, Općine Kloštar-Ivanić i Općine. Predviđenim aktivnostima cilj je bio podignuti razinu svijesti stanovništva o važnosti sprečavanja nastanka otpada i njegovog odvojenog prikupljanja, ponovne uporabe predmeta, te kompostiranje organskog otpada iz kućanstva. Aktivnosti su bile usmjerene na opću populaciju te specifično na djecu vrtićke i školske dobi, obitelji, mladež, kao i na strane turiste, a provodile su se kroz različite komunikacijske i medijske kanale – tiskane materijale, radijske emisije, internet i tematska događanja.

Zeleni otok je jasno označeno i lako dostupno mjesto na kojem građani mogu u namjenske spremnike odložiti odvojeno prikupljeni otpad koji svakodnevno nastaje u većim količinama kao što je papir, plastika, staklo itd.

Općina sukladno svojim organizacijskim i financijskim mogućnostima samostalno provodi aktivnosti usmjerene na odvojeno skupljanje sastavnica komunalnog otpada, te je u planu postavljanje po jednog zelenog otoka u svakom naselju Općine. Na području Općine nalaze se tri zelena otoka sa spremnicima za odvojeno sakupljanje papira, staklene, metalne i PET ambalaže te baterija. Oni su smješteni na sljedećim lokacijama: Gajeva ulica u Križu (kod stambenih zgrada), Ulica hrvatske mladeži, Novoselec (kod stambenih zgrada) i u naselju Obedišće (kod društvenog doma).

Nakon postavljanja spremnika na određenu lokaciju, Općina je dužna redovito pratiti vrstu i količine otpada koji se odvojeno skuplja, te sukladno analiziranim podacima djelovati u smislu promjene mikrolokacije spremnika, izmjene učestalosti skupljanja, povećanja (ili smanjenja) broja spremnika i slično te redovito izvještavati javnost o rezultatima. Osnovni problemi koji se javljaju prilikom sakupljanja sastavnica komunalnog otpada na zelenim otocima su:

- nesavjesno postupanje od strane stanovništva, u vidu nerazvrstavanja sastavnica te bacanja miješanog komunalnog otpada u postavljene spremnike,

- prevrtanje i uništavanje postavljenih spremnika od strane nepoznatih osoba,

- pražnjenje spremnika od strane neovlaštenih osoba.

Kako bi se riješili navedeni problemi, Općina poduzima niz mjera, usmjerenih uglavnom u edukaciju i preventivu, putem štampanja i distribucije letaka, brošura i slično, te usmjerenih u kontrolu i nadzor, putem komunalnih redara.

- Količine komunalnog otpada u 2019., po JLS, Zagrebačka županija

| Županija/ JLS (općina) | Količina komunalnog otpada (t) |
| --- | --- |
| Zagrebačka županija | 40.915,65 |
| Općina | 4.919,50 |

Izvor: www.haop.hr Izvješće o komunalnom otpadu za 2019.g., preuzeto 30. prosinca 2020.g.

Na području Općine postoji reciklažno dvorište, ali potrebno ga je održavati te postaviti još zelenih otoka. Zatim, potrebno je provesti selektivno skupljanje biološki razgradivog otpada iz domaćinstava te povećati distribuciju spremnika za selektivni otpad iz domaćinstava. Također je izražena potreba za dodatnom edukacijom stanovnika i pravnih osoba u cilju smanjenja nelegalnog odlaganja otpada (posebice krupnog otpada) na području Općine.

###### Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije

Općina projektima energetske učinkovitosti na svom području nastoji postići ciljeve smanjenja potrošnje energije na nacionalnoj razini i dati svoj doprinos zaštiti prirode i smanjenju štetnih emisija u okoliš, odnosno smanjenju klimatskih promjena. S obzirom da se najveći potencijal za ostvarivanje ušteda nalazi u zgradarstvu, Općina je u tom smjeru pripremala najviše projekata.

Projekti Općine u području energetske učinkovitosti uključuju obnovu Doma kulture Josip Badalić u Križu (vanjska ovojnica, krovište te je uveden novi sustav grijanja) uz sufinanciranje Ministarstva kulture i FZOEU te izgradnju niskoenergetskog dječjeg vrtića u Križu kapaciteta za oko 160 djece (u tijeku).

Općina je u području energetske učinkovitosti javne rasvjete do sada provela niz projekata kao što su Studija za projekt energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete i Akcijski plan rekonstrukcije, modernizacije i upravljanja sustavom javne rasvjete Općine. Projekti energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete Općine obuhvaćali su snimak postojećeg stanja sustava javne rasvjete na području Općine te prijedloge za modernizaciju sustava javne rasvjete temeljene na načelima energetske učinkovitosti.

Zamijenjeno je preko 1.250 zastarjelih rasvjetnih tijela novom energetski učinkovitom LED rasvjetom. Cilj ovog projekta bila je modernizacija, rekonstrukcija i učinkovito upravljanje sustavom javne rasvjete na području Općine, povećanje  sigurnosti  kretanja  pješaka  i  vozila  te  smanjenje prekomjerne potrošnje električne energije kao i smanjenje svjetlosnog onečišćenja okoliša koje se reflektira u vidu neželjenog rasvjetljavanja.

Poticanjem ulaganja u projekte kojima se povećava energetska učinkovitost objekata, doprinijet će se ostvarivanju klimatsko-energetskih ciljeva, dok će se poticanjem aktivnog građanstva nastojati smanjiti socijalna isključenost stanovništva. EU će pružiti financijsku potporu i tehničku pomoć onima na koje će prelazak na zeleno gospodarstvo najviše utjecati kroz alokaciju od najmanje 100 milijardi eura što predstavlja veliku priliku za Zagrebačku županiju i Općinu za razvoj zelenijeg gospodarstva.

Općina je energetski osviještena te iz godine u godinu provodi sve više projekata kojima doprinosi ostvarivanju klimatsko-energetskih ciljeva. Problem predstavlja stanovništvo koje nije u dovoljnoj mjeri upoznato s energetskom učinkovitošću i obnovljivim izvorima. Općina bi kućanstva trebala motivirati na prijave projekata u FZOEU što bi rezultiralo smanjenjem potrošnje energije, poboljšanje preduvjeta za podizanje kvalitete života, korištenju obnovljivih i ekološki prihvatljivih izvora energije.

### Javna infrastruktura

U segmentu javne infrastrukture na područja Općine analizirana je prometna infrastruktura, sustav vodoopskrbe i odvodnje, javna groblja te energetsko komunikacijska infrastruktura.

- Prometna infrastruktura

Zavidan prometni položaj Općine pogodnost je koja bi trebala značiti poticaj budućem ukupnom razvitku, odnosno predstavlja iznimno uporište strategije budućeg razvitka.

U pogledu društvenog i gospodarskog napretka, cestovni promet predstavlja jednu od najznačajnijih prometnih grana. Pozitivni učinci navedene vrste prometa koji su izravno povezani s aspektima poput relativno malog prostora veće tehničke elastičnosti i superiornosti u pogledu kretanja, kočenja i prohodnosti, jednostavnije prilagodbe lokalnim prilikama te omogućavanju transportne usluge „od vrata do vrata“, predstavljaju iznimne prednosti koje cestovni promet u današnjem suvremenom svijetu stavljaju u položaj favorita. Izrazito važan element kontinuiranog razvoja Općine ogleda se u dosljednom vrednovanju pogodnog geoprometnog položaja. Okosnicu prometne cestovne mreže Općine čine državne, županijske i lokalne prometnice, a kao najvažnija se ističe autocesta A3 kao ključna cestovna longitudinala Republike Hrvatske koja je dio paneuropskog prometnog koridora X.

Ukupna duljina razvrstanih županijskih cesta iznosi 24,07 km, lokalnih 22,2 km, a sve su izvedene sa završnim asfaltnim slojem. Prema podacima Općine iz 2011.g., duljina nerazvrstanih cesta na području Općine iznosila je 104,70 km.

Prometna povezanost Općine te gravitirajućeg područja s autocestom ostvaruje se preko čvorišta Križ, a sama autocesta potaknula je izgradnju poduzetničkih zona uz sam čvor. Duljina razvrstanih  autocesta i cesta čije dionice prolaze kroz područje Općine prikazane su u tablici ispod.

- Prikaz državnih, županijskih i lokalnih cesta na području Općine

| OZNAKA | OPIS | UKUPNA DULJINA (KM) | DULJINA KROZ OPĆINU (KM) |
| --- | --- | --- | --- |
| AUTOCESTE |  |  |  |
| A3 | GP Bregana – Zagreb – Slavonski Brod – GP Bajakovo | 306 | 7,9 |
| ŽUPANIJSKE CESTE |  |  |  |
| Ž3124 | D43 – Bunjani – Voloder – Kutina – Novska (D47) | 67,2 | 10,8 |
| Ž3126 | Gornji Prnjarovec (L31181) – Ž3124 | 0,6 | 0,6 |
| Ž3127 | Križ (L31178) – Ž3124 | 1,0 | 1,0 |
| Ž3128 | Čazma (D43) – Rečica Kriška – Ž3124 | 17,7 | 7,1 |
| Ž3129 | Ž3124 - Vezišće | 4,4 | 4,4 |
| LOKALNE CESTE |  |  |  |
| L31178 | Deanovec (Ž3125) – Širinec – Križ (Ž3127) | 5,2 | 3,7 |
| L31179 | Johovec – Mala Hrastilnica (L31180) | 1,7 | 1,7 |
| L31180 | Velika Hrastilnica – Križ (Ž3127) | 5,4 | 5,4 |
| L31181 | Gornji Prnjarovec (Ž3126) – Donji Prnjarovec | 2,4 | 2,4 |
| L31182 | Ž3124 - Konščani | 1,9 | 1,9 |
| L31183 | Ž3128 - Razljev | 1,5 | 1,5 |
| L37050 | Sovari (D43) – Gornji Prnjarovec (Ž3126) | 5,2 | 3,3 |

Izvor: Zapisnik o podacima duljina županijskih cesta i lokalnih cesta za grad Ivanić-Grad, i općine Kloštar Ivanić i Križ, preuzeto 4. veljače 2021.g.

Općina prvenstveno je zadužena za izgradnju i održavanje nerazvrstanih cesta, na čemu Općina i radi, sukladno raspoloživim financijskim sredstvima. Nedavno su završeni radovi proširenja i asfaltiranja ulice Hrvatske mladeži u Novoselcu. Radovima je obuhvaćeno proširenje ceste za 60 cm te ugradnja novog asfaltiranog kolnika u dva sloja na nosivoj stabilizirajućoj podlozi i uređenje bankina. U tijeku su još radovi uređenja cestovne odvodnje odnosno čišćenja slivnika. Ukupna vrijednost radova je 370.000,00 HRK, od čega je investicija s 95.956,00 HRK sufinancirana sredstvima Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Također je završena i treća faza asfaltiranja kolnika kroz Staklenu ulicu u Bunjanima. Naime, nakon što je 2019.g. asfaltirana dionica kolnika od nogometnog igrališta, odnosno skretanja za naselje Šumećani do skretanja za naselje Šušnjari, a vrijednost tih radova bila je 620.000,000 HRK od čega je Općina od Zagrebačke županije ostvarila sufinanciranje u iznosu od 250.000,00 HRK, krajem 2019.g. je završena i druga faza u duljini 800 metara, od raskrižja Šumećani do raskrižja s Moslavačkom ulicom. Izvršeni su radovi ugradnje novog asfaltiranog kolnika u dva sloja na nosivoj stabilizirajućoj podlozi, te uređenje bankina. Općina ostvarila je bespovratnu potporu Zagrebačke županije za sufinanciranje radova izvanrednog održavanja prometne infrastrukture za II. fazu uređenja Staklene ulice u Bunjanima u iznosu od 250.000,00 HRK. Ukupna vrijednost radova druge faze asfaltiranja iznosila je oko 480.000,00 HRK. Obnova ove ceste duge oko 3,5 kilometara koja nekoliko desetljeća nije uređivana, a čiji su najveći problem bile upravo bankine, završila je tijekom 2020.g. kroz treću fazu u duljini od 1.000 metara, a vrijednost radova bila je 495.000,00 HRK od čega je sufinanciranje Zagrebačke županije iznosilo 111.200,00 HRK.

Prometno  povezivanje  Republike  Hrvatske s ostatkom  Europe  odvija  se  i  preko devet željezničkih koridora od kojih međunarodno priznati i za Republiku Hrvatsku iznimno važan  paneuropski  X.  koridor  (Salzburg-Ljubljana-Zagreb-Beograd-Skopje-Solun) koji prolazi područjem Općine.

Magistralni željeznički pravac kreće se usporedno s rijekom Savom te paneuropskim cestovnim  pravcem,  a  dionica  željezničke pruge  Dugo  Selo – Novska  na  kojoj  je smješten  željeznički  kolodvor  Novoselec  izgrađena  je i  puštena  u  funkciju  1897.g. Željeznička infrastruktura Općine, za lokalno stanovništvo koje participira u svakodnevnim migracijama na mjesto rada ili školovanja, neophodan je prometni pravac.

Dionica  Dugo  Selo – Novska glavni je željeznički pravac u Republici Hrvatskoj gledano s aspekta da se najveći dio teretnog i putničkog prometa odvija na ovoj pruzi. Predviđena je i projektirana za brzine do 130 km/h uz iznimke poput ulaza u kolodvor Novoselec, gdje je brzina ograničena na 80 km.

U Općini dva je puta provedena komasacija, što za rezultat ima uređene imovinsko–pravne odnose glede vlasništva zemljišta, ažurne i usklađene podatke u gruntovnici i katastru, i najvažnije, ucrtanu i   po cijelom području Općine uspostavljenu mrežu poljskih putova, koja predstavlja ogroman turistički potencijal (pješačke, konjičke i biciklističke staze).

Općina u suradnji s Biciklističkim klubom Ivanić i Gradskim društvom Crvenog križa Ivanić-Grad 2017.g. organizirala je prvu Obiteljsku biciklijadu Križ 2017. Zadnja biciklijada je organizirana uz potporu Vatrogasne zajednice Općine, no nameće se zaključak da s obzirom na mnoštvo uređenih puteva i staza koje prolaze Općinom biciklizam je nedovoljno razvijen.

Najbliža policijska postaja nalazi se u Ivanić-Gradu koja ima nadležnost nad cijelom Općinom, a ista je odgovorna i za sigurnost odvijanja prometa na području Općine.

Unaprjeđenje kvalitete cestovne i željezničke infrastrukture u Općini imat će za posljedicu povećanje povezanosti Općine i mobilnosti stanovništva kao i povećanje sigurnosti prometovanja te lakši i brži pristup svim područjima Općine, a posebno gospodarskim zonama. U konačnici će sve navedene aktivnosti rezultirati povećanjem kvalitete života lokalnog stanovništva što će posljedično Općinu učiniti atraktivnijom i mladom obrazovanom stanovništvu čime će se spriječiti njihov odlazak, odnosno doprinijeti sprječavanju depopulacije Općine.

Cjelokupan teritorij Općine pokriven je mrežom prometnica i one uglavnom udovoljavaju potrebama lokalnog stanovništva. Međutim, iako su državne i županijske ceste asfaltirane cijelom svojom dužinom, stanje dijela tih prometnica nije u potpunosti zadovoljavajuće te su nužna dodatna ulaganja u cestovne građevine. Većina lokalnih i nerazvrstanih cesta također je asfaltirana i udovoljava potrebama prometa koji se na njima odvija, međutim postoje određeni dijelovi prometnica na kojima je također potrebno uložiti u cestovne građevine; npr. neki dijelovi nisu dostatne širine, kolnik je oštećen, a prometna signalizacija ili ne postoji ili je nedostatna. U Republici Hrvatskoj posljednjih je godina prepoznata iznimna prednost željezničkog prometa te se sukladno tome pristupilo postupku modernizacije hrvatske željezničke mreže. Općini je to od iznimne važnosti jer će doći do povećanja brzine prometovanja, smanjenja broja kolodvora i troškova održavanja, povećanja propusne i prijevozne moći pruge.

Uređenih biciklističkih i pješačkih staze na području Općine skoro da i nema, iako Općina ima sve predispozicije da se tu istakne i to postavi kao jednu vrstu turističke ponude.

- Groblja

U Općini postoje dva groblja od kojih je jedno smješteno u Križu, veličine 5,12 ha, dok je drugo smješteno u Rečici Kriškoj, veličine 0,65 ha.

Groblja su u cijelosti u vlasništvu Općine. Trgovačko društvo Poduzetnička zona Križ d.o.o., upravlja grobljima na području Općine, što podrazumijeva dodjelu grobnih mjesta, uređenje, održavanje i rekonstrukciju groblja, donosi rješenja o davanju grobnog mjesta na korištenje na neodređeno vrijeme te vodi registar umrlih osoba i grobni očevidnik o ukopu svih umrlih osoba.

Općina kontinuirano ulaže u infrastrukturu groblja o čemu govori i zadnji projekt izrade nadstrešnice ispred mrtvačnice na groblju u Križu čija je ukupna vrijednost iznosila 245.000,00 HRK. Postojeća groblja je potrebno je izgraditi/proširiti te opremiti.

- Sustav vodoopskrbe i odvodnje

Opskrba stanovništva Općine pitkom vodom temelji se na primjeni postojećeg vodoopskrbnog sustava Ivanić-Grada koji se temelji na zahvatu voda na lokaciji Prerovec. Za opskrbu vodom zaduženo je trgovačko društvo Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, Zagreb.

Godine 2016., Ivanić-Grad, Kloštar Ivanić i Križ su se puštanjem u rad magistralnog cjevovoda od Sesvetskog Kraljevca do Ivanić-Grada te precrpne stanice Ivanić-Grad priključili na javni vodoopskrbni sustav i dobili kvalitetnu pitku vodu. Ovo područje, s oko 30.000 stanovnika, opskrbljuje se vodom iz izvorišta Petruševec.

Distribucija se provodi preko magistralnog cjevovoda promjera 350 mm i distribucijske mreže koja je u Općini izgrađena i kojom je obuhvaćeno svih 16 naselja koja joj administrativno pripadaju u ukupnoj dužini od 90 km. Dodatni sustavi koji se koriste za vodoopskrbu su sustavi općina koje se nalaze u okruženju Općine, a to su vodoopskrbni sustav Grada Čazme i mogućnost vodosnabdijevanja iz Općine Velika Ludina.

Na vodoopskrbnom području Ispostave Ivanić-Grad, 2019.g. započeli su radovi na magistralnom vodovodnom sustavu u sklopu projekta Regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagreb istok. Projekt obuhvaća izgradnju novog vodocrpilišta u Kosnici i više od 50 km novog vodoopskrbnog sustava. Zagrebačka županija, odnosno njen istočni dio, ne ovisi više o Gradu Zagrebu, od kojeg trenutno dobavlja vodu za vodoopskrbu. Radovi su započeli na samoj granici Općine, odnosno Zagrebačke županije u naselju Obedišće. Vrijednost radova na području Općine, Općine Kloštar Ivanić i Grada Ivanić-Grada je nešto manje od 90 milijuna kuna.

Cilj Općine u narednom razdoblju je dosljedno i kvalitetno opskrbljivanje stanovništva i gospodarskih subjekata vodom, putem postepenog ulaganja u modernizaciju vodovodne mreže. Navedenim se planiraju zadovoljiti potrebe lokalne zajednice i osigurati se osnovni uvjeti za život.

Jedan od ključnih nedostataka javne komunalne infrastrukture koja je dostupna lokalnom stanovništvu vezan je uz neizgrađenost sustava odvodnje u većini naselja koja pripadaju Općini (prikazano na slici 5). Od ukupno 16 naselja, sustav javne odvodnje izgrađen je djelomično u naseljima Križ, Novoselec, Bunjani i Obedišće u ukupnoj dužini od 25 km. U pojedinim će se naseljima tek izgraditi kanalizacijska mreža te će kućanstva biti u mogućnosti priključiti se na novoizgrađeni sustav.

- Prikaz odvodnje otpadnih voda na području Općine

Izvor: www.zpuzz.hr, preuzeto 7. siječnja 2021.g.

Na području Općine, sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda iz naselja i gospodarskih zona nije riješen na zadovoljavajući način. Naime, većina naselja Općine obavlja prihvat otpadnih voda individualno, putem sabirnih jama koje često nisu odgovarajućeg kapaciteta i vodonepropusnosti, odnosno ne zadovoljavaju potrebne standarde. Zbog toga često dolazi do njihovog pražnjenja u podzemlje ili prelijevanja u otvorene jarke i vodotoke što dovodi do zagađivanja okoliša.

Stanje s vodoopskrbom na području Općine još uvijek nije na zadovoljavajućoj razini iako se znatno poboljšalo u odnosu na prethodno razdoblje. I ondje gdje sustav postoji, zbog njegove dotrajalosti postoje veliki gubitci vode te problemi s osiguranjem potrebnih količina i kakvoće vode. Sektorski su ciljevi razvoja popravak postojećeg i izgradnja novih distribucijskih sustava kojima bi se povećala pokrivenost područja i cjelovitost sustava što je važno za podizanje razine sigurnosti opskrbe vodom. Trenutačno stanje sustava odvodnje otpadnih voda ne omogućuje zadovoljavajući standard življenja stanovništva i ne osigurava odgovarajuću zaštitu okoliša (ponajprije voda, tla i bioraznolikosti). Prema podacima još uvijek velik dio stanovništva koristi septičke i sabirne jame. Općina nema izgrađen uređaj za pročišćavanje otpadnih voda.

- Energetsko-komunikacijska infrastruktura

Općina uključena je u elektroenergetski sustav koji se uz vlastite izvore električne energije, prema potrebi opskrbljuje i energijom iz ostatka zemlje te susjednih zemalja. Kako bi se kućanstva, gospodarski subjekti i ostale građevine koje se napajaju električnom energijom mogle svakodnevno koristiti ovim vrijednim izvorom energije, u Općini izveden je elektroopskrbni sustav.

Područjem Općine prolaze dvije trase dalekovoda od 400 i 110 kV, kao i trasa koridora dalekovoda snage 2x400 kV čija je izgradnja u fazi planiranja. Kompletno područje Općine napaja se električnom energijom koja dolazi iz TS Ivanić i koja je snage 110/35 kV. Izvedena je i mogućnost rezervnog napajanja električnom energijom iz TS Sisak snage 35/10 kV i TS Međurić snage 220/110/35 kV.

Glavni opskrbljivač električnom energijom je HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Križ, koja pruža uslugu isporuke električne energije za ukupno 77.700 korisnika (velik dio njih dolazi izvan područja Općine-Kutina, Daruvar i Lipik). HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Križ bavi se proizvodnjom, prijenosom i distribucijom električne energije.

Prema posljednjim dostupnim podacima, u Općini je postavljeno 56,9 km dalekovoda i 90 km niskonaponske mreže, a sva naselja Općine imaju izgrađen sustav javne rasvjete.

Sustav opskrbe plinom u Općini izveden je pomoću plinske mreže koja je postavljena u svih 16 općinskih naselja. Za distribuciju stanovništva Općine plinom, zadužena je tvrtka IVAPLIN d.o.o. sa sjedištem u Ivanić-Gradu. Putem redukcijske stanice Novoselec, plin se distribuira kućanstvima i ostalim potrošačima, a s obzirom na relativno zastarjelu mrežu, u planu je njezina rekonstrukcija i dogradnja.

Područje Zagrebačke županije, u kojem se nalazi Općina, karakterizira eksploatacija nafte i plina i taj je značaj premašio lokalne i nacionalne okvire. Gotovo cijeli istočni i jugoistočni dio Zagrebačke županije oslanja se na eksploatacijske aktivnosti, a vrlo važnu ulogu obavlja i Jadranski naftovod koji prolazi južnim dijelom Općine i omogućuje transport nafte na međunarodnoj razini. Prirodne pogodnosti omogućile su eksploataciju nafte i plina na pojedinim dijelovima Općine, a navedeno je pogodovalo i razvoju gospodarstva zbog značaja ovog oblika industrije.

Prema dostupnoj strateškoj i prostorno-planskoj dokumentaciji Općine vidljivo je kako su naselja u Općini relativno dobro opremljena sustavom telekomunikacija. Općina raspolaže međunarodnim telekomunikacijskim kablovima, magistralnim i korisničkim telekomunikacijskim kablovima, jedinicama lokalne mreže Križ i Novoselec, kao i radijskim koridorima. Prema dostupnim podacima iz Prostornog plana uređenja, telekomunikacijska mreža je u Općini izvedena u okviru udaljenih pretplatničkih stupnjeva (UPS) u kojima su razmješteni dijelovi pretplatničkog stupnja pristupne centrale (LC).

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, više od pola kućanstava Općine 2011.g. nije se koristilo internetom niti je posjedovalo osobno računalo. Godine 2015. potpisan je Sporazum o suradnji na projektu razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa internetu u nekomercijalnim područjima Zagrebačke županije uz sufinanciranje iz fondova Europske unije između gradova Ivanić-Grad i Dugo Selo te općina Brckovljani, Kloštar Ivanić i Križ.

Godine 2019. na području Općine puštene su u rad bežične (WiFi) pristupne točke koje će mještanima i posjetiteljima Općine omogućiti besplatan pristup internetu. Postavljanje WiFi pristupnih točaka sufinancirano je sredstvima Zagrebačke županije kroz Javni poziv „WiFi 4 Smart Green Ring“. U 2020.g. je za nabavu opreme i postavljanje bežičnih pristupnih točaka kroz EU program WiFi4EU ostvarena potpora u iznosu 15.000,00 eura. Postavljanjem navedene mreže stvoren je temelj za otvorenu komunikaciju i bolju povezanost Zagrebačke županije uz implementaciju naprednih komunikacijskih tehnologija te besplatan pristup internetu za sve mještane i posjetitelje, kao i viši životni standard i kvalitetnija usluga. Realizacijom navedenih projekata nabavila se oprema za instaliranje 16 pristupnih točaka WIFI (bežičnih pristupnih točaka) na 12 lokacija.

Sukladno prethodno navedenom, možemo zaključiti kako je Općina u cijelosti opskrbljena električnom energijom, plinom te sustavom telekomunikacija. U narednom periodu na Općini je da sustave održava, po potrebi nadograđuje, a sve uz poštivanje mjera sigurnosti lokalnog stanovništva i sprečavanje nepoželjnog utjecaja na okoliš.

# SWOT ANALIZA

SWOT je akronim za Strenghts (hrv. Snage), Weaknesses (hrv. Slabosti), Opportunities (hrv. Prilike) i Threats (hrv. Prijetnje). SWOT predstavlja tehniku i alat za analizu trenutačne situacije, odnosno unutarnje (snage i slabosti) i vanjske (prilike i prijetnje) okoline Općine. SWOT analiza se koristila u svrhu definiranja unutarnjih i vanjskih čimbenika koji su poslužili u određivanju strategije razvoja Općine razumijevanjem postojećeg stanja i mogućnosti i objektivnijim određivanjem strateških ciljeva, prioriteta i mjera razvoja.

- Općina je otvorena za sve potrebe stanovnika što s druge strane omogućava kvalitetno strateško planiranje - Općina ima povoljan geoprometni položaj (na čvorištu europskih i regionalnih prometnih pravaca te u blizini Zagreba) - Područje obilježava očuvan okoliš (tlo, zrak i voda), povoljni klimatski uvjeti, bogatstvo voda i šuma - Prisutnost mineralnih sirovina (nafte i plina) jako je utjecalo na razvoj Općine i socio-ekonomsku strukturu stanovništva - Područje karakterizira potencijal razvoja ekološke poljoprivrede i potencijal za razvoj održivih specifičnih vrsta turizma (ekoturizam, agroturizam, kulturni turizam, gastroturizam, sportski turizam) - U Zagrebačkoj županiji, Općina je jedna od vodećih po uzgoju jagoda - Prerađivačka industrija ima značajan udio u djelatnostima Općine prije svega drvopređivačka industrija koja na ovom području ima dugogodišnju tradiciju - Na području Općine postoje dvije poduzetničke zone poslovne zone koje su infrastrukturno u potpunosti opremljene - Trenutačno je u izgradnji novi, niskoenergetski vrtić u koji će biti smještena sva djeca koja sada pohađaju dva neadekvatna objekta - Na području postoje jedna osnovna i jedna područna škole te opća gimnazija - Općina svake godine dodjeljuje stipendije učenicima i studentima te sufinancira prijevoz studentima - Ustanova Knjižnica i čitaonica Križ daje u posudbu stanovnicima i ljubiteljima knjiga 14.037 naslova te organizira književne susrete i radionice - Općina raspolaže sa šest kulturnih dobara upisanih u Registar kulturnih dobara RH - Na području Općine se nalazi arheološko nalazište Sipćina - Općina je rodno mjesto operne umjetnice Milke Trnine te slavista i književnika Josipa Badalića - Na području Općine djeluje zajednica sportskih udruga koja potiče uključivanje djece i mladih u sportske aktivnosti - Općina ima uređen i obnovljen sportski park te kontinuirano ulaže u sportsku infrastrukturu - Na području djeluje 13 DVD-ova - Postojanje VP Ivanić-Grad na čiju pomoć se oslanjaju DVD-ovi s područja Općine - Postojanje reciklažnog dvorišta - Postojanje sustava za selekciju i zbrinjavanje otpada (zeleni otoci) - Općina u suradnji sa susjednim gradovima i općinama provodi izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom - Općina koristi energetski učinkovitu led javnu rasvjetu - Dobra pokrivenost i povezanost na elektroenergetsku infrastrukturu - Dobra pokrivenost vodoopskrbnom mrežom - Dobra pokrivenost javnom rasvjetom

SNAGE

- Općina nema dovoljno vlastitih izvora financiranja za nova ulaganja i nove projekte - Nedovoljno iskorištene prirodne i klimatske prednosti područja - Usitnjenost/rascjepkanost poljoprivrednih zemljišta što onemogućuje značajniji razvoj poljoprivrede u gospodarske svrhe - Veliki broj nositelja PG-ova su u dobnoj skupini starijih od 65 godina i sa završenom osnovnom ili srednjom školom - Poljoprivrednici još uvijek koriste staru mehanizaciju iz razloga što nemaju dovoljno vlastitih sredstava za nove strojeve, a nisu ni dovoljno informirani o novim tehnologijama - Nepostojanje sustava navodnjavanja - Poljoprivrednici nisu udruženi i ne pokazuju interes za zajedničko ulaganje - Uzgoj jagoda u Općini ima veliku ulogu, ali proizvodi nisu dovoljno brendirani što utječe na njihovo otežano plasiranje na tržište - Prerađivačka industrija ne koristi u dovoljnoj mjeri nove tehnologije, te nije usmjerena na energetsku učinkovitost (EnU) i obnovljive izvore energije (OIE) - Veći dio poduzetnika i dalje nema adekvatne prostore i opremu za rad - Nepostojanje turističke zajednice ili agencija koje bi različitim promotivnim aktivnostima mogle povećati turistički aktivnost na području Općine - Postojeći smještajni kapaciteti i ugostiteljska ponuda nisu zadovoljavajući - Sinergija između turizma i ruralnih djelatnosti (poljoprivreda) nije dovoljno jaka - Nerazvijen turizam i nedostatak turističkih sadržaja - Arheološko nalazište Sipćina nije dovoljno promovirano u široj zajednici, a koje ima potencijala za razvoj turizma povezanog uz moguće otvaranje arheološkog parka - Obrazovna struktura radno aktivnog stanovništva ne odgovara potrebama postojećih tvrtki - Nedostatak radnih mjesta što rezultira iseljavanjem obrazovanih i mladih kadrova - Niska stopa zaposlenosti ranjivih skupina - Postojeći vrtići nemaju dovoljno potrebnog inventara, opreme te igračaka za djecu - U Općini postoji samo opća gimnazija, dok za bilo koji drugi smjer učenici su primorani nastaviti školovanje u susjednim gradovima ili općinama - Knjižnica i čitaonica Križ nema adekvatan prostor i opremu za rad - Prirodna i kulturna baština nije dovoljno iskorišteno u turističke svrhe - Ograničena dostupnost sustava primarne zdravstvene skrbi - Postojeće ustanove zdravstvene skrbi zahtijevaju djelomičnu obnovu kao i nabavu suvremene opreme - Nedovoljno razvijen sustav zbrinjavanja starih i nemoćnih - Nedostatak novih sportskih igrališta - Dobrovoljni članovi DVD-ova nisu u dovoljnoj mjeri educirani za vrstu intervencija koje obavljaju - Vatrogasni domovi trebaju izgradnju/adaptaciju/proširenje, suvremeno vozilo te opremu - Nedostatak adekvatnog prostora za druženje udruga i organiziranje različitih aktivnosti - Stanovništvo Općine nije u dovoljnoj mjeri educirano u cilju umanjenja nelegalnog odlaganja otpada - Niska energetska učinkovitost stambenih zgrada i kućanstava - Nizak udio korištenja OIE - Jedan dio prometnica nije dostatne širine, kolnik je oštećen, ne postoje nogostupi, a prometna signalizacija ili ne postoji ili je nedostatna - Dio željeznice koji prolazi kroz Općinu nije moderniziran - Biciklističkih staza u Općini uopće nema unatoč velikom potencijalu - Postojeći broj pješačkih staza ja jako mali unatoč velikom potencijalu - Postojeća groblja zahtijevaju dodatnu izgradnju/proširenje te opremu - Sustav vodoopskrbe i odvodnje nije u dovoljnoj mjeri moderniziran i izgrađen u potpunosti - Nezainteresiranost stanovništva u razvojnim projektima i aktivnostima te zatvorenost prema novitetima

SLABOSTi

PRILIKE

- Članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji omogućava korištenje sredstava iz EU fondova - Mogućnosti za razvoj cjelogodišnjeg turizma i turističkog potencijala - Mogućnost dodatnog razvoja OPG-a, obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva kroz mjere poticanja iz programa/proračuna JLS-a i iz mjera Lokalne razvojne strategije LAG-a, Programa ruralnog razvoja i EU fondova - Mogućnost razvoja ekološke poljoprivrede zbog nezagađenog zemljišta i povoljne klime - Rast potražnje za ekološkim i tradicionalnim proizvodima - Udruživanje poljoprivrednika kako bi imali manje troškove - Suradnja ugostiteljskog i poljoprivrednog sektora vezano uz plasman lokalnih proizvoda - Općina je član LAG-a Moslavina koji može pomoći u realizaciji projekata u sektoru poljoprivrede te korištenju sredstava iz fondova EU - Suradnja i umrežavanje sustava obrazovanja i civilnog sektora u provođenju projekata/programa - Razvoj međunarodne suradnje između gradskih/općinskih uprava, raznih ustanova, udruga i pojedinaca - Izraženi potencijal za brendiranje Općine - Nova tehnologija za konkurentniju i učinkovitiju proizvodnju, produkciju ili izvedbu u svim gospodarskim sektorima (poljoprivreda, promet, turizam, komunalno gospodarstvo) - Korištenje sredstva ESF-a za poboljšanje obrazovanja i otvaranje novih radnih mjesta pogotovo za ranjive skupine - Mogućnost financiranja uvođenja OIE u kućanstva, javne objekte i gospodarske objekte - Izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže kroz korištenje PRR-a - Korištenje postojećeg strateškog položaja, izgrađene poslovne infrastrukture za privlačenje investitora te posljedično i povećanje broja zaposlenih osoba - Modernizacija željezničke pruge za međunarodni promet M103 Dugo Selo – Novska

- Nastavak depopulacije Općine (iseljavanje mladih u gradove radi školovanja i zaposlenja) - Starenje stanovništva - Na državnoj razini je prisutna politička nestabilnost i nedovoljno funkcionalna tijela nadležna za provođenje mjera/programa poticanja i razvoja poljoprivrede, gospodarstva, turizma - Kašnjenje u objavi natječaja s nacionalne razine za financiranje provedbe projekata - Porezna politika je nestabilna i nepredvidiva, a stopa PDV-a na poljoprivredne proizvode i sektor turizma može porasti - Zakonska regulativa za provedbu i realizaciju određenih poslovnih ulaganja je složena, izmjene zakona su česte, a zakonski propisi međusobno neusklađeni - Neriješeni imovinsko-pravni poslovi te samo sporost u njihovom rješavanju - Čitavom svijetu prijete klimatske promjene koje nepovoljno utječu na život i zdravlje ljudi - Prirodne nepogode (potres, tuča, suša, požar, poplava i ostalo) koje uništavaju infrastrukturu i gospodarstvo - Globalna pandemija COVID-19 (koronavirusa) koja je usporila sve aktivnosti te donijela mnoge zabrane - Konkurencija u poljoprivrednoj proizvodnji jača svoje tehnološke kapacitete - Industrijski proizvođači na području Općine mogu nepovoljno utjecati na okoliš

PRIJETNJE

# ANALIZA RAZVOJNIH POTREBA OPĆINE

Elementi koji su identificirani u SWOT analizi pružaju širok uvid u probleme s kojima se Općina suočavana na početku financijske perspektive 2021. - 2027. te su iskorišteni kao temelj za utvrđivanje razvojnih potreba.

U nastavku su opisane razvojne potrebe Općine za sektor gospodarstva, društvenih djelatnosti, zaštite okoliša i energetske učinkovitosti te javne infrastrukture. Navedene razvojne potrebe služit će kao temelj za identifikaciju Programa razvoja Općine do kraja 2027. godine.

RAZVOJNE POTREBE - GOSPODARSTVO

- Poticati daljnji razvoj poduzetništva i gospodarstva kroz privlačenje investicija - Jačati kapacitete lokalne radne snage u skladu s potrebama gospodarstva - Osigurati preduvjete za daljnji razvoj poljoprivrednih djelatnosti s naglaskom na ekološkoj proizvodnji - Potaknuti razvoj turizma kroz valorizaciju kulturne i prirodne baštine, ulaganje u know-how, posebne oblike turizma i sportsku infrastrukturu te privlačenje investicija u turizmu - Podići razinu informiranosti lokalnih poduzetnika o podršci gospodarstvu koje osigurava Općina te ih potaknuti da koriste bespovratna sredstva iz fondova EU-a u financijskoj perspektivi 2021. - 2027.

RAZVOJNE POTREBE – DRUŠTVENE DJELATNOSTI

- Ojačati i unaprijediti postojeću društvenu, obrazovnu i zdravstvenu infrastrukturu - Osigurati preduvjete za poboljšanje obrazovnog procesa - Unaprijediti kvalitetu života u Općini ulaganjem u društvene sadržaje - Nastaviti suradnju sa civilnim društvom i poticati njihov daljnji rad - Osigurati preduvjete za ostanak mlade populacije - Osmisliti projekte koji rješavaju identificirane društvene probleme te ih financirati iz fondova EU.-a

RAZVOJNE POTREBE – ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA UČINKOVITOST

- Osigurati preduvjete za kvalitetnije gospodarenje otpadom - Izvršiti transformaciju prema energetski učinkovitoj Općini i dionicima iz svih sektora te poboljšati uvjete za korištenje OIE - Uključiti lokalno stanovništvo u rješavanje problema otpada te kampanje za zaštitu okoliša, energetsku učinkovitost i slično - Stvaranje preduvjeta za jačanje sustava civilne zaštite - Potaknuti lokalno stanovništvo da koristi alternativne izvore financiranja za prelazak na OIE - Podići razinu korištenja fondova EU-a za projekte u sektoru zaštite okoliša, energetske učinkovitosti, otpada i drugo

RAZVOJNE POTREBE – JAVNA INFRASTRUKTURA

- Poboljšati vodnu infrastrukturu na području Općine - Unaprijediti sustav javne rasvjete - Modernizirati i unaprijediti cestovnu infrastrukturu te izgraditi nogostupe i biciklističke staze - Poticati digitalnu transformaciju Općine - Unaprijediti ostalu komunalnu infrastrukturu na području Općine - Podići razinu korištenja fondova EU-a za projekte ovoga tipa

# PROGRAM RAZVOJA OPĆINE

  - Opis strategije razvoja i vizije

Vizija sadrži prikaz željenog i ciljanog stanja područja Općine te daje odgovor na pitanje gdje se Općina vidi u budućnosti:

Općina je mjesto održivog i uravnoteženog razvoja, modernog gospodarstva i poljoprivrede, pune zaposlenosti i prepoznatljive turističke ponude temeljene na društvu znanja, kulturnoj i povijesnoj baštini, prirodnim ljepotama i tradicijskim vrijednostima.

  - Razvojni ciljevi, prioriteti i mjere

Razvojni ciljevi Općine predstavljaju skup mjerljivih, jasno formuliranih i međusobno sukladnih ishoda koji proizlaze iz analize područja. Odgovor su na prethodno identificirane potrebe te usmjereni  na dostizanje ciljanog stanja prikazanoga u viziji. Za potrebe provedbe Programa razvoja Općine identificirana su četiri cilja i 8 prioriteta koji su grafički prikazani i opisani u nastavku:

- CILJ 1 - Ojačati lokalno gospodarstvo temeljeno na poduzetništvu, poljoprivredi i  turizmu

- CILJ 2 - Unaprijediti kvalitetu života u zajednici

- CILJ 3 - Poboljšati zaštitu okoliša na području Općine s ciljem dostizanja standarda EU

- CILJ 4 - Poboljšati kvalitetu života ulaganjem u javnu infrastrukturu

U nastavku su prikazani prioriteti i mjere pomoću koji će osigurati implementaciju ovog Programa razvoja. Svaka mjera svrstana je u odgovarajući razvojni prioritet te strateški cilj.

Važno je napomenuti da je hijerarhija prioriteta i mjera izrađena s ciljem poboljšanja preglednosti koja će omogućiti bolje snalaženje onih dionika koji će ga provoditi te jednostavnije praćenje provedbe, no sve identificirane mjere su u međusobnoj korelaciji te se nadopunjuju, iako možda nisu smještene unutar istog cilja ili prioriteta.

Metodologija identifikacije mjera utemeljena je na analizi potreba te izradi prijedloga mjera od strane konzultanata koje su dostavljene članovima radne skupine na komentare.

| CILJ 1 - Ojačati lokalno gospodarstvo temeljeno na poduzetništvu, poljoprivredi i turizmu | Prioritet 1.1 - Poboljšanje prilika za razvoj gospodarstva Mjera 1.1.1. - Ulaganja u poslovnim zonama Mjera 1.1.2. - Izgradnja infrastrukturnih i ljudskih kapaciteta za razvoj gospodarstva Mjera 1.1.3. - Pružanje podrške i edukacije za gospodarski sektor Prioritet 1.2 - Poticanje razvoja poljoprivrede Mjera 1.2.1. - Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstva Mjera 1.2.2. - Edukacija poljoprivrednih proizvođača Mjera 1.2.3. - Poticanje ekološke poljoprivredne proizvodnje Prioritet 1.3. - Poticanje razvoja turizma Mjera 1.3.1. - Razvoj turističke ponude i sadržaja Mjera 1.3.2. - Turistička valorizacija prirodne i kulturne baštine |
| --- | --- |
| CILJ 2 – Unaprijediti kvalitetu života u zajednici | Prioritet 2.1. - Unapređenje društvenih djelatnosti i društvene infrastrukture Mjera 2.1.1. - Poboljšanje uvjeta za izvođenje predškolskog i osnovnoškolskog obrazovanja Mjera 2.1.2. - Izgradnja, obnova i uređenje dječjih igrališta i parkova Mjera 2.1.3. - Izgradnja i uređenje novih sportsko-rekreativnih objekata i sadržaja Mjera 2.1.4. - Izgradnja, obnova i uređenje društvenih i vatrogasnih domova te drugih centara za okupljanje u zajednici te nabava vozila i opreme Mjera 2.1.5. - Obnova, izgradnja i opremanje objekata u sektoru socijalne skrbi te zdravstva Mjera 2.1.6. - Izgradnja, obnova i uređenje šetnica i vidikovaca Mjera 2.1.7. - Očuvanje i obnova kulturne baštine Mjera 2.1.8. - Izgradnja i uređenje arheološkog parka Mjera 2.1.9. - Organizacija javnih, društvenih i kulturnih događanja i priredbi Mjera 2.1.10. - Jačati kapacitete Općine za korištenje fondova EU-a te osmisliti tzv. soft projekte za rješavanje problema u zajednici Prioritet 2.2. - Razvoj civilnog društva Mjera 2.2.1. - Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva Mjera 2.2.2. - Poticanje suradnje organizacija civilnog društva na lokalnoj, državnoj i međunarodnoj razini |
| CILJ 3 - Poboljšati zaštitu okoliša na području Općine s ciljem dostizanja standarda EU | Prioritet 3.1 - Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije te zaštita okoliša Mjera 3.1.1. - Uspostava sustava održivog gospodarenja otpadom Mjera 3.1.2. - Primjena OIE i mjera energetske učinkovitosti u javnom i privatnom sektoru Mjera 3.1.3. - Podizanje razine svijesti stanovništva o važnosti zaštite okoliša, razvrstavanju otpada te o prednostima korištenja OIE Prioritet 3.2 - Ulaganja u sustav civilne zaštite kao odgovor na epidemije i katastrofe Mjera 3.3.1 - Uspostava i jačanje lokalnog djelovanja u civilnoj zaštiti za potrebe uspješnog odgovora ne prirodne katastrofe i pandemije |
| CILJ 4 - Poboljšati kvalitetu života ulaganjem u javnu infrastrukturu | Prioritet 4.1. - Unapređenje javne infrastrukture i pametna rješenja Mjera 4.1.1. - Rekonstrukcija, modernizacija i izgradnja vodoopskrbnog sustava Mjera 4.1.2. - Izgradnja sustava odvodnje otpadnih i oborinskih voda Mjera 4.1.3. - Unapređenje sustava javne rasvjete Mjera 4.1.4. - Izgradnja/modernizacija cestovne infrastrukture Mjera 4.1.5. - Izgradnja nogostupa i biciklističkih staza Mjera 4.1.6. - Izgradnja, obnova i uređenje groblja Mjera 4.1.6. - Izgradnja i obnova energetsko-komunikacijske infrastrukture Mjera 4.1.7. - Ulaganja u digitalnu transformaciju |

  - Popis projekata (Baza projekata)

Za potrebe implementacije ovo Plana razvoja, Općina je identificirala 24 projekta koji pokrivaju sve navedene prioritete i dio mjera koje se odnose na nadležnost Općine. Ukupna procijenjena vrijednost projekata iznosi oko 116 milijuna kuna, od kojih će se dio financirati iz Proračuna Općine, dok će se za dio pribaviti bespovratna sredstva iz fondova EU-a.

U nastavku je prikazan indikativni popis projekata Općine s naznakom da će se ovaj popis redovito ažurirati sukladno potrebama Općine i ključnih dionika:

- UREĐENJE MULTIMEDIJALNOG CENTRA

- PRENAMJENA I OPREMANJE POSTOJEĆEG DJEČJEG VRTIĆA U KULTURNI CENTAR

- ARHEOLOŠKI PARK SIPĆINA

- IZGRADNJA PJEŠAČKE I BICIKLISTIČKE STAZE UZ ŽC BR.3124 U NASELJU NOVOSELEC

- REKONSTRUKCIJA SELSKE ULICE U NOVOSLECU

- UREĐENJE CENTRA KRIŽA (PARK I OSTALO)

- IZGRADNJA NISKOENERGETSKOG NASELJA U NOVOSELCU

- IZGRADNJA SUSTAVA POVRŠINSKE ODVODNJE U PODUZETNIČKOJ ZONI II KRIŽ

- SUSTAV JAVNE ODVODNJE ZA PODRUČJE AGLOMERACIJE KRIŽ-NOVOSELEC

- IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE - ULICA STJEPANA MATKOVIĆA I ULICA KRIŠKE REPUBLKE

- BICIKLISTIČKE STAZE I ŠETNICE

- UREĐENJE PARKA HRVATSKIH MUČENIKA U NOVOSELCU

- IZGRADNJA VATROGASNOG SPREMIŠTA U ŠIRINCU

- UREĐENJE I OBNOVA DRUŠTVENIH DOMOVA

- UREĐENJE PROSTORIJA U SPORTSKOM PARKU

- OBNOVA PJEŠAČKIH STAZA NA PODRUČJU OPĆINE

- SANACIJA STARE VOJNE ZGRADE U PARKU U KRIŽU

- PRENAMJENA OBJEKTA DJEČJEG VRTIĆA U NOVOSELCU U TEHNOLOŠKI PARK

- ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA (NPR.OPĆINSKA UPRAVA)

- UREĐENJE POUČNIH STAZA I VIDIKOVACA

- REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE

- REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE LC37050 KRIŽ-GORNJI PRNJAROVEC-ŠUŠNJARI

- REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE LC31178 KRIŽ-ŠIRINEC-DEANOVEC

- CENTAR SIGURNOSTI

Za svaki od prikazanih projekata izrađen je kratak opis, identificirana je procijenjena vrijednost, kao i status pripreme projektno-tehničke dokumentacije tamo gdje je to primjenjivo, a opisana je i usklađenost sa nadređenim strateškim dokumentima. Svaki od ovih projekata bit će smješten u Akcijski plan provedbe ovisno o daljnjoj strategiji Općine, financijskim i drugim kapacitetima koje ima na raspolaganju za određenu fiskalnu godinu.

# USKLAĐENOST SA STRATEŠKIM OKVIROM

S obzirom da se ovaj Program razvoja izrađuje i usvaja u financijskoj perspektivi 2021. – 2027., točnije u prvoj polovici 2021.g., potrebno je opisati usklađenost s nadređenim strateškim okvirom kako bi se pojasnilo na koji način predložene mjere i projekti doprinose ispunjenju ciljeva ključnih europskih i nacionalnih strateških dokumenata.

Prilikom analize usklađenosti strateških dokumenata, vrši se analiza i opis usklađenosti s ključnim dokumentima na europskoj razini, dok se na nacionalnoj razini opsuje usklađenost sa ključnim sektorskim strategijama i, kada se kao izvor financiranja dijela projekata predviđaju sredstva iz fondova EU-a, operativnim programima.

U trenutku izrade i usvajanja ovog Programa razvoja operativni programi za korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova za financijsku perspektivu 2021. – 2027. nisu usvojeni, ali će se, kao i Nacionalni plan oporavka i otpornosti, temeljiti na ključnom nacionalnom strateškom dokumentu, a to je Nacionalna razvojna strategija – Hrvatska 2030, stoga je metodologija prilagođena te je izvršena analiza dvaju ključnih dokumenata s EU i nacionalne razine i to Europskog zelenog plana te Nacionalne razvojne strategije – Hrvatska 2030.

- Usklađenost s Europskim zelenim planom

Europski zeleni plan temeljni je strateški dokument EU-a u financijskoj perspektivi 2021. - 2027. Usmjeren je na unaprjeđenje iskorištavanja resursa prelaskom na čisto kružno gospodarstvo te borbi protiv klimatskih promjena, obnovi biološke raznolikosti i smanjenju onečišćenja. Europski zeleni plan obuhvaća sve sektore, a posebice cilja na promet, energetiku, poljoprivredu, održavanje i gradnju zgrada te industrije, kao što su proizvodnja čelika, cementa, tekstila i kemikalija.

Temeljna ulaganja koja su predviđena odnose se na:

- ulaganje u tehnologije prihvatljive za okoliš

- poticanje industrija na inovacije

- uvođenje čišćih, jeftinijih i zdravijih oblika privatnog i javnog prijevoza

- dekarbonizaciju energetskog sektora

- povećanje energetske učinkovitosti zgrada

- suradnja s međunarodnim partnerima na poboljšanju globalnih standarada u području okoliša

Smjernice u Europskom zelenom planu svrstane su u šest glavnih kategorija kako slijedi:

  - Klima, okoliš i poljoprivreda

  - Energija i mobilnost

  - Industrija i kružno gospodarstvo

  - Gospodarstvo, financije i kohezija

  - Društvo

  - Međunarodni odnosi

Program razvoja usklađen je sa Europskim zelenim planom u sva četiri identificirana cilja budući da oni sadrže ili vertikalnu ili horizontalnu komponentu kojom se doprinosi zelenoj tranziciji u svim sektorima predviđenima Europskim zelenim planom. Program razvoja predviđa prioritete i mjere koje se u potpunosti odnose na zelenu transformaciju i to posebice u okviru Cilja 3 - Poboljšati zaštitu okoliša na području Općine s ciljem dostizanja standarda EU, koji predviđa ulaganja u zaštitu okoliša, obnovljive izvore energije, jačanje energetske učinkovitosti i podizanje svijesti građana o važnosti ove tematike.

U nastavku je prikazan aspekt usklađenosti prioriteta Programa razvoja s Europskim zelenim planom:

| PRIORITET PROGRAMA RAZVOJA | USKLAĐENOST S EUROPSKIM ZELENIM PLANOM |
| --- | --- |
| Prioritet 1.1 - Poboljšanje prilika za razvoj gospodarstva Prioritet 1.2 - Poticanje razvoja poljoprivrede Prioritet 1.3. - Poticanje razvoja turizma | 1. Klima, okoliš i poljoprivreda 3. Industrija i kružno gospodarstvo |
| Prioritet 2.1. – Unapređenje društvenih djelatnosti i društvene infrastrukture Prioritet 2.2. – Razvoj civilnog društva | 5. Društvo |
| Prioritet 3.1 – Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije te zaštita okoliša Prioritet 3.2 – Ulaganja u sustav civilne zaštite kao odgovor na epidemije i katastrofe | 1. Klima, okoliš i poljoprivreda 2. Energija i mobilnost 3. Gospodarstvo, financije i kohezija |
| Prioritet 4.1. - Unapređenje javne infrastrukture i pametna rješenja | 1. Klima, okoliš i poljoprivreda 2. Energija i mobilnost 3. Industrija i kružno gospodarstvo |

- Usklađenost sa Nacionalnom razvojnom strategijom Hrvatska 2030

Nacionalna razvojna strategija  Republike Hrvatske do 2030. predstavlja krovni nacionalni strateški dokument i sveobuhvatni akt strateškog planiranja kojim se dugoročno usmjerava razvoj društva i gospodarstva u svim važnim pitanjima za RH koja time dobiva okvir za razvoj do 2030.g. Elemente strateškog okvira čine vizija Hrvatske u 2030.g., razvojni smjerovi i strateški ciljevi.

NRS-om su identificirane ključne strateške odrednice razvoja i razvojni smjerovi RH do 2030.g. kako slijedi:

  - Održivo gospodarstvo i društvo

  - Jačanje otpornosti na krize

  - Zelena i digitalna tranzicija

  - Ravnomjeran regionalni razvoj

Program razvoja usklađen je s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030.g. sa svim strateškim odrednicama razvoja, a ponajprije s odrednicom održivog gospodarstva i društva, jačanjem otpornosti na krize te zelenom i digitalnom tranzicijom.

Najvažniji strateški ciljevi Hrvatske do 2030.g. koji su najrelevantniji za implementaciju ovog Programa razvoja su:

- STRATEŠKI CILJ 1. „Konkurentno i inovativno gospodarstvo“

- STRATEŠKI CILJ 2. „Obrazovani i zaposleni ljudi“

- STRATEŠKI CILJ 5. „Zdrav, aktivan i kvalitetan život“

- STRATEŠKI CILJ 8. „Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost“

- STRATEŠKI CILJ 9. „Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva“

- STRATEŠKI CILJ 11. „Digitalna tranzicija društva i gospodarstva“

Prikaz usklađenosti prioriteta Program razvoja s Nacrtom prijedloga Nacionalne razvojne strategije RH do 2030.g. dat je u sljedećoj tablici:

| PRIORITET PROGRAMA RAZVOJA | USKLAĐENOST S NACRTOM NACIONALNE RAZVOJNE STRATEGIJE |
| --- | --- |
| Prioritet 1.1 - Poboljšanje prilika za razvoj gospodarstva Prioritet 1.2 - Poticanje razvoja poljoprivrede Prioritet 1.3. - Poticanje razvoja turizma | Strateški cilj 1. „Konkurentno i inovativno gospodarstvo“ Strateški cilj 9. „Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva“ |
| Prioritet 2.1. - Unapređenje društvenih djelatnosti i društvene infrastrukture Prioritet 2.2. - Razvoj civilnog društva | Strateški cilj 2. „Obrazovani i zaposleni ljudi“ Strateški cilj 8. „Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost“ |
| Prioritet 3.1 - Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije te zaštita okoliša Prioritet 3.2 - Ulaganja u sustav civilne zaštite kao odgovor na epidemije i katastrofe | Strateški cilj 1. „Konkurentno i inovativno gospodarstvo“ Strateški cilj 5. „Zdrav, aktivan i kvalitetan život“ Strateški cilj 8. „Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost“ |
| Prioritet 4.1. - Unapređenje javne infrastrukture i pametna rješenja | Strateški cilj 5. „Zdrav, aktivan i kvalitetan život“ Strateški cilj 11. „Digitalna tranzicija društva i gospodarstva“ |

Izvor: Materijal izrađen od strane AVELANT d.o.o., 2021.g.

S obzirom da je Nacionalna razvojna strategija  Republike Hrvatske do 2030.g. podloga za programiranje Višegodišnjeg financijskoj okvira za financijsku perspektivu 2021. - 2027., kao i izradu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (u daljnjem tekstu: NPOO), usklađivanjem s ovim strateškim dokumentom postiže se usklađenost i s budućim programskim dokumentima za korištenje fondova EU za naredno razdoblje, što je za Općinu od izuzetne važnosti.

# AKCIJSKI PLAN PROVEDBE

Provedbu Programa razvoja potrebno je promatrati iz dva aspekta. Prvi se odnosi na tijela koja su odgovorna za provedbu, dok se drugi odnosi na aktivnosti i vremenski okvir provedbe.

Kada je riječ o tijelima odgovornima za provedbu, za ukupnu koordinaciju provedbe zadužen je općinski načelnik i stručna služba Općine, dok će u provedbu projekata koji su identificirani u bazi projekata biti uključen širi krug zainteresiranih dionika, kao i općinsko vijeće koje, po svojoj nadležnosti, mora donositi financijske odluke neposredno vezane uz provedbu projekata identificiranih u bazi projekata Općine.

S obzirom da će u financijskoj perspektivi 2021. - 2027. težište biti na provedbi projekata i postizanju rezultata i ciljeva koji su predefinirani u okviru projekata, akcijski plan provedbe kao temelj će koristiti bazu projekata Općine te vremenski okvir koji je u njoj identificiran.

Za potrebe provedbe izradit će se godišnji akcijski plan za period od tri godine (ažurira se svake godine) koji će biti podloga za izradu godišnjeg financijskog plana koji prati obveze koje Općina ima u pogledu planiranja i izvršenja Proračuna, što za Općinu neće predstavljati značajno opterećenje te će se uklopiti u ustaljene i uobičajene modalitete rada, a što je s obzirom na ograničene kapacitete Općine izuzetno važno.

U nastavku su prikazane aktivnosti provedbe Programa razvoja Općine, odgovornosti i relevantna razdoblja provedbe.

| AKTIVNOST | ODGOVORNOST | RAZDOBLJE |
| --- | --- | --- |
| Godišnji akcijski plan | Stručne službe i Općinsko vijeće | Godišnje od 2021.g. za period od tri godine |
| Aktivnosti vezane uz praćenje provedbe Programa razvoja Općine | Stručne službe Općine i načelnik | Polugodišnje od 2021.g. |
| Priprema i provedba projekata identificiranih u Planu za kalendarsku godinu | Stručne službe Općine i vanjski suradnici | Kontinuirano |
| Ažuriranje Programa razvoja Općine temeljem rezultata vrednovanja i provedbe | Stručne službe Općine | Prema potrebi (ne više od dvaput u financijskoj perspektivi) |
| Aktivnosti informiranja zainteresirane javnosti o aktivnostima provedbe s ciljem njihovog aktivnog uključivanja (javne objave o projektima koji su u tijeku ili su realizirani) | Stručne službe Općine | Prema potrebi |

Izvor: Materijal izrađen od strane AVELANT d.o.o., 2021.g.

# PRAĆENJE PROVEDBE I VREDNOVANJE POSTIGNUĆA

Provedba Programa razvoja Općine pratit će se na dva načina:

- kroz praćenje provedbe Plana aktivnosti na godišnjoj razini s ciljem osiguravanja redovite, kontinuirane, efikasne i pravovremene provedbe i eventualne prilagodbe stvarnom stanju u Općini, kao i

- kroz samostalno vrednovanje/samoevaluaciju i vanjsko vrednovanje/evaluaciju provedbe Programa razvoja na kraju programskog razdoblja koja služi vrednovanju kvalitete, sadržaja i postignuća koja su u istoj navedena.

U nastavku su prikazani elementi praćenja provedbe i vrednovanja Programa razvoja Općine.

| PRAĆENJE PROVEDBE PLANA RAZVOJA |  |  |
| --- | --- | --- |
| PRAĆENJE PROVEDBE |  | VREDNOVANJE |
| ORGANIZIRA | Ured načelnika | Ured načelnika |
| ODGOVORNO TIJELO | Stručne službe Općine | Vanjski suradnici i Općina |
| SADRŽAJ PRAĆENJA | Provedba Akcijskoga plana Utrošak/izvršenje proračunskih sredstava Broj realiziranih projekata i projekata u provedbi, vezani podaci i analitika Ažuriranje baze projekata | Doprinos ciljevima i pokazateljima Programa razvoja Kvaliteta provedenih aktivnosti |
| ROKOVI/RASPORED | Sukladno izvršenju proračuna | Na kraju programskog razdoblja |
| IZVJEŠĆE ODOBRAVA | Općinsko vijeće | Općinsko vijeće |
| SVRHA | Osiguranje provedbe Programa razvoja u okviru plana | Osiguranje kvalitete postignuća na razini Programa razvoja |

Izvor: Materijal izrađen od strane AVELANT d.o.o., 2021.g.

- Indikatori za vrednovanje postignuća Programa razvoja

Za potrebe mjerenja uspješnosti implementacije Programa razvoja, za svaki je prioritet identificiran set mjerljivih indikatora. U nastavku su opisani indikatori za vrednovanje ukupnih postignuća Programa razvoja, a sistematizirani su prema identificiranim prioritetima kako je prikazano u nastavku. Radi se o postignućima koja se imaju ostvariti na kraju financijske perspektive 2021. - 2027.

| PRIORITET | INDIKATOR | CILJANO STANJE |
| --- | --- | --- |
| Prioritet 1.1 - Poboljšanje prilika za razvoj gospodarstva Prioritet 1.2 - Poticanje razvoja poljoprivrede Prioritet 1.3. - Poticanje razvoja turizma | Broj provedenih ulaganja gospodarstvenika Broj novozaposlenih Broj provedenih ulaganja u turizmu | 10 20 3 |
| Prioritet 2.1. - Unapređenje društvenih djelatnosti i društvene infrastrukture Prioritet 2.2. - Razvoj civilnog društva | Broj provedenih ulaganja Broj održanih edukacija Broj organiziranih javnih događanja | 6 5 20 |
| Prioritet 3.1 - Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije te zaštita okoliša Prioritet 3.2 - Ulaganja u sustav civilne zaštite kao odgovor na epidemije i katastrofe | Broj kućanstava koja razvrstavaju otpad Broj energetski učinkovitijih građevina Broj energetski učinkovitih rasvjetnih tijela Broj projekata u sustavu civilne zaštite | 100 10 100 3 |
| Prioritet 4.1. - Unapređenje javne infrastrukture i pametna rješenja | Broj ulaganja u parkove i javne površine Broj izgrađenih/obnovljenih objekata za potrebe sporta i rekreacije Broj ulaganja u komunalnu infrastrukturu | 5 2 10 |

Izvor: Materijal izrađen od strane AVELANT d.o.o., 2021.g.

- Informiranje i komunikacija sa zainteresiranom javnošću

Tijekom postupka pripreme Programa razvoja Općine odvijala se suradnja između radne skupine, Općine i konzultanata te su pribavljena mišljenja na svaki pripremljeni dio dokumenta, kao i na završni Nacrt.

Komunikacija se, zbog pandemije uzrokovane korona-virusom uglavnom odvijala telefonskim putem, putem e-pošte i putem sustava Zoom i/ili MS Teams kojima je osigurana kontinuirana suradnja i razmjena informacija unutar radne skupine i konzultanata.

Sve informacije i dokumenti koji će nastati na temelju ovog Programa razvoja bit će objavljeni na internetskim stranicama Općine (www.opcina-kriz.hr) te će ih Općina komunicirati javnosti putem medija i drugih dostupnih oblika komunikacije, što će dodatno će doprinijeti jačanju transparentnosti u radu Općine.

# ZAKLJUČAK

Program razvoja Općine ključan je dokument strateškog planiranja u periodu od 2021. do 2027. godine. Izrađen je na temelju detaljne analize stanja koja je izvršena krajem 2020.g., odnosno na kraju financijske perspektive 2014. - 2020. s ciljem identifikacije problema i potreba s kojima se Općina suočava, kao i snaga i prilika koje može iskoristiti u budućem razvoju.

Kroz viziju i strategiju razvoja, Općina je identificirala svoj strateški smjer razvoja, dok su konkretni koraci identificirani u okviru pripadajućih mjera i prioriteta. Konkretni projekti Općine prikazani su u Bazi projekata koja će se ažurirati i dopunjavati sukladno potrebama i postignutim rezultatima.

Fondovi EU-a će, prema očekivanjima Općine i sadržaju Baze projekata, biti jedan od ključnih izvora financiranja, stoga će biti potrebno u daljnjem periodu ojačati kapacitete Općine za njihovo korištenje i u segmentu pripreme i provedbe projekata. Cilj je osigurati što je veći mogući iznos financiranja projekata upravo iz ovog izvora, kao i oteretiti Proračun i osloboditi sredstva za daljnja ulaganja.

Provedbom Programa razvoja Općine doprinijet će se približavanje vizije koju je Općina formulirala na strukturiran i usmjeren način, kroz provedbu konkretnih ulaganja/projekata i jačanje kapaciteta dionika iz svih sektora.

Sve navedeno će u konačnici imati pozitivan utjecaj na kvalitetu života lokalnoga stanovništva, što i jest cilj svake odgovorne javne vlasti.

# POPIS TABLICA

Tablica 1.	Usporedba broja stanovništva Općine i naseljenih mjesta unutar Općine 2001. i 2011.g.	9

Tablica 2.	Stanovništvo prema spolu i dobnoj skupini, popis 2011.g.	10

Tablica 3.	Starosna struktura Općine, popis 2011.g.	10

Tablica 4.	Stanovništvo prema nacionalnoj pripadnosti, popis 2011.g.	11

Tablica 5.	Prirodno kretanje stanovništva u Općini u razdoblju od 2014. do 2019. g.	11

Tablica 6.	Vrijednost osnovnih pokazatelja indeksa razvijenosti za Općinu	14

Tablica 7.	Broj poljoprivrednih gospodarstava prema tipu u Zagrebačkoj županiji i Općini na datum 31.12.2020.g.	15

Tablica 8.	Broj poljoprivrednih gospodarstava prema dobi nositelja u Zagrebačkoj županiji i Općini na datum 31.12.2020.g.	15

Tablica 9.	Broj poljoprivrednih gospodarstava prema školskoj spremi nositelja/odgovorne osobe u Zagrebačkoj županiji i Općini na datum 31.12.2020.g.	15

Tablica 10.	Prikaz podataka iz ARKOD baze podataka  na dan 31.12.2019. (podaci o ARKOD parcelama su prikazani prema grupama s obzirom na ukupnu površinu ARKOD parcela (ha) poljoprivrednika i prostornoj komponenti	17

Tablica 11.	Prikaz podataka iz ARKOD baze podataka  na dan 31.12.2019. (podaci o ARKOD parcelama su prikazani prema vrstama uporabe poljoprivrednog zemljišta i prostornoj komponenti do kategorije naselja u kojem je ista smještena)	18

Tablica 12.	Usporedba poduzetnika (prosjek) u Zagrebačkoj županiji i Općini u 2019.g.	24

Tablica 13.	Poduzeća u vlasništvu/suvlasništvu Općine	24

Tablica 14.	Dolasci i noćenja turista u Hrvatskoj, Zagrebačkoj županiji i Općini u razdoblju od 2015. do 2019.g.	26

Tablica 15.	Stanovništvo staro 15 i više godina prema trenutačnoj aktivnosti i spolu u Općini , Popis 2011.g.	27

Tablica 16.	Stanovništvo prema pohađanju škole i spolu u Općini, Popis 2011.g.	27

Tablica 17.	Zaposleni prema područjima djelatnosti i starosti u Općini, Popis 2011.g.	28

Tablica 18.	Obrazovna struktura osoba starijih od 15 godina prema najvišoj završenoj školi i prema spolu u Republici Hrvatskoj, Zagrebačkoj županiji i Općini, 2011.g.	32

Tablica 19.	Popis kulturnih dobara upisanih u Registar kulturnih dobara RH	36

Tablica 20.	Manifestacije u Općini	37

Tablica 21.	Ustanove zdravstvene skrbi na području Općine	39

Tablica 22.	Sportske udruge/klubovi/društva na području Općine	40

Tablica 23.	Dobrovoljna vatrogasna društva članice zajednice	41

Tablica 24.	Količine komunalnog otpada u 2019., po JLS, Zagrebačka županija	48

Tablica 25.	Prikaz državnih, županijskih i lokalnih cesta na području Općine	51

# POPIS SLIKA

Slika 1.	Naselja unutar Općine	7

Slika 2.	Tabla postavljena na ulazu u Općinu	37

Slika 3.	Područja ekološke mreže Natura 2000	46

Slika 4.	Prikaz odvodnje otpadnih voda na području Općine	55

# POPIS KRATICA

| APPRRR | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju |
| --- | --- |
| ARKOD | Nacionalni sustav identifikacije zemljišnih parcela, odnosno evidencija uporabe poljoprivrednog zemljišta u Republici Hrvatskoj |
| COVID-19 | (Eng. Coronavirus disease 2019) Bolest uzrokovana novim koronavirusom SARS—CoV-2 otkrivenim u Kini krajem 2019.g. koji se nakon toga proširio na cijeli svijet |
| DVD | Dobrovoljno vatrogasno društvo |
| EnU | Energetska učinkovitost |
| ESF | Europski socijalni fond |
| EU | Europska unija |
| JLS | Jedinica lokalne samouprave |
| KK | Košarkaški klub |
| LAG | Lokalna akcijska grupa |
| NPOO | Nacionalni plan oporavka i otpornosti |
| NK | Nogometni klub |
| OIE | Obnovljivi izvori energije |
| OPKK | Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ |
| OPULJP | Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ |
| PDV | Porez na dodanu vrijednost |
| PG | Poljoprivredno gospodarstvo |
| POP | Područja očuvanja značajno za ptice |
| POVS | Područja očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove |
| PRR | Program ruralnog razvoja |
| RH | Republika Hrvatska |
| SWOT | (S: strenghts W: weaknesess O: opportunities T: threats) analiza kojom se utvrđuju snage, slabosti, mogućnosti i prijetnje određenog područja ili organizacije |
| TZ | Turistička zajednica |
| UO | Upravni odjel |
| VSS | Visoka stručna sprema |
| ŽRK | Ženski rukometni klub |
| ŽRS | Županijska razvojna strategija |

Vitalni indeks je broj živorođenih na 100 umrlih